Приложение 7

Форма

отчета о выполнении муниципальной программы

«Проектирование и строительство подъездной дороги и объектов рекреационно-спортивного комплекса муниципального автономного учреждения физической культуры и спорта «Городская спортивно-оздоровительная база «Лесная» на 2019-2024 годы за 2023год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование муниципальной программы, мероприятий** | **Источник финансирования** | **Код бюджетной классификации** | **За 2023 отчетный год** | **Всего (нарастающим итогом за весь период реализации программы)** |
| **Объем финансирования на 2023 год (тыс.руб.)** | **Профинансировано****(тыс.руб.)**  | **Выполнено****(тыс.руб.)** | **Объем финансирования по муниципальной программе (тыс.руб.)** | **Профинансировано (тыс. руб.)** | **Выполнено (тыс.руб.)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **6** | **7** |  |
| **Муниципальная программа Проектирование и строительство подъездной дороги и объектов рекреационно-спортивного комплекса муниципального автономного учреждения физической культуры и спорта "Городская спортивно-оздоровительная база "Лесная"** | **Всего** |  | **572 181,5** |  **542 796,4** | **542 796,4** | **718 918,4** | **671 533,3** | **671 533,3** |
| **средства бюджета городского округа Троицк** |  | **37 711,7** | **19 354,3** | **19 354,3** | **59 918,4** | **23 561,0** | **23 561,0** |
| **средства бюджета города****Москвы,**  |  | **534 469,8** | **523 442,1** | **523 442,1** | **659 000,0** | **647 972,3** | **647 972,3** |
| **в том числе:** | **901 1103 10В0291000** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **5 373,2** | **5 373,2** | **5 373,2** |
|  | **901 1103 10В0200500** | **534 469,8** | **523 442,1** | **523 442,1** | **653 626,8** | **642 599,1** | **642 599,1** |
| **Подпрограмма 1."Разработка проекта планировки территории и проекта межевания под размещение муниципального автономного учреждения физической культуры и спорта "Городская спортивно-оздоровительная база "Лесная" с подъездной дорогой в микрорайоне "В" городского округа Троицк в городе Москве"** | **Всего** |   | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **3 824,9** | **3 824,9** | **3 824,9** |
| **средства бюджета городского округа Троицк, из них:** | **901 0412 18100 00000 000** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **3 824,9** | **3 824,9** | **3 824,9** |
| **Подпрограмма 2. "Проектирование и строительство подъездной дороги к объектам рекреационно-спортивного комплекса муниципального автономного учреждения физической культуры и спорта "Городская спортивно-оздоровительная база "Лесная"** | **Всего**  |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **126,0** | **126,0** | **126,0** |
| **средства бюджета городского округа Троицк** |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **126,0** | **126,0** | **126,0** |
| **средства бюджета города Москвы** | **901 0409 01Д13 00000 000** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| *Этап 1. Проектирование* | **Всего**  |   | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **126,0** | **126,0** | **126,0** |
| средства бюджета городского округа Троицк | 901 0409 18213 S0000 410 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 126,0 | 126,0 | 126,0 |
| средства бюджета города Москвы | 901 0409 01Д13 00000 410 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *Этап 2. Строительство* | **Всего**  |   | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| средства бюджета городского округа Троицк | 901 0409 18213 S0000 410 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета города Москвы | 901 0409 01Д13 00000 410 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма 3. "Проектирование и строительство объектов рекреационно – спортивного комплекса муниципального автономного учреждения физической культуры и спорта "Городская спортивно – оздоровительная база "Лесная"** | **Всего**  |  | **572 181,5** | **542 796,4** | **542 796,4** | **714 967,5** | **667 582,4** | **667 582,4** |
| **средства бюджета городского округа Троицк** | **901 1103** **18302S0500** | **37 711,7** | **19354,3** | **19354,3** | **55 967,5** | **19 610,1** | **19 610,1** |
| **средства бюджета города Москвы, из них:** |  | **534 469,8** | **523 442,1** | **523 442,1** | **659 000,0** | **647 942,3** | **647 942,3** |
|  | **901 1103 10В0291000** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **5 373,2** | **5 373,2** | **5 373,2** |
|  | **901 1103 10В0200500** | **534 469,8** | **523 442,1** | **523 442,1** | **653 626,8** | **642 599,1** | **642 599,1** |
| *Этап 1. Проектирование* | **Всего**  |   | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **65 825,7** | **65 825,7** | **65 825,7** |
| средства бюджета города Москвы |   | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **65 825,7** | 65 825,7 | 65 825,7 |
|   | 901 1103 10В0291000 410 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 373,2 | 5 373,2 | 5 373,2 |
|   | 901 1103 10В0200500 410 | **0,0** | **0,0** | **0,0** | 60 452,5 | 60 452,5 | 60 452,5 |
| *Этап 2. Строительство* | **Всего**  |   | **572 181,5** | **542 796,4** | **542 796,4** | **649 141,8** | **601 784,4** | **601 784,4** |
| средства бюджета городского округа Троицк | **901 1103****18302S0500** | **37 711,7** | **19354,3** | **19354,3** | 55 967,5 | 19 610,1 | 19 610,1 |
| средства бюджета города Москвы | **901 1103 10В0200500** | **534 469,8** | **523 442,1** | **523 442,1** | 593 174,3 | 582 146,6 | 582 146,6 |