АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТРОИЦК В ГОРОДЕ МОСКВЕ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| От | 15.102019 | № | 1185 |
| --- | --- | --- | --- |

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Троицк от 03.07.2019г. №685

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», постановлением  администрации городского округа Троицк от 05.11.2014 г. № 1006 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Троицк в городе Москве», в целях обеспечения условиями для осуществления функционирования муниципального автономного учреждения физической культуры и спорта «Городская спортивно-оздоровительная база "Лесная", а также удовлетворения потребностей жителей городского округа Троицк в комфортных условия для занятий спортом, администрация городского округа Троицк

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

- Внести изменения в постановление администрации городского округа Троицк от 03.07.2019г. №685 «Об утверждении муниципальной программы «Проектирование и строительство подъездной дороги и объектов рекреационно-спортивного комплекса муниципального автономного учреждения физической культуры и спорта «Городская спортивно-оздоровительная база «Лесная» на 2019-2021 годы», изложив приложение к постановлению в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете городского округа Троицк в городе Москве «Городской ритм. Специальный выпуск», размещению на официальном сайте администрации городского округа Троицк в городе Москве (www.admtroitsk.ru).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Главу городского округа администрации В.Е. Дудочкина.

Глава городского округа                                                                                                   В.Е. Дудочкин

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Проектирование и строительство подъездной дороги и объектов рекреационно-спортивного комплекса муниципального автономного учреждения физической культуры и спорта «Городская спортивно-оздоровительная база «Лесная» на 2019-2021 годы»

Разработчик: отдел архитектуры и градостроительства администрации городского округа Троицк.

Исполнитель: консультант отдела архитектуры и градостроительства администрации городского округа Троицк Харисова Л.Г.

Тел (495) 851-05-76, адрес эл. почты arch_2@mail.ru

Координатор муниципальной программы:

Глава городского округа Троицк Дудочкин Владимир Евгеньевич.

2019 год

Паспорт муниципальной программы «Проектирование и строительство подъездной дороги и объектов рекреационно-спортивного комплекса муниципального автономного учреждения физической культуры и спорта «Городская спортивно-оздоровительная база «Лесная» на 2019-2021 годы

| Наименование муниципальной программы | «Проектирование и строительство подъездной дороги и объектов рекреационно-спортивного комплекса муниципального автономного учреждения физической культуры и спорта «Городская спортивно-оздоровительная база «Лесная» на 2019-2021 годы |
| --- | --- |
| Цель муниципальной программы | Реализация Программы г.Москвы «Мой район» Создание условий для укрепления здоровья жителей городского округа Троицк и других поселений путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта и приобщения различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом. Улучшение условий работы муниципального автономного учреждения физической культуры и спорта «Городская спортивно-оздоровительная база «Лесная». |
| Конечные результаты реализации муниципальной программы | Наименование конечного результата | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
|  | Разработка проекта планировки территории и проекта межевания под размещение муниципального автономного учреждения физической культуры и спорта спортивно-оздоровительная база «Лесная» с подъездной дорогой в микрорайоне «В» городского округа Троицк в городе Москве» | Утверждение проекта планировки территории и проекта межевания в целях обеспечения градостроительной документацией территории муниципального автономного учреждения физической культуры и спорта спортивно-оздоровительная база "Лесная", что создает условия для последующего формирования участка и подготовки проектно-сметной документации объектов рекреационно-спортивного комплекса. |  |  |
|  | Проектирование и строительство подъездной дороги к объектам рекреационно-спортивного комплекса муниципального автономного учреждения физической культуры и спорта «Городская спортивно-оздоровительная база «Лесная» | Проектирование подъездной дороги. 1 этап. 20% Разработка разделов инженерных изысканий. | Проектирование подъездной дороги. 2 этап. 80% Проектно-сметная документация, получившая положительное заключение государственной экспертизы подъездной дороги протяженностью 1000м (определяется проектом). Рабочая документация. Строительство подъездной дороги. 1 этап. 20% Подготовка строительства подъездной дороги | Строительство подъездной дороги. 2 этап. 80% Реализация строительства подъездной дороги протяженностью 1000м (определяется проектом). |
|  | Проектирование и строительство объектов рекреационно – спортивного комплекса муниципального автономного учреждения физической культуры и спорта «Городская спортивно – оздоровительная база «Лесная» | Проектирование объектов рекреационно-спортивного комплекса. 1 этап. 20% | Проектирование объектов рекреационно-спортивного комплекса. 2 этап. 80% Проектно-сметная документация объектов рекреационно-спортивного комплекса, получившая положительное заключение государственной экспертизы. Рабочая документация. Здание административного назначения 900 кв.м (определяется проектом), здание универсального спортивного зала 3000 кв.м (определяется проектом) Строительство объектов рекреационно-спортивного комплекса. 1 этап. 20% Подготовка строительства объектов рекреационно-спортивного комплекса | Строительство объектов рекреационно-спортивного комплекса. 2 этап. 80% Реализация строительства объектов рекреационно-спортивного комплекса: Здание административного назначения 900 кв.м (определяется проектом), здание универсального спортивного зала 3000 кв.м (определяется проектом) Увеличение единовременной пропускной способности спортивных сооружений в 2 раза. Создание и увеличение рабочих мест в 8 раз. |
| Перечень подпрограмм муниципальной программы: | Подпрограмма 1: Разработка проекта планировки территории и проекта межевания под размещение муниципального автономного учреждения физической культуры и спорта «Городская спортивно-оздоровительная база «Лесная» с подъездной дорогой в микрорайоне «В» городского округа Троицк в городе Москве». (Приложение 1) Подпрограмма 2: Проектирование и строительство подъездной дороги к объектам рекреационно-спортивного комплекса муниципального автономного учреждения физической культуры и спорта «Городская спортивно-оздоровительная база «Лесная». (Приложение 2) Подпрограмма 3: Проектирование и строительство объектов рекреационно – спортивного комплекса муниципального автономного учреждения физической культуры и спорта «Городская спортивно – оздоровительная база «Лесная». (Приложение 3). |
| Задачи муниципальной программы | Задачи: - Разработка градостроительной документации для реализации объектов муниципального автономного учреждения физической культуры и спорта «Городская спортивно-оздоровительная база «Лесная». - Обеспечение необходимыми помещениями муниципального автономного учреждения физической культуры и спорта «Городская спортивно-оздоровительная база «Лесная» для нормального функционирования. - Обеспечение транспортной и пешеходной доступности к муниципального автономного учреждения физической культуры и спорта «Городская спортивно-оздоровительная база «Лесная». - Привлечение большего количества жителей городского округа Троицк и других поселений для занятий спортом. - Обеспечение высокого качества спортивных услуг. -Организация пропаганды физической культуры и спорта, включающей в себя продвижение ценностей физической культуры и здорового образа жизни, освещение соревнований. |
| Координатор муниципальной программы | Глава городского округа Троицк в городе Москве Дудочкин В.Е. |
| Ответственные исполнители и соисполнители муниципальной программы | Отдел архитектуры и градостроительства администрации городского округа Троицк |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы с разбивкой по годам реализации | Общий объем финансирования на реализацию программы составляет 664 824,9 тыс.руб. |
|  |  | 2019г. тыс. руб. | 2020г., тыс. руб. | 2021 г., тыс.руб. |
|  | Подпрограмма 1. |  |  |  |
|  | Средства бюджета городского округа Троицк | 3 824,9 | - | - |
|  | Подпрограмма 2. |  |  |  |
|  | Средства города Москвы | 3 600,0 | 50 400,0 | 144 000,0 |
|  | Средства бюджета городского округа Троицк | - | 500,0 | 500,0 |
|  | Подпрограмма 3. |  |  |  |
|  | Средства города Москвы | 8 200,0 | 116 800,0 | 336 000,0 |
|  | Средства бюджета городского округа Троицк | - | 500,0 | 500,0 |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2019 -2021гг. |

1.	Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы «Проектирование и строительство подъездной дороги и объектов рекреационно-спортивного комплекса муниципального автономного учреждения физической культуры и спорта «Городская спортивно-оздоровительная база «Лесная» на 2019-2021 годы

На территории городского округа Троицк в г. Москве с 2005 года функционирует спортивная база «Лесная», используемая муниципальным автономным учреждением физической культуры и спорта «Городская спортивно-оздоровительная база «Лесная» в физкультурно-оздоровительных целях.

Обустроена лыжная трасса протяженностью 10 км, из них 3км – освещенная лыжная трасса, единственная освещенная лыжная трасса в ТиНАО.

На спортивно-оздоровительной базе проходят соревнования по:

- лыжным гонкам;

- легкоатлетическому кроссу;

- полиатлону;

- скандинавской ходьбе;

- биатлону (пневматический);

- туризму;

- воркауту;

- ездовому виду спорта;

- скалолазанию;

- бегу с преодолением препятствий, а также проводится тестирование выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО.

На базе проводятся занятия физической культурой и спортом учащихся общеобразовательных учреждений, учреждений физической культурой и спорта ТиНАО, военнослужащих, сотрудников МЧС и полиции, населения Москвы и Московского региона.

В общей сложности базу «Лесная» посетило порядка 94 тыс. человек. В официальных мероприятиях приняло участие порядка 4 тыс. человек.

Участок под размещение капитальных объектов сформирован, кадастровый номер 77:19:0000000:923, площадь участка – 0,9 га.

На территории базы отсутствует капитальное строение, которое поможет улучшить работу учреждения. 31.12.2018г. некапитальное строение, используемое под нужды базы, сгорело. В настоящее время на участке расположены 9 контейнеров-бытовок. В них размещены раздевалки, пункт проката, тир, кабинет директора, служебные помещения, кладовые.

В настоящее время в муниципальном автономном учреждении физической культуры и спорта «Городская спортивно-оздоровительная база «Лесная» работает 12 человек. В связи со строительством объектов спортивно-оздоровительной базы: административного здания и универсального спортивного зала количество рабочих мест увеличится до 100, с учетом предполагаемого устройства благоустройства территории.

Потребность людей в качественном отдыхе и релаксации в настоящее время продолжает возрастать. На территории рекреационного комплекса необходимо обеспечить социально-гарантированный минимум условий для повседневного отдыха населения, осуществляемого в радиусе пешеходной доступности от жилья.

Планируется запроектировать и построить два здания: административное здание с помещениями раздевалок, проката инвентаря, небольшого кафе (общая площадь ориентировочно 900 м2, определяется проектом) и универсальное сооружение под размещение нескольких спортивных залов с вспомогательными помещениями (общая площадь ориентировочно 3000 м2, определяется проектом).

Подъездная дорога обеспечит пешеходный и транспортный доступ к помещениям муниципального автономного учреждения физической культуры и спорта «Городская спортивно-оздоровительная база «Лесная».

2. Прогноз развития ситуации с учетом реализации Муниципальной программы

Развитие рекреационного-спортивного комплекса с обустройством прилегающей территории к объекту обеспечит улучшение качества инфраструктуры, безопасность на трассах и повлечет увеличение количества посетителей ориентировочно в 2 раза.

3. Цели и задачи Муниципальной программы

Целью является:

- реализация Программы г.Москвы «Мой район»,

- улучшение условий работы муниципального автономного учреждения физической культуры и спорта «Городская спортивно-оздоровительная база «Лесная»;

. развитие спортивной секционной работы учреждения;

- Создание условий для укрепления здоровья жителей городского округа Троицк и других поселений путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта и приобщения различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Задачами являются:

- Разработка градостроительной документации для реализации объектов муниципального автономного учреждения физической культуры и спорта «Городская спортивно-оздоровительная база «Лесная».

- Обеспечение необходимыми помещениями муниципального автономного учреждения физической культуры и спорта «Городская спортивно-оздоровительная база «Лесная» для нормального функционирования.

- Обеспечение транспортной и пешеходной доступности к муниципального автономного учреждения физической культуры и спорта «Городская спортивно-оздоровительная база «Лесная».

- Привлечение большего количества жителей городского округа Троицк и других поселений для занятий спортом.

- Обеспечение высокого качества спортивных услуг.

-Организация пропаганды физической культуры и спорта, включающей в себя продвижение ценностей физической культуры и здорового образа жизни, освещение соревнований.

4. Сроки и этапы реализации Муниципальной программы и плановые значения конечных результатов

Муниципальная программа «Проектирование и строительство подъездной дороги и объектов рекреационно-спортивного комплекса муниципального автономного учреждения физической культуры и спорта «Городская спортивно-оздоровительная база «Лесная» на 2019-2021 годы. и предусматривает следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1. Разработка проекта планировки территории и проекта межевания под размещение муниципального автономного учреждения физической культуры и спорта «Городская спортивно-оздоровительная база «Лесная с подъездной дорогой в микрорайоне «В» городского округа Троицк в городе Москве». (Приложение 1).

2019г. -100%

Подпрограмма 2. Проектирование и строительство подъездной дороги к объектам рекреационно-спортивного комплекса муниципального автономного учреждения физической культуры и спорта «Городская спортивно-оздоровительная база «Лесная». (Приложение 2).

Проектирование.

Этап 1. 2019г. Разработка разделов инженерных изысканий.- (20%)

Этап 2. 2020г. Разработка полного пакета проектно-сметной и рабочей документации подъездной дороги - (80%)

Строительство.

Этап 1. 2020г. Строительство подъездной дороги (20%).

Этап 2. 2021г. Окончание строительства подъездной дороги (80%).

Подпрограмма 3. Проектирование и строительство объектов рекреационно – спортивного комплекса муниципального автономного учреждения физической культуры и спорта «Городская спортивно – оздоровительная база «Лесная». (Приложение 3).

Проектирование.

Этап 1. 2019г. Проектирование объектов муниципального автономного учреждения физической культуры и спорта «Городская спортивно-оздоровительная база «Лесная (20%).

Этап 2. 2020г. Разработка полного пакета проектно-сметной и рабочей документации подъездной объектов муниципального автономного учреждения физической культуры и спорта «Городская спортивно-оздоровительная база «Лесная (80%).

Строительство.

Этап 1. 2020г. Строительство объектов муниципального автономного учреждения физической культуры и спорта «Городская спортивно-оздоровительная база «Лесная (20%).

Этап 2. Окончание строительства объектов муниципального автономного учреждения физической культуры и спорта «Городская спортивно-оздоровительная база «Лесная (80%).

5. Обоснование конечных результатов основных мероприятий Муниципальной программы

За счет реализации программы муниципального автономного учреждения физической культуры и спорта «Городская спортивно-оздоровительная база «Лесная получит новые помещения для занятий различными видами спорта профессиональным спортсменам и любителям, помещения для хранения спортивного оборудования для проката и использования профессиональными спортсменами, дополнительные рабочие места в размере 100р.м. Подъездная дорога с велодорожками привлечет посетителей на велосипедах, посетителей из других поселений.

6. Перечень подпрограмм Муниципальной программы

Муниципальная программа «Проектирование и строительство подъездной дороги и объектов рекреационно-спортивного комплекса муниципального автономного учреждения физической культуры и спорта «Городская спортивно-оздоровительная база «Лесная реализуется в период с 2019г. по 2021г. и предусматривает следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1. Разработка проекта планировки территории и проекта межевания под размещение муниципального автономного учреждения физической культуры и спорта «Городская спортивно-оздоровительная база «Лесная с подъездной дорогой в микрорайоне «В» городского округа Троицк в городе Москве». (Приложение 1)

Подпрограмма 2. Проектирование и строительство подъездной дороги к объектам рекреационно-спортивного комплекса муниципального автономного учреждения физической культуры и спорта «Городская спортивно-оздоровительная база «Лесная». (Приложение 2)

Подпрограмма 3. Проектирование и строительство объектов рекреационно – спортивного комплекса муниципального автономного учреждения физической культуры и спорта «Городская спортивно – оздоровительная база «Лесная». (Приложение3)

7. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Муниципальной программы

Финансирование этапов Муниципальной программы предусматривается осуществлять за счет средств бюджета города Москвы в сумме 659 000,0 тыс.руб. и за счет средств бюджета городского округа Троицк в сумме 5 824,9 тыс.руб.

Муниципальная программа «Проектирование и строительство подъездной дороги и объектов рекреационно-спортивного комплекса муниципального автономного учреждения физической культуры и спорта «Городская спортивно-оздоровительная база «Лесная» реализуется в период с 2019г. по 2021г. и предусматривает следующие мероприятия:

Подпрограмма 1. Разработка проекта планировки территории и проекта межевания под размещение муниципального автономного учреждения физической культуры и спорта «Городская спортивно-оздоровительная база «Лесная с подъездной дорогой в микрорайоне «В» городского округа Троицк в городе Москве». (средства бюджета городского округа Троицк):

2019г. – 3 824,9 тыс.руб.

Подпрограмма 2. Проектирование и строительство подъездной дороги к объектам рекреационно-спортивного комплекса муниципального автономного учреждения физической культуры и спорта «Городская спортивно-оздоровительная база «Лесная» (средства бюджета города Москвы, средства городского округа Троицк):

Проектирование.

Этап 1.2019г. – 3600,0тыс.руб.

Этап 2. 2020г. – 14 400,0тыс.руб.

Строительство.

Этап 1. 2020г. – 36 500,0 тыс.руб.

Этап 2. 2021г. – 144 500,0 тыс.руб.

Подпрограмма 3. Проектирование и строительство объектов рекреационно – спортивного комплекса муниципального автономного учреждения физической культуры и спорта «Городская спортивно – оздоровительная база «Лесная» (средства бюджета города Москвы, средства городского округа Троицк):

Проектирование.

Этап1. 2019г. – 8 200,0 тыс.руб.

Этап 2. 2020г. – 32 800,0тыс.руб.

Строительство.

Этап 1. 2020г. – 84 500,0 тыс.руб.

Этап 2. 2021г. – 336 500,0 тыс.руб.

Приложение 1

к Муниципальной программе

Паспорт подпрограммы 1

| Наименование подпрограммы 1 | «Разработка проекта планировки территории и проекта межевания под размещение муниципального автономного учреждения физической культуры и спорта «Городская спортивно-оздоровительная база «Лесная» с подъездной дорогой в микрорайоне «В» городского округа Троицк в городе Москве» |
| --- | --- |
| Цель подпрограммы 1 | Улучшение условий работы муниципального автономного учреждения физической культуры и спорта «Городская спортивно-оздоровительная база «Лесная». Обеспечение доступа к муниципального автономного учреждения физической культуры и спорта «Городская спортивно-оздоровительная база «Лесная». |
| Конечные результаты реализации подпрограммы 1 | Утверждение проекта планировки территории и проекта межевания в целях обеспечения градостроительной документацией территории муниципального автономного учреждения физической культуры и спорта «Городская спортивно-оздоровительная база «Лесная», что создает условия для последующего формирования участка и подготовки проектно-сметной документации объектов рекреационно-спортивного комплекса. |
| Задачи подпрограммы 1 | Обеспечение градостроительной документацией для проектирования объектов муниципального автономного учреждения физической культуры и спорта «Городская спортивно-оздоровительная база «Лесная». |
| Координатор подпрограммы 1 | Глава городского округа Троицк в городе Москве В.Е. Дудочкин |
| Ответственные исполнители и соисполнители подпрограммы 1 | Отдел архитектуры и градостроительства администрации городского округа Троицк |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы 1 | 3 824,9 тыс.руб., в т. ч. средства бюджета городского округа Троицк – 3 824,9 тыс.руб. |
| Сроки реализации подпрограммы 1 | 2019 год |

Приложение 2

к Муниципальной программе

Паспорт подпрограммы 2

| Наименование подпрограммы 2 | «Проектирование и строительство подъездной дороги к объектам рекреационно-спортивного комплекса муниципального автономного учреждения физической культуры и спорта «Городская спортивно-оздоровительная база «Лесная» |
| --- | --- |
| Цель подпрограммы 2 | Улучшение условий работы муниципального автономного учреждения физической культуры и спорта «Городская спортивно-оздоровительная база «Лесная». Обеспечение доступа к муниципального автономного учреждения физической культуры и спорта «Городская спортивно-оздоровительная база «Лесная». |
| Конечные результаты реализации подпрограммы 2 | Строительство подъездной дороги к объектам рекреационно-спортивного комплекса муниципального автономного учреждения физической культуры и спорта «Городская спортивно-оздоровительная база «Лесная». |
| Задачи подпрограммы 2 | Обеспечение транспортной и велосипедной доступности к муниципального автономного учреждения физической культуры и спорта «Городская спортивно-оздоровительная база «Лесная». Привлечение большего количества жителей городского округа Троицк и других поселений для занятий спортом |
| Координатор подпрограммы 2 | Глава городского округа Троицк в городе Москве В.Е. Дудочкин |
| Ответственные исполнители и соисполнители подпрограммы 2 | Отдел архитектуры и градостроительства администрации городского округа Троицк |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы 2 | 199 000,0 тыс.руб., в т. ч. средства города Москвы –198 000,0тыс.руб. средства городского округа Троицк – 1 000,0тыс.руб. |
| Сроки реализации подпрограммы 2 | 2019-2021г. |

Приложение 3

к Муниципальной программе

Паспорт подпрограммы 3

| Наименование подпрограммы 3 | «Проектирование и строительство объектов рекреационно – спортивного комплекса муниципального автономного учреждения физической культуры и спорта «Городская спортивно – оздоровительная база «Лесная». |
| --- | --- |
| Цель подпрограммы 3 | Улучшение условий работы муниципального автономного учреждения физической культуры и спорта «Городская спортивно – оздоровительная база «Лесная». Улучшение условий для занятия спортом жителей городского округа и других поселений. |
| Конечные результаты реализации подпрограммы 3 | Строительство объектов рекреационно-спортивного комплекса муниципального автономного учреждения физической культуры и спорта «Городская спортивно – оздоровительная база «Лесная. |
| Задачи подпрограммы 3 | Обеспечение необходимыми помещениями муниципального автономного учреждения физической культуры и спорта «Городская спортивно – оздоровительная база «Лесная» для занятий спортом профессиональным спортсменам и любителям, а также для хранения спортивного оборудования для проката и использования профессиональными спортсменами. Привлечение большего количества жителей городского округа Троицк и других поселений для занятий спортом |
| Координатор подпрограммы 3 | Глава администрации городского округа Троицк в городе Москве В.Е. Дудочкин. |
| Ответственные исполнители и соисполнители подпрограммы 3 | Отдел архитектуры и градостроительства администрации городского округа Троицк |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы 3 | 462 000,0 тыс.руб., в т. ч. средства города Москвы –461 000,0тыс.руб. средства городского округа Троицк – 1 000,0тыс. руб. |
| Сроки реализации подпрограммы 3 | 2019-2021 год |

Приложение 4

к Муниципальной программе

Планируемые результаты реализации муниципальной программы

«Проектирование и строительство подъездной дороги и объектов рекреационно-спортивного комплекса МАУ ФКиС «Городская спортивно-оздоровительная база «Лесная» на 2019-2021 годы

| Наименование муниципальной программы, (подпрограммы, мероприятий) | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-й год реализации программы | 2-й год реализации программы | 3-й год реализации программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1. «Разработка проекта планировки территории и проекта межевания под размещение муниципального автономного учреждения физической культуры и спорта «Городская спортивно – оздоровительная база «Лесная» с подъездной дорогой в микрорайоне «В» городского округа Троицк в городе Москве» | Подготовка проекта планировки территории. Разработка проектных предложений по планировочной организации территории. Проведение публичных слушаний. Корректировка проекта планировки территории по результатам публичных слушаний. Подготовка материалов проекта планировки для утверждения. | % | 100% |  |  |
| Подпрограмма 2. «Проектирование и строительство подъездной дороги к объектам рекреационно-спортивного комплекса муниципального автономного учреждения физической культуры и спорта «Городская спортивно-оздоровительная база «Лесная» | Этап 1. Проектирование | % | 20% | 80% |  |
|  | Этап 2. Строительство | % |  | 20% | 80% |
| Подпрограмма 3. «Проектирование и строительство объектов рекреационно – спортивного комплекса муниципального автономного учреждения физической культуры и спорта «Городская спортивно – оздоровительная база «Лесная». | Этап 1. Проектирование | % | 20% | 80% |  |
|  | Этап 2. Строительство | % |  | 20% | 80% |

Приложение 5

к Муниципальной

программе

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

«Проектирование и строительство подъездной дороги и объектов рекреационно-спортивного комплекса МАУ ФКиС «Городская спортивно-оздоровительная база «Лесная» на 2019-2021 годы

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий | Источник финансирования | Код бюджетной классификации | Объем финансовых ресурсов, в том числе по годам, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2019 год реализации программы | 2020 год реализации программы | 2021 год реализации программы |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Проектирование и строительство подъездной дороги и объектов рекреационно-спортивного комплекса муниципального автономного учреждения физической культуры и спорта «Городская спортивно-оздоровительная база «Лесная» на 2019-2021 годы | Всего : |  | 664 824,9 | 15 624,9 | 168 200,0 | 481 000,0 |
|  | средства бюджета г.о. Троицк |  | 5 824,9 | 3 824,9 | 1 000,0 | 1 000,0 |
|  | средства бюджета города Москвы |  | 659 000,0 | 11 800,0 | 167 200,0 | 480 000,0 |
| Подпрограмма 1. «Разработка проекта планировки территории и проекта межевания под размещение муниципального автономного учреждения физической культуры и спорта «Городская спортивно-оздоровительная база «Лесная» с подъездной дорогой в микрорайоне «В» городского округа Троицк в городе Москве» | Всего: | 901 0412 7440000000 000 | 3 824,9 | 3 824,9 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства бюджета г.о. Троицк |  | 3 824,9 | 3 824,9 | 0.0 | 0,0 |
|  |  | 901 0412 74407S1100 244 | 3 391,4 | 3 391,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 901 0412 74413S0000 244 | 433,5 | 433,5 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2. «Проектирование и строительство подъездной дороги к объектам рекреационно-спортивного комплекса муниципального автономного учреждения физической культуры и спорта «Городская спортивно-оздоровительная база «Лесная» | Всего: |  | 199 000,0 | 3 600,0 | 50 900,0 | 144 500,0 |
|  | средства бюджета города Москвы | 901 0409 01Д1300000 000 | 198 000,0 | 3 600,0 | 50 400,0 | 144 000,0 |
|  | Средства бюджета городского округа Троицк | 901 0409 18213S0000 000 | 1 000,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 |
| Этап 1. Проектирование | средства бюджета города Москвы | 901 0409 01Д1300000 414 | 0,0 | 3 600,0 | 14 400,0 | 0,0 |
| Этап 2. Строительство | средства бюджета города Москвы | 901 0409 01Д1300000 414 | 0,0 | 0,0 | 36 000,0 | 144 000,0 |
|  | Средства бюджета городского округа Троицк | 901 0409 18213S0000 414 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 |
| Подпрограмма 3. «Проектирование и строительство объектов рекреационно – спортивного комплекса муниципального автономного учреждения физической культуры и спорта «Городская спортивно – оздоровительная база «Лесная». | Всего: |  | 462 000,0 | 8 200,0 | 117 300,0 | 336 500,0 |
|  | Средства бюджета города Москвы | 901 1103 10Б0701100 000 | 8 200,0 | 8 200,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 901 1103 10В0200500 000 | 452 800,0 | 0,0 | 116 800,0 | 336 000,0 |
|  | Средства бюджета городского округа Троицк | 901 1103 18302S0500 000 | 1 000,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 |
| Этап 1. Проектирование | средства бюджета города Москвы | 901 1103 10Б0701100 414 | 8 200,0 | 8 200,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 901 1103 10В0200500 414 | 32 800,0 | 0,0 | 32 800,0 | 0,0 |
| Этап 2. Строительство. | средства бюджета города Москвы | 901 1103 10В0200500 414 | 420 000,0 | 0,0 | 84 000,0 | 336 000,0 |
|  | Средства бюджета городского округа Троицк | 901 1103 18302S0500 414 | 1000,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 |

# Text boxes

Приложение

к постановлению

администрации городского округа Троицк в городе Москве

от 15.10.2019  № 1185

Приложение

к  постановлению

администрации городского

округа Троицк в городе Москве

от 03.07.2019г. №685