АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТРОИЦК В ГОРОДЕ МОСКВЕ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| От | 30.01.2019 | № | 82 |
| --- | --- | --- | --- |

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Троицк в городе Москве от 14.11.2016 №1155 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и функционирование автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети в городском округе Троицк»

### В целях реализации полномочий органа местного самоуправления в сфере дорожного хозяйства, улучшения состояния дорог и тротуаров, повышения уровня внешнего благоустройства и создания комфортных условий для жизни населения городского округа Троицк и в соответствии с п.2, ст.8, Закона города Москвы от 6 ноября 2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и п.22, ст.8, Устава городского округа Троицк в городе Москве, администрация городского округа Троицк, в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Троицк в городе Москве, утвержденным постановлением администрации городского округа Троицк от 05.11.2014г. №1006, администрация городского округа Троицк

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа Троицк в городе Москве от 14.11.2016 № 1155 «Развитие и функционирование автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети в городском округе Троицк»:

- изложить программу, утверждённую постановлением, в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте городского округа Троицк.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Троицк Валькова И.В.

Глава городского округа								     В.Е. Дудочкин

Приложение

к постановлению администрации городского округа Троицк в

городе Москве

от 30.01.2019  № 82

Приложение

к постановлению администрации городского округа Троицк в

городе Москве

от 14.11.2016г. № 1155

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие и функционирование автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети в городском округе Троицк»

Разработчик: отдел благоустройства управления ЖКХ администрации городского округа Троицк.

Исполнитель: заместитель начальника отдела благоустройства управления ЖКХ администрации городского округа Троицк

Филимонов Владимир Константинович

Телефон 495-851-01-37.

Адрес электронной почты ogkh@list.ru

Координатор  муниципальной программы:

заместитель главы администрации городского округа Троицк

Вальков Иван Владимирович.

2016 год

Паспорт муниципальной программы «Развитие и функционирование автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети в городском округе Троицк»

| Наименование муниципальной программы | «Развитие функционирование автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети в городском округе Троицк» (далее программа). |
| --- | --- |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение сохранности и совершенствования объектов дорожного хозяйства, устойчивого и безопасного функционирования сети автомобильных дорог городского округа Троицк |
| Конечные результаты муниципальной программы | - доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, процентов - 100 %; - доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен ремонт - 93%; - приведение в технически исправное состояние 105 объектов дорожного хозяйства, площадь ремонта которых составляет 244 915,30 кв. м.; - осуществление содержания дорожной сети городского округа Троицк протяженностью 34 984,8 п.м. и общей площадью 375 762,0 кв. м в соответствии с требованиями нормативных документов в зимний и летний период; - снижение до 7% доли автомобильных дорог городского округа Троицк, не соответствующих нормативным требованиям. |
| Задачи муниципальной программы | Выполнять работы по содержанию дорог в соответствии с регламентными требованиями. Обеспечить нормативные эксплуатационные свойства покрытий проезжих частей и тротуаров объектов дорожного хозяйства. Повышение уровня безопасности дорожного движения. Восстановить первоначальные транспортно-эксплуатационные характеристики и потребительские свойства автодорог и сооружений на них. Улучшить техническое состояние существующей сети автомобильных дорог местного значения за счет увеличения объемов работ по ремонту и содержанию объектов дорожного хозяйства. |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации городского округа Троицк в городе Москве Вальков И.В. |
| Разработчик программы и ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел благоустройства управления жилищно-коммунального хозяйства |
| Перечень подпрограмм муниципальной программы: | Подпрограмма 1 «Содержание объектов дорожного хозяйства в городском округе Троицк» Подпрограмма 2 «Ремонт объектов дорожного хозяйства в городском округе Троицк». Подпрограмма 3 «Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на территории городского округа Троицк» |
| Ответственный исполнитель подпрограмм | Отдел благоустройства Управления жилищно-коммунального хозяйства |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2017-2021 годы |
| Объемы и источники финансирова-ния муниципальной программы | Источники финанси-рования | Этапы реализации программы |
|  |  | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. |
|  | Средства бюджета городского округа Троицк | 37 547 800,00 | 63 539 800,00 | 40 785 900,00 | 40 534 000,00 | 49 186 000,00 |
|  | Средства субсидии из бюджета города Москвы | 76 188 000,00 | 119 517 600,00 | 162 469 900,00 | 159 807 200,00 | 159 807 200,00 |
|  | ИТОГО: | 113 735 800,00 | 183 057 400,00 | 203 255 800,00 | 200 341 200,00 | 208 993 200,00 |
|  | ВСЕГО: 909 383 400,00 руб. |

## 1. Анализ проблемы и обоснование ее решения

## программными методами.

Дорожное хозяйство является одной из важных отраслей экономики, от устойчивого и эффективного функционирования которой в значительной степени зависят социально-экономическое развитие городского округа Троицк и условия жизни населения.

Протяженность автомобильных дорог городского округа Троицк - 
34 984,8 п.м. и общей площадью 375 762,0 кв.м.  Сохранность автомобильных дорог в городском округе Троицк зависит от качества и регулярности выполнения работ по содержанию и ремонту объектов дорожного хозяйства, а также элементов по их обустройству в соответствии с требованиями к санитарно-техническому содержанию объектов дорожного хозяйства улично-дорожной сети города Москвы и порядком выполнения работ по капитальному ремонту, текущему ремонту, разметке и содержанию объектов дорожного хозяйства улично-дорожной сети города Москвы, утвержденными постановлением правительства Москвы № 762-ПП от 16.12.2014 года.

Реализация мероприятий программы  позволит улучшить состояние и обеспечить нормальное функционирование автомобильных дорог общего пользования городского округа Троицк и безопасность дорожного движения.

Актуальность разработки программы обусловлена как социальными, так и экономическими факторами и направлена на повышение эффективности расходов средств бюджета, сохранение и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения. Программа содержит характеристики и механизм реализации мероприятий по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них на период 2017-2021 годах. Разработка и реализация программы позволят комплексно подойти к развитию автомобильных дорог, искусственных сооружений и технических средств организации дорожного движения, обеспечить их согласованное развитие и функционирование, соответственно, более эффективное использование финансовых и материальных ресурсов. Процесс совершенствования автомобильных дорог окажет существенное влияние на социально-экономическое развитие города. Основные требования, предъявляемые к автомобильным дорогам – обеспечение удобства и безопасности движения транспорта и пешеходов. Состояние дорожных покрытий 50 дорог не соответствует эксплуатационным требованиям. Увеличение количества транспорта на дорогах городского округа Троицк в сочетании с недостатками эксплуатационного состояния автомобильных дорог, организация пешеходного движения требует комплексного подхода и принятия неотложных мер по ремонту и содержанию дорог местного значения, совершенствованию организации дорожного движения. В условиях существующего положения первоочередной задачей остается сохранение и развитие автомобильных дорог городского округа Троицк, поддержание их нормативного состояния, обеспечение безопасного, беспрепятственного движения транспорта.

Разработка  программы позволит:

-определить уровень содержания  дорог и перспективы их развития;

-установить необходимые виды и объемы дорожных работ, источники и размеры их финансирования для выполнения взятых обязательств;

-сформировать расходные обязательства по задачам, сконцентрировав финансовые ресурсы на реализации приоритетных задач.

2. Прогноз развития  реализации программы и планируемые показатели по итогам реализации  программы.

Программа включает в себя комплекс скоординированных мероприятий, необходимых для содержания и восстановления первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог и сооружений на них и развитие автомобильных дорог.

В соответствии с целью и задачами программы основной эффект от реализации ее мероприятий имеет, прежде всего социальную направленность, стимулирующую активизацию экономической деятельности.

Исходя из целей программы, предусматриваются основные направления ее реализации:

-своевременное и качественное проведение дорожных работ для повышения уровня безопасности дорожного движения;

-развитие и совершенствование автомобильных дорог.

3. Цель, задачи и конечные результаты программы.

Целью программы является обеспечение сохранности и совершенствования объектов дорожного хозяйства, устойчивого и безопасного функционирования сети автомобильных дорог городского округа Троицк.

Достижение цели программы будет осуществляться путем выполнения следующих задач:

Выполнять работы по содержанию дорог в соответствии с регламентными требованиями.

Обеспечить нормативные эксплуатационные свойства покрытий проезжих частей и тротуаров объектов дорожного хозяйства.

Повышение уровня  безопасности дорожного движения.

Восстановить первоначальные транспортно-эксплуатационные характеристики и потребительские свойства автодорог и сооружений на них.

Улучшить техническое состояние существующей сети автомобильных дорог местного значения за счет увеличения объемов работ по ремонту и содержанию объектов дорожного хозяйства.

Основные направления работы и перечень мероприятий отражены в подпрограммах программы.

Программа включает в себя мероприятия следующих подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Содержание объектов дорожного хозяйства в городском округе Троицк»;

Подпрограмма 2 «Ремонт объектов дорожного хозяйства в городском округе Троицк»;

Подпрограмма 3 «Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на территории городского округа Троицк».

Конечные результаты программы:

- доля автомобильных дорог общего пользования местного значения,  соответствующих нормативным требованиям, процентов - 100 %;

- доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен ремонт - 93%;

- приведение в технически исправное состояние 105 объектов дорожного хозяйства, площадь ремонта которых составляет 244 915,30 кв.м.;

- осуществление содержания дорожной сети городского округа Троицк протяженностью 34 984,8 п.м. и общей площадью 375 762,0 кв.м. в соответствии с требованиями нормативных документов в зимний и летний период;

- снижение до 7% доли автомобильных дорог городского округа Троицк, не соответствующих нормативным требованиям.

4. Сроки и этапы реализации программы и плановые значения конечных результатов.

Программа предусматривает пять этапов реализации – 2017, 2018, 2019, 2020 и 2021 годы.

5. Перечень подпрограмм с обоснованием выделения подпрограмм.

Подпрограмма 1 «Содержание объектов дорожного хозяйства в городском округе Троицк» (далее подпрограмма 1).

Паспорт подпрограммы 1 (приложение №1 к программе).

Цель подпрограммы:

-   обеспечение сохранности объектов дорожного хозяйства;

-   улучшение содержания объектов дорожного хозяйства;

Задачи подпрограммы:

-качественное выполнение работ по содержанию объектов дорожного хозяйства,

-обеспечение нормативных эксплуатационных свойств покрытий проезжей части;

-обеспечение контроля выхода специализированной техники МБУ «ДХБ», задействованной в работах по содержанию объектов дорожного хозяйства.

-проведение работ по содержанию объектов дорожного хозяйства с учетом данных системы мониторинга за выходом специализированной техники МБУ «ДХБ» на основе спутниковой системы ГЛОНАСС/GPS.

Перечень мероприятий подпрограммы 1 (приложение №2 к программе).

Титульный список объектов дорожного хозяйства городского округа Троицк в городе Москве на 2017-2021 годы к подпрограмме 1 (приложение №3 к программе).

Планируемые результаты реализации подпрограммы 1 (приложение №4 к программе).

Подпрограмма 2 «Ремонт объектов дорожного хозяйства в городском округе Троицк» (далее подпрограмма 2).

Паспорт подпрограммы 2 (приложение №5 к программе).

Цель подпрограммы:

-   обеспечение сохранности объектов дорожного хозяйства;

-   улучшение качества ремонта объектов дорожного хозяйства.

Задачи подпрограммы:

-качественное выполнение работ по ремонту объектов дорожного хозяйства,

-обеспечение нормативных эксплуатационных свойств покрытий проезжей части.

Перечень мероприятий подпрограммы 2 (приложение №6 к программе).

Титульные списки объектов дорожного хозяйства, подлежащих ремонту в городском округе Троицк в городе Москве на 2017-2021 годы подпрограммы 2 (приложение №7, 8, 9, 10 к программе).

Планируемые результаты реализации подпрограммы 2 (приложение №11 к программе).

Подпрограмма 3 «Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на территории городского округа Троицк» (далее подпрограмма 3).

Паспорт подпрограммы 3 (приложение №12 к программе).

Цель подпрограммы:

-повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа за счет выполнения комплекса организационных и технических мероприятий;

-сокращение количества граждан, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, в том числе детей.

Задачи подпрограммы:

-улучшение условий дорожного движения;

-разработка и применение эффективных методов и схем организации дорожного движения.

Перечень мероприятий подпрограммы 3 (приложение №13 к программе).

Титульные списки объектов дорожного хозяйства, подлежащих разметке пластичными материалами в городском округе Троицк в городе Москве на 2017-2021 годы подпрограммы 3 (приложение №14 к программе).

Планируемые результаты реализации подпрограммы 3 (приложение №15 к программе).

## 4. Ресурсное обеспечение Программы.

Программа реализуется за счет средств субсидии из бюджета города Москвы, бюджета городского округа Троицк, средств дорожного фонда.

Финансирование мероприятий программы за счет средств субсидии из бюджета города Москвы и бюджета городского округа Троицк осуществляется в установленном законодательством порядке.

Общий объем финансирования на реализацию программы составляет

909 383 400,00 руб., из них по источникам:

- средства бюджета городского округа Троицк – 231 593 500,00 руб.;

- средства субсидии из бюджета города Москвы – 677 789 900,00 руб.

в том числе по подпрограммам:

Подпрограмма 1

Всего: 563 073 600,00 руб. в т.ч.

- средства бюджета городского округа Троицк – 169 270 600,00 руб.;

- средства субсидии из бюджета города Москвы – 393 803 000,00 руб.

Подпрограмма 2

Всего: 304 133 600,00 руб., в т.ч.

- средства бюджета городского округа Троицк – 45 658 500,00 руб.;

- средства субсидии из бюджета города Москвы – 258 475 100,00 руб.

Подпрограмма 3

Всего: 42 176 200,00 руб., в т.ч.

- средства бюджета городского округа Троицк – 16 664 400,00 руб.;

- средства субсидии из бюджета города Москвы – 25 511 800,00 руб.

## 5. Оценка эффективности программы.

Реализация программных мероприятий позволит обеспечить устойчивое и безопасное функционирование сети автомобильных дорог городского округа. Эффективность реализации программы по использованию бюджетных денежных средств, выделенных для реализации программы, определяется достижением целевых показателей по каждой подпрограмме.

Целевые показатели по использованию бюджетных средств по подпрограмме 1 (приложение №4 к программе).

Целевые показатели по использованию бюджетных средств по подпрограмме 2 (приложение №11 к программе).

Целевые показатели по использованию бюджетных средств по подпрограмме 3 (приложение №15 к программе).

6. Контроль за реализацией  программы.

Контроль за реализацией  программы осуществляется координатором.

С целью контроля за реализацией программы ответственный исполнитель направляет координатору оперативный отчет за полугодие, 9 месяцев, год до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, по установленной форме, утвержденной постановлением администрации городского округа Троицк, который содержит:

-перечень выполненных мероприятий программы с указанием объемов и источников финансирования и результатов выполнения мероприятий;

-анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.

Ответственный исполнитель ежегодно готовит годовой отчет о реализации программы по установленной форме, утвержденной постановлением администрации городского округа Троицк, и до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет его координатору для оценки эффективности реализации программы.

Строительный контроль за выполнением работ (в случае необходимости такового) ведется организацией в соответствии с заключенным муниципальным контрактом (договором).

7. Методы оценки эффективности и результативности реализации программы

Оценка эффективности реализации программы производится ежегодно в соответствии с Методикой, утвержденной постановлением администрации городского округа Троицк, и позволяет отслеживать ее результаты, т.е. ход решения задач и выполнения мероприятий программы.

Оценка эффективности и результативности Муниципальной программы «Развитие и функционирование автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети в городском округе Троицк» осуществляется посредством сопоставления фактически достигнутых значений натуральных показателей трёх подпрограмм Муниципальной программы и планируемых значений данных показателей.

Методика оценки эффективности и результативности Муниципальной программы выражается в оценке достижения запланированного значения каждого показателя трёх подпрограмм.

Показателями первой подпрограммы «Содержание объектов дорожного хозяйства в городском округе Троицк» являются:

-количество объектов дорожного хозяйства, соответствующих нормативным требованиям;

-площадь объектов дорожного хозяйства, соответствующих нормативным требованиям;

-количество подвижного состава, оснащённого датчиками спутниковой системы ГЛОНАСС.

Показателями второй подпрограммы «Ремонт объектов дорожного хозяйства в городском округе Троицк» являются:

-количество отремонтированных объектов дорожного хозяйства;

-площадь отремонтированных объектов дорожного хозяйства.

Показателями третей подпрограммы «Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на территории городского округа Троицк» являются:

-количество объектов дорожного хозяйства, на которых нанесена дорожная разметка;

-количество установленных колесоотбойников;

-количество обустроенных подходов к пешеходным переходам.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы учитывает: (1) степень достижения целей и решения задач Муниципальной программы в целом; (2) степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета городского округа Троицк; (3) степени реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации.

Согласно методики, оценка степени достижения целей и решение задач Муниципальной программы в целом осуществляется на основании трех показателей (индикаторов) которые определены конечными результатами.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы определяет алгоритм оценки результативности и эффективности подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы, в процессе и по итогам ее реализации.

Эффективность реализации муниципальной программы определяется как оценка эффективности реализации каждой подпрограммы, входящей в ее состав.

Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации подпрограмм.

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации подпрограмм.

Для оценки результативности подпрограмм должны быть использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

Индекс результативности подпрограмм определяется по формуле:

- индекс результативности подпрограмм;

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей. Соотношение рассчитывается по формулам:

в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений;

в случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений;

- достигнутый результат целевого значения показателя;

- плановый результат целевого значения показателя;

- весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего подпрограмму. Вес показателя рассчитывается по формуле:

N - общее число показателей, характеризующих выполнение подпрограммы.

Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации подпрограмм к планируемым затратам подпрограмм.

Эффективность подпрограмм определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности подпрограмм определяется по формуле:

- индекс эффективности подпрограмм;

- объем фактического совокупного финансирования подпрограммы;

- индекс результативности подпрограммы;

- объем запланированного совокупного финансирования подпрограмм.

По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации подпрограмм:

наименование индикатора - индекс эффективности подпрограмм

диапазоны значений, характеризующие эффективность подпрограмм, перечислены ниже.

Значение показателя:

Качественная оценка подпрограмм: высокий уровень эффективности.

Значение показателя:

Качественная оценка подпрограммы: запланированный уровень эффективности.

Значение показателя:

Качественная оценка подпрограммы: низкий уровень эффективности.

Исполнители мероприятий программы несут ответственность за их качественное и своевременное выполнение, рациональное использование финансовых средств и ресурсов, выделяемых на реализацию программы. При отсутствии финансирования мероприятий программы исполнители вносят в администрацию городского округа Троицк предложения об изменении сроков их реализации.

Приложение 1 к программе

Паспорт подпрограммы 1

| Наименование подпрограммы 1 | «Содержание объектов дорожного хозяйства в городском округе Троицк» |
| --- | --- |
| Цель подпрограммы 1 | Обеспечение сохранности объектов дорожного хозяйства. Улучшение содержания объектов дорожного хозяйства. Обеспечение контроля выхода специализированной техники МБУ «ДХБ», задействованной в работах по содержанию объектов дорожного хозяйства. |
| Задачи подпрограммы 1 | Качественное выполнение работ по содержанию объектов дорожного хозяйства. Обеспечение нормативных эксплуатационных свойств покрытий проезжей части. Проведение работ по содержанию объектов дорожного хозяйства с учетом данных системы мониторинга за выходом специализированной техники МБУ «ДХБ» на основе спутниковой системы ГЛОНАСС/GPS. |
| Координатор подпрограммы 1 | Заместитель главы администрации городского округа Троицк в городе Москве Вальков И.В. |
| Разработчик подпрограммы 1 | Отдел благоустройства Управления жилищно-коммунального хозяйства |
| Сроки реализации подпрограммы 1 | 2017-2021 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы 1 | Источ-ники финанси-рования | Этапы реализации программы |
|  |  | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020 | 2021 |
|  | Средства бюджета городского округа Троицк | 17 743 000,00 | 51 742 800,00 | 33 308 200,00 | 28 912 300,00 | 37 564 300,00 |
|  | Средства субсидии из бюджета города Москвы | 70 188 000,00 | 91 254 400,00 | 75 930 800,00 | 78 214 900,00 | 78 214 900,00 |
|  | ИТОГО: | 87 931 000,00 | 142 997 200,00 | 109 239 000,00 | 107 127 200,00 | 115 779 200,00 |
|  | ВСЕГО: 563 073 600,00 руб. |
| Конечные результаты реализации подпрограммы 1 | Обеспечение содержания 116 объектов дорожного хозяйства площадью 375,76 тыс.кв.м., приобретение 4 197,44 тонн противогололедных материалов, проведение мониторинга характеристик 31 единицы подвижного состава МБУ «ДХБ» на основе технологий спутниковой системы ГЛОНАСС/GPS. |

Приложение 2 к программе

Перечень мероприятий подпрограммы 1 на 2017 год

| № п/п | Наименование и содержание мероприятий | Ответственный исполнитель мероприятий | Сроки исполнения | Объемы финансирования (руб.) | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Содержание объектов дорожного хозяйства | МБУ «ДХБ» (МЗ) | I-IV квартал 2017 | 70 188 000,00 | Субсидия из бюджета г. Москвы |
| 2 | Содержание объектов дорожного хозяйства (софинансирование к субсидии из бюджета г. Москвы) | МБУ «ДХБ» (МЗ) | I-IV квартал 2017 | 2 959 000,00 | Бюджет городского округа Троицк |
| 3 | Приобретение противогололедных материалов | МБУ «ДХБ» (МЗ) | I квартал 2017 | 14 514 600,00 | Бюджет городского округа Троицк |
| 4. | Проведение мониторинга характеристик подвижного состава МБУ «ДХБ» на основе технологий спутниковой системы ГЛОНАСС/GPS | МБУ «ДХБ» (целевая субсидия) | 2017 год | 269 400,00 | Бюджет городского округа Троицк |
| Итого |  |  | 87 931 000,00 |  |

Перечень мероприятий подпрограммы 1 на 2018 год

| № п/п | Наименование и содержание мероприятий | Ответственный исполнитель мероприятий | Сроки исполнения | Объемы финансирования (руб.) | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Содержание объектов дорожного хозяйства | МБУ «ДХБ» (МЗ) | I-IV квартал 2018 | 91 254 400,00 | Субсидия из бюджета г. Москвы |
| 2 | Содержание объектов дорожного хозяйства (софинансирование к субсидии из бюджета г. Москвы) | МБУ «ДХБ» (МЗ) | I-IV квартал 2018 | 18 112 000,00 | Бюджет городского округа Троицк |
| 3 | Содержание объектов дорожного хозяйства | МБУ «ДХБ» (МЗ) | I-IV квартал 2018 | 165 300,00 | Бюджет городского округа Троицк |
|  | Приобретение противогололедных материалов | МБУ «ДХБ» (МЗ) | I квартал 2018 | 17 650 000,00 | Бюджет городского округа Троицк |
|  | Приобретение техники | МБУ «ДХБ» (целевая субсидия) | 2018 год | 11 116 200,00 | Бюджет городского округа Троицк |
|  | Проведение мониторинга характеристик подвижного состава МБУ «ДХБ» на основе технологий спутниковой системы ГЛОНАСС/GPS | МБУ «ДХБ» (целевая субсидия) | 2018 год | 4 699 300,00 | Бюджет городского округа Троицк |
| Итого |  |  | 142 997 200,00 |  |

Перечень мероприятий подпрограммы 1 на 2019 год

| № п/п | Наименование и содержание мероприятий | Ответственный исполнитель мероприятий | Сроки исполнения | Объемы финансирования (руб.) | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Содержание объектов дорожного хозяйства | МБУ «ДХБ» (МЗ) | I-IV квартал 2019 | 75 930 800,00 | Субсидия из бюджета г. Москвы |
| 2 | Содержание объектов дорожного хозяйства (софинансирование к субсидии из бюджета г. Москвы) | МБУ «ДХБ» (МЗ) | I-IV квартал 2019 | 17 102 400,00 | Бюджет городского округа Троицк |
| 3 | Приобретение противогололедных материалов | МБУ «ДХБ» (МЗ) | I квартал 2019 | 14 900 000,00 | Бюджет городского округа Троицк |
| 4 | Проведение мониторинга характеристик подвижного состава МБУ «ДХБ» на основе технологий спутниковой системы ГЛОНАСС/GPS | МБУ «ДХБ» (целевая субсидия) | 2019 год | 1 305 800,00 | Бюджет городского округа Троицк |
| Итого |  |  | 109 239 000,00 |  |

Перечень мероприятий подпрограммы 1 на 2020 год

| № п/п | Наименование и содержание мероприятий | Ответственный исполнитель мероприятий | Сроки исполнения | Объемы финансирования (руб.) | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Содержание объектов дорожного хозяйства | МБУ «ДХБ» (МЗ) | I-IV квартал 2020 | 78 214 900,00 | Субсидия из бюджета г. Москвы |
| 2 | Содержание объектов дорожного хозяйства (софинансирование к субсидии из бюджета г. Москвы) | МБУ «ДХБ» (МЗ) | I-IV квартал 2020 | 13 551 500,00 | Бюджет городского округа Троицк |
| 3 | Приобретение противогололедных материалов | МБУ «ДХБ» (МЗ) | I квартал 2020 | 14 900 000,00 | Бюджет городского округа Троицк |
| 4. | Проведение мониторинга характеристик подвижного состава МБУ «ДХБ» на основе технологий спутниковой системы ГЛОНАСС/GPS | МБУ «ДХБ» (целевая субсидия) | 2020 год | 460 800,00 | Бюджет городского округа Троицк |
| Итого |  |  | 107 127 200,00 |  |

Перечень мероприятий подпрограммы 1 на 2021 год

| № п/п | Наименование и содержание мероприятий | Ответственный исполнитель мероприятий | Сроки исполнения | Объемы финансирования (руб.) | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Содержание объектов дорожного хозяйства | МБУ «ДХБ» (МЗ) | I-IV квартал 2021 | 78 214 900,00 | Субсидия из бюджета г. Москвы |
| 2 | Содержание объектов дорожного хозяйства (софинансирование к субсидии из бюджета г. Москвы) | МБУ «ДХБ» (МЗ) | I-IV квартал 2021 | 21 603 500,00 | Бюджет городского округа Троицк |
| 3 | Приобретение противогололедных материалов | МБУ «ДХБ» (МЗ) | I квартал 2021 | 15 500 000,00 | Бюджет городского округа Троицк |
| 4. | Проведение мониторинга характеристик подвижного состава МБУ «ДХБ» на основе технологий спутниковой системы ГЛОНАСС/GPS | МБУ «ДХБ» (целевая субсидия) | 2021 год | 460 800,00 | Бюджет городского округа Троицк |
| Итого |  |  | 115 779 200,00 |  |

Приложение 3 к программе

Титульный список (на каждый год)

объектов дорожного хозяйства городского округа Троицк в городе Москве на 2017-2021 годы

к подпрограмме 1.

| № п/п | Наименование ОДХ | Протяженность объекта, п.м. | Общая площадь ОДХ по титулу, м² | в том числе: | Общая площадь уборки, м² | в том числе: | Количество убираемых остановок, ед. | Площадь вывоза снега, м² | Перекидка ротором, м² | Стенка Нью-Джерси, п.м | Металлические барьерные ограждения п.м | Пешеходные ограждения, п.м | Тротуарные столбики, п.м | Защитная стенка, п.м | Знаки, ед. | Указатели, ед. | Информационные щиты, ед. | ИДН, ед. | Металлическое барьерное ограждение Фракассо, п.м | Бетонный парапет, п.м | Буфера безопасности, ед. | Навигационные указатели, ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Общая площадь проезжей части, м² | Общая площадь тротуаров, м² | Площадь обочин, м² |  | Площадь уборки проезжей части, м² | Площадь уборки тротуаров, м² | Площадь уборки обочин, м² | Площадь уборки остановок, м² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | По главной оси | По всем осям | По лоткам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Волна | Транс-экострой | Труба |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Без площади парковочного пространства и пл-ди участков, не подлежащих уборке | Площадь парковочного пространства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мех. | ручн. | мех. | ручн. | мех. | ручн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| 1 | В районе жилых домов В – 18, 19 и станции перекачки в микрорайоне «В» | 179,40 | 179,40 | 224,20 | 1158,50 | 1158,50 | 0,00 | 0,00 | 1158,50 | 1158,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1158,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 2 | Въезд между придомовой территорией д. 26 по ул. Центральной и Выставочным залом ТРИНИТИ | 71,00 | 71,00 | 139,90 | 505,30 | 505,30 | 0,00 | 0,00 | 505,30 | 505,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 505,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 3 | Въезд на ул. Радужная с ул. Текстильщиков | 109,00 | 109,00 | 69,10 | 1241,70 | 1119,90 | 18,10 | 103,70 | 1241,70 | 1119,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,10 | 103,70 | 0,00 | 0 | 1241,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 4 | Въезд с улицы "Полковника милиции Курочкина" к спортивной школе в микрорайоне "В" (в районе жилого дома В - 5) | 115,00 | 115,00 | 327,20 | 1370,60 | 1239,60 | 131,00 | 0,00 | 1370,60 | 1139,70 | 0,00 | 99,90 | 0,00 | 0,00 | 131,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1370,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 5 | г. Троицк-Пучково | 3079,00 | 3079,00 | 2694,00 | 31806,70 | 22663,80 | 4313,90 | 4829,00 | 31806,70 | 22663,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4291,40 | 4829,00 | 22,50 | 2 | 31806,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 6 | Дорога к детской музыкальной школе от ул. Спортивная | 92,40 | 92,40 | 123,00 | 1283,40 | 1069,50 | 213,90 | 0,00 | 1283,40 | 1051,10 | 0,00 | 18,40 | 0,00 | 0,00 | 213,90 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1283,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 7 | Дорога к Центру Молодежного Досуга | 198,50 | 198,50 | 371,80 | 1615,30 | 1532,70 | 82,60 | 0,00 | 1615,30 | 867,00 | 0,00 | 665,70 | 0,00 | 0,00 | 82,60 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1615,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 8 | Дорога от ул. Парковой (в районе д. 5 по ул. Нагорная) в частный сектор | 325,00 | 325,00 | 0,00 | 2185,60 | 1488,60 | 0,00 | 697,00 | 2185,60 | 1488,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 697,00 | 0,00 | 0 | 2185,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 9 | Дорога ул. Дальняя | 282,90 | 282,90 | 374,70 | 4276,10 | 4074,90 | 152,40 | 48,80 | 4276,10 | 3886,80 | 0,00 | 188,10 | 0,00 | 0,00 | 152,40 | 48,80 | 0,00 | 0 | 4276,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 10 | Мкр. В, проезд от дома 16 до Общественного центра | 452,00 | 452,00 | 595,40 | 5708,90 | 4506,40 | 1202,50 | 0,00 | 5708,90 | 4462,40 | 0,00 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 1202,50 | 0,00 | 0,00 | 0 | 5708,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 11 | Октябрьский пр-т | 1853,00 | 1853,00 | 8475,00 | 45111,90 | 32907,90 | 12204,00 | 0,00 | 45111,90 | 30098,50 | 0,00 | 2809,40 | 0,00 | 0,00 | 11704,00 | 0,00 | 500,00 | 10 | 45111,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 | 0 | 0 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 12 | От въезда с Октябрьского проспекта в районе жилых домов 3а и 3б Октябрьского проспекта до здания городского Морга на территории больницы РАН | 366,00 | 366,00 | 455,00 | 3149,30 | 2962,20 | 187,10 | 0,00 | 3149,30 | 2962,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187,10 | 0,00 | 0,00 | 0 | 3149,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 13 | От въезда с Октябрьского проспекта к больнице РАН (до железных ворот больницы РАН) | 22,00 | 22,00 | 29,50 | 109,40 | 109,40 | 0,00 | 0,00 | 109,40 | 109,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 109,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 14 | От въезда с Октябрьского проспекта к жилому дому Октябрьский проспект, д. 31 | 95,00 | 95,00 | 0,00 | 707,30 | 707,30 | 0,00 | 0,00 | 707,30 | 707,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 707,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 15 | От въезда с Октябрьского проспекта к жилым домам д. 19 и д. 19а Октябрьского проспекта | 94,70 | 94,70 | 192,10 | 376,80 | 376,80 | 0,00 | 0,00 | 376,80 | 376,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 376,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 16 | От въезда с Октябрьского проспекта к жилым домам д. 7, 9, 11 Октябрьского проспекта до д. 7 Октябрьского проспекта | 193,00 | 193,00 | 387,20 | 1545,50 | 1257,30 | 288,20 | 0,00 | 1545,50 | 1257,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288,20 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1545,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 17 | От Калужского шоссе через д. Ватутинки-2 до въезда в Детский кардиоревматологический санаторий № 20 "Красная Пахра" | 1059,70 | 1059,70 | 2127,60 | 9291,60 | 8092,70 | 751,90 | 447,00 | 9291,60 | 8092,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 751,90 | 447,00 | 0,00 | 0 | 9291,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 18 | От конечной остановки автобусов в микрорайоне «В», в районе жилых домов В-10, 14 , 3 к школе № 6, вдоль котельной № 13, к жилым домам В – 9, 52, 54 до КНС за домом В - 54 | 484,00 | 484,00 | 816,50 | 3439,10 | 3034,80 | 404,30 | 0,00 | 3439,10 | 3034,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404,30 | 0,00 | 0,00 | 0 | 3439,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 19 | Пер. Богородский | 238,50 | 238,50 | 0,00 | 890,00 | 890,00 | 0,00 | 0,00 | 890,00 | 801,00 | 0,00 | 89,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 20 | Пер. Комсомольский | 157,40 | 157,40 | 0,00 | 641,60 | 641,60 | 0,00 | 0,00 | 641,60 | 641,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 641,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 21 | Пер. Лагерный | 105,20 | 105,20 | 0,00 | 545,70 | 545,70 | 0,00 | 0,00 | 545,70 | 545,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 545,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 22 | Пер. Парковый | 225,70 | 225,70 | 626,70 | 2266,30 | 1981,10 | 285,20 | 0,00 | 2266,30 | 1686,80 | 0,00 | 294,30 | 0,00 | 0,00 | 285,20 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2266,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 23 | Пер. 2-й Богородский | 196,50 | 196,50 | 0,00 | 507,60 | 507,60 | 0,00 | 0,00 | 507,60 | 507,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 507,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 24 | Пер.1-й Богородский | 230,40 | 230,40 | 0,00 | 791,70 | 791,70 | 0,00 | 0,00 | 791,70 | 776,50 | 0,00 | 15,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 791,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 25 | Пер.3-й Богородский | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 549,60 | 549,60 | 0,00 | 0,00 | 549,60 | 549,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 549,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 26 | Подъезд к администрации городского округа Троицк | 95,60 | 95,60 | 153,70 | 585,00 | 441,00 | 144,00 | 0,00 | 585,00 | 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 27 | Подъезд к АТС | 111,00 | 111,00 | 224,70 | 868,90 | 868,90 | 0,00 | 0,00 | 868,90 | 868,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 868,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 28 | Подъезд к базе «Лесная» | 120,10 | 120,10 | 0,00 | 800,10 | 800,10 | 0,00 | 0,00 | 800,10 | 769,40 | 0,00 | 30,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 800,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 29 | Подъезд к Водозаборному узлу и к воротам начальной школы от пересечения улиц Пушковых и Центральной | 78,00 | 78,00 | 0,00 | 676,40 | 676,40 | 0,00 | 0,00 | 676,40 | 597,20 | 0,00 | 79,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 676,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 30 | Подъезд к городской поликлинике | 202,90 | 202,90 | 549,80 | 1908,70 | 1455,10 | 453,60 | 0,00 | 1908,70 | 1128,80 | 0,00 | 326,30 | 0,00 | 0,00 | 453,60 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1908,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 31 | Подъезд к городской поликлинике уч.2 | 34,00 | 34,00 | 71,80 | 297,50 | 297,50 | 0,00 | 0,00 | 297,50 | 220,40 | 0,00 | 77,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 297,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 32 | Подъезд к ГСК – 2 и ГСК -3 с ул. Юбилейной | 14,60 | 14,60 | 15,00 | 114,30 | 94,00 | 0,00 | 20,30 | 114,30 | 94,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,30 | 0,00 | 0 | 114,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 33 | Подъезд к ГСК-13 | 247,80 | 247,80 | 0,00 | 1090,70 | 1090,70 | 0,00 | 0,00 | 1090,70 | 1090,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1090,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 34 | Подъезд к детскому санаторию № 20 | 228,90 | 228,90 | 0,00 | 1482,70 | 1166,00 | 0,00 | 316,70 | 1482,70 | 1166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316,70 | 0,00 | 0 | 1482,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 35 | Подъезд к ДК-2 | 155,10 | 155,10 | 246,80 | 991,00 | 991,00 | 0,00 | 0,00 | 991,00 | 933,50 | 0,00 | 57,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 36 | Подъезд к ДК-3 и ЦТП-17 | 439,60 | 439,60 | 649,00 | 4651,70 | 3960,90 | 690,80 | 0,00 | 4651,70 | 3645,20 | 0,00 | 315,70 | 0,00 | 0,00 | 690,80 | 0,00 | 0,00 | 0 | 4651,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 37 | Подъезд к домам 20,22 по ул. Центральной | 171,00 | 171,00 | 332,50 | 1799,40 | 1616,80 | 182,60 | 0,00 | 1799,40 | 1616,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182,60 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1799,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 38 | Подъезд к Дому быта | 122,60 | 122,60 | 209,10 | 1371,00 | 757,50 | 371,60 | 0,00 | 1129,10 | 757,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371,60 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1129,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 39 | Подъезд к дому 15 по Октябрьскому проспекту | 148,50 | 148,50 | 316,10 | 1935,30 | 1769,90 | 165,40 | 0,00 | 1935,30 | 1268,70 | 0,00 | 501,20 | 0,00 | 0,00 | 165,40 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1935,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 40 | Подъезд к зоне отдыха "Заречье" | 99,40 | 99,40 | 259,00 | 754,50 | 612,90 | 141,60 | 0,00 | 754,50 | 612,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,60 | 0,00 | 0,00 | 0 | 754,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 41 | Подъезд к камвольной фабрике | 260,90 | 260,90 | 584,60 | 3480,80 | 3015,60 | 465,20 | 0,00 | 3480,80 | 2578,00 | 0,00 | 437,60 | 0,00 | 0,00 | 465,20 | 0,00 | 0,00 | 0 | 3480,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 42 | Подъезд к клубу ОАО "ТКФ" | 72,00 | 72,00 | 149,60 | 845,80 | 687,10 | 97,20 | 61,50 | 845,80 | 516,40 | 0,00 | 170,70 | 0,00 | 0,00 | 97,20 | 61,50 | 0,00 | 0 | 845,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 43 | Подъезд к овощной базе Лесной | 267,00 | 267,00 | 216,00 | 2433,90 | 2277,70 | 156,20 | 0,00 | 2433,90 | 2277,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,20 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2433,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 44 | Подъезд к очистным сооружениям | 1681,00 | 1681,00 | 0,00 | 14473,90 | 11106,70 | 0,00 | 3367,20 | 14473,90 | 11106,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3367,20 | 0,00 | 0 | 14473,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 45 | Подъезд к проходной ТРИНИТИ с ул. Пушковых | 45,00 | 45,00 | 90,50 | 1029,90 | 1029,90 | 0,00 | 0,00 | 1029,90 | 617,50 | 0,00 | 412,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1029,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 46 | Подъезд к проходной №3 ТРИНИТИ | 77,00 | 77,00 | 0,00 | 1040,60 | 947,70 | 43,90 | 49,00 | 1040,60 | 947,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,90 | 49,00 | 0,00 | 0 | 1040,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 47 | Подъезд к ФИАНу с ул. Физическая | 286,00 | 286,00 | 472,90 | 2288,20 | 2288,20 | 0,00 | 0,00 | 2288,20 | 1969,80 | 0,00 | 318,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2288,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 48 | Подъезд к химчистке | 166,50 | 166,50 | 543,00 | 2419,20 | 2073,20 | 346,00 | 0,00 | 2419,20 | 1490,90 | 0,00 | 582,30 | 0,00 | 0,00 | 346,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2419,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 49 | Проезд А-101 "Москва-Малоярославец-Рославль"-ул. Центральная | 236,90 | 236,90 | 1357,00 | 3561,70 | 2554,80 | 1006,90 | 0,00 | 3561,70 | 2554,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 956,90 | 0,00 | 50,00 | 1 | 3561,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 50 | Проезд к домам №15 и №15а микрорайона "В" от ул. Полковника милиции Курочкина | 86,50 | 86,50 | 275,50 | 767,90 | 545,40 | 222,50 | 0,00 | 767,90 | 545,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222,50 | 0,00 | 0,00 | 0 | 767,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 51 | Проезд к домам 8,9 | 224,70 | 224,70 | 348,20 | 1560,30 | 1370,20 | 190,10 | 0,00 | 1560,30 | 1370,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,10 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1560,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 52 | Проезд к ИЗМИРАНу от пересечения улиц Пушковых и Центральной | 109,30 | 109,30 | 221,90 | 943,40 | 830,50 | 112,90 | 0,00 | 943,40 | 830,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,90 | 0,00 | 0,00 | 0 | 943,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 53 | Проезд к кладбищу | 915,00 | 915,00 | 299,80 | 9488,00 | 7752,80 | 72,90 | 1662,30 | 9488,00 | 7752,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,20 | 1662,30 | 57,70 | 1 | 9488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 54 | Проезд к магазину "Три поросёнка" (М-он "В", д. 4) | 113,00 | 113,00 | 205,80 | 1150,20 | 1009,60 | 140,60 | 0,00 | 1150,20 | 887,70 | 0,00 | 121,90 | 0,00 | 0,00 | 140,60 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1150,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 55 | Проезд к магазину "Центральный" с ул. Пушковых | 166,00 | 166,00 | 282,10 | 1122,70 | 1048,50 | 74,20 | 0,00 | 1122,70 | 828,60 | 0,00 | 219,90 | 0,00 | 0,00 | 74,20 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1122,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 56 | Проезд к начальной школе | 65,00 | 65,00 | 134,90 | 327,50 | 250,60 | 76,90 | 0,00 | 327,50 | 250,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,90 | 0,00 | 0,00 | 0 | 327,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 57 | Проезд к офисному зданию №19 по ул. Полковника милиции Курочкина | 77,00 | 77,00 | 110,40 | 1425,50 | 1425,50 | 0,00 | 0,00 | 1425,50 | 515,90 | 0,00 | 909,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1425,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 58 | Проезд к рынку и Центральной котельной | 84,80 | 84,80 | 146,40 | 789,40 | 789,40 | 0,00 | 0,00 | 789,40 | 789,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 789,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 59 | Проезд к ТИСНУМ от «Проезда А-101 «Москва-Малоярославец-Рославль»- ул. Центральная» до ворот института | 146,00 | 146,00 | 286,70 | 1172,00 | 1001,80 | 170,20 | 0,00 | 1172,00 | 1001,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,20 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 60 | Проезд к ЦТП-45 и ТП (в районе торгового центра "Плаза" М-он "В" д. №42) | 87,00 | 87,00 | 156,10 | 672,70 | 672,70 | 0,00 | 0,00 | 672,70 | 672,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 672,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 61 | Проезд (кольцо) у Центральная. д. 12а | 97,80 | 97,80 | 130,20 | 706,60 | 670,70 | 35,90 | 0,00 | 706,60 | 670,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,90 | 0,00 | 0,00 | 0 | 706,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 62 | Проезд от Лагерного переулка к Рождественскому переулку | 95,00 | 95,00 | 88,90 | 741,50 | 741,50 | 0,00 | 0,00 | 741,50 | 460,50 | 0,00 | 281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 741,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 63 | Проезд от ул. Школьная д. 2 до кооперативных гаражей | 56,00 | 56,00 | 125,70 | 230,10 | 230,10 | 0,00 | 0,00 | 230,10 | 230,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 230,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 64 | Проезд пр-кт Октябрьский-ул.Большая Октябрьская | 167,50 | 167,50 | 423,40 | 1900,20 | 1367,70 | 532,50 | 0,00 | 1900,20 | 1367,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 532,50 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1900,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 65 | Проезд ул. Большая Октябрьская-автокруг | 175,00 | 175,00 | 417,40 | 3026,10 | 2499,50 | 526,60 | 0,00 | 3026,10 | 2259,30 | 0,00 | 240,20 | 0,00 | 0,00 | 526,60 | 0,00 | 0,00 | 0 | 3026,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 66 | Проезд ул. Большая Октябрьская-мкр.В, дом 37,38,39 | 174,00 | 174,00 | 300,30 | 1664,20 | 1375,80 | 288,40 | 0,00 | 1664,20 | 1375,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288,40 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1664,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 67 | Проезд ул. Большая Октябрьская-мкр.В,дом 30,31 | 197,80 | 197,80 | 489,30 | 2843,90 | 2478,00 | 365,90 | 0,00 | 2843,90 | 1922,10 | 0,00 | 555,90 | 0,00 | 0,00 | 365,90 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2843,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 68 | Проезд ул. Первомайская - ул. Садовая | 154,30 | 154,30 | 0,00 | 1373,70 | 1062,70 | 25,20 | 285,80 | 1373,70 | 1062,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,20 | 285,80 | 0,00 | 0 | 1373,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 69 | Разворотный автобусный круг в микрорайоне В | 63,50 | 63,50 | 408,00 | 3316,10 | 2885,10 | 431,00 | 0,00 | 3316,10 | 1367,60 | 0,00 | 1517,50 | 0,00 | 0,00 | 381,00 | 0,00 | 50,00 | 1 | 3316,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 70 | Торговый центр | 162,80 | 162,80 | 608,00 | 5761,70 | 4967,00 | 794,70 | 0,00 | 5761,70 | 3155,30 | 0,00 | 1811,70 | 0,00 | 0,00 | 744,70 | 0,00 | 50,00 | 2 | 5761,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 71 | Туп. Школьный | 69,00 | 69,00 | 126,60 | 341,50 | 341,50 | 0,00 | 0,00 | 341,50 | 341,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 341,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 72 | Ул. Богородская | 748,00 | 748,00 | 0,00 | 3888,60 | 3114,00 | 0,00 | 774,60 | 3888,60 | 2970,50 | 0,00 | 143,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 774,60 | 0,00 | 0 | 3888,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 73 | ул. Большая Октябрьская | 614,90 | 614,90 | 469,30 | 8381,00 | 6739,70 | 330,60 | 625,00 | 7695,30 | 5715,50 | 0,00 | 1024,20 | 0,00 | 0,00 | 330,60 | 625,00 | 0,00 | 0 | 7695,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 74 | Ул. Высотная | 312,40 | 312,40 | 0,00 | 1224,00 | 1197,00 | 27,00 | 0,00 | 1224,00 | 1197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 75 | Ул. Заречная | 671,00 | 671,00 | 1057,80 | 6156,90 | 5092,00 | 1064,90 | 0,00 | 6156,90 | 5028,30 | 0,00 | 63,70 | 0,00 | 0,00 | 1064,90 | 0,00 | 0,00 | 0 | 6156,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 76 | ул. Заречная уч.2 | 80,50 | 80,50 | 267,50 | 1095,20 | 937,60 | 157,60 | 0,00 | 1095,20 | 542,70 | 0,00 | 394,90 | 0,00 | 0,00 | 157,60 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1095,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 77 | ул. Заречная уч.3 | 79,00 | 79,00 | 174,70 | 546,10 | 511,00 | 35,10 | 0,00 | 546,10 | 511,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,10 | 0,00 | 0,00 | 0 | 546,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 78 | Ул. Комсомольская | 461,60 | 461,60 | 0,00 | 1815,10 | 1676,70 | 0,00 | 0,00 | 1676,70 | 1676,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1676,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 79 | Ул. Лагерная | 235,90 | 235,90 | 0,00 | 1420,80 | 1110,80 | 0,00 | 310,00 | 1420,80 | 1110,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310,00 | 0,00 | 0 | 1420,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 80 | Ул. Лесная | 258,00 | 258,00 | 595,10 | 2083,10 | 1494,00 | 589,10 | 0,00 | 2083,10 | 1150,40 | 0,00 | 343,60 | 0,00 | 0,00 | 589,10 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2083,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 81 | ул. Лесхозная | 372,60 | 372,60 | 192,90 | 1749,20 | 1749,20 | 0,00 | 0,00 | 1749,20 | 1360,00 | 0,00 | 389,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1749,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 82 | ул. Лесхозная уч.1 | 183,90 | 183,90 | 33,80 | 1306,30 | 1019,30 | 0,00 | 287,00 | 1306,30 | 1019,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287,00 | 0,00 | 0 | 1306,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 83 | ул. Лесхозная уч.2 | 71,80 | 71,80 | 65,90 | 997,50 | 933,30 | 0,00 | 64,20 | 997,50 | 681,60 | 0,00 | 251,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,20 | 0,00 | 0 | 997,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 84 | ул. Лесхозная уч.3 | 95,00 | 95,00 | 0,00 | 666,80 | 492,80 | 0,00 | 174,00 | 666,80 | 427,00 | 0,00 | 65,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174,00 | 0,00 | 0 | 666,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 85 | ул. Лесхозная уч.4 | 139,00 | 139,00 | 0,00 | 827,70 | 561,70 | 0,00 | 266,00 | 827,70 | 561,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266,00 | 0,00 | 0 | 827,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 86 | ул. Нагорная | 240,20 | 240,20 | 767,70 | 2320,00 | 1888,60 | 431,40 | 0,00 | 2320,00 | 1671,20 | 0,00 | 217,40 | 0,00 | 0,00 | 431,40 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 87 | Ул. Парковая | 580,50 | 580,50 | 1378,00 | 6132,80 | 5651,10 | 481,70 | 0,00 | 6132,80 | 3904,20 | 0,00 | 1746,90 | 0,00 | 0,00 | 481,70 | 0,00 | 0,00 | 0 | 6132,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 88 | ул. Пионерская | 342,20 | 342,20 | 679,40 | 2482,00 | 2383,40 | 98,60 | 0,00 | 2482,00 | 2115,60 | 0,00 | 267,80 | 0,00 | 0,00 | 98,60 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 89 | ул. Пляжная | 452,00 | 452,00 | 395,70 | 3440,80 | 2884,10 | 129,70 | 427,00 | 3440,80 | 2884,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,70 | 427,00 | 0,00 | 0 | 3440,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 90 | ул. Промышленная | 635,90 | 635,90 | 298,40 | 10084,10 | 9213,40 | 26,50 | 844,20 | 10084,10 | 9213,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,50 | 844,20 | 0,00 | 0 | 10084,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 91 | ул. Пушковых | 254,20 | 254,20 | 913,00 | 2135,50 | 1832,90 | 302,60 | 0,00 | 2135,50 | 1832,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302,60 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2135,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 92 | ул. Садовая | 338,00 | 338,00 | 0,00 | 2772,50 | 2717,50 | 55,00 | 0,00 | 2772,50 | 2717,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2772,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 93 | ул. Солнечная | 612,00 | 612,00 | 2306,20 | 10149,40 | 8745,50 | 1403,90 | 0,00 | 10149,40 | 8745,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1253,90 | 0,00 | 150,00 | 2 | 10149,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 94 | ул. Спортивная | 169,50 | 169,50 | 701,90 | 1685,40 | 1147,40 | 538,00 | 0,00 | 1685,40 | 1080,60 | 0,00 | 66,80 | 0,00 | 0,00 | 538,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1685,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 95 | ул. Центральная | 1543,00 | 1543,00 | 4650,20 | 22651,80 | 16948,50 | 5703,30 | 0,00 | 22651,80 | 16948,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5353,30 | 0,00 | 350,00 | 7 | 22651,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 96 | ул. Центральная-ИЯИ | 763,00 | 763,00 | 1125,00 | 12235,70 | 9907,50 | 1494,80 | 833,40 | 12235,70 | 8779,00 | 0,00 | 1128,50 | 0,00 | 0,00 | 1444,80 | 833,40 | 50,00 | 1 | 12235,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 97 | ул. Центральная-41 км. | 648,50 | 648,50 | 2066,50 | 8063,60 | 7008,90 | 1054,70 | 0,00 | 8063,60 | 7008,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1004,70 | 0,00 | 50,00 | 1 | 8063,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 98 | ул. Школьная | 577,00 | 577,00 | 0,00 | 8118,00 | 6047,00 | 2071,00 | 0,00 | 8118,00 | 4717,50 | 0,00 | 1329,50 | 0,00 | 0,00 | 2071,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 8118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 99 | ул. Юбилейная | 588,00 | 588,00 | 1816,50 | 6900,20 | 5870,50 | 1029,70 | 0,00 | 6900,20 | 4640,90 | 0,00 | 1229,60 | 0,00 | 0,00 | 1029,70 | 0,00 | 0,00 | 0 | 6900,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 100 | ул. 2-я Пионерская | 274,00 | 274,00 | 0,00 | 814,70 | 814,70 | 0,00 | 0,00 | 814,70 | 771,20 | 0,00 | 43,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 814,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 101 | Участок дороги между рынком «Скид»и ж/д «В» - 37 от площади Торгового центра в Микрорайоне «В» до ул. Б. Октябрьская | 122,60 | 122,60 | 205,60 | 1711,90 | 1552,40 | 159,50 | 0,00 | 1711,90 | 1552,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159,50 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1711,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 102 | Въезд на ул. Радужная с ул. Текстильщиков (уч-к 2) | 33,00 | 33,00 | 0,00 | 201,50 | 135,60 | 0,00 | 65,90 | 201,50 | 135,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,90 | 0,00 | 0 | 201,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 103 | Дорога с 38 км Калужского шоссе до въезда в МЖК "Сосны" | 563,40 | 563,40 | 0,00 | 7206,50 | 5593,60 | 830,20 | 782,70 | 7206,50 | 5593,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 830,20 | 782,70 | 0,00 | 0 | 7206,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 104 | Пер. Рождественский | 132,90 | 132,90 | 2,00 | 1228,50 | 952,30 | 107,00 | 169,20 | 1228,50 | 952,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,00 | 169,20 | 0,00 | 0 | 1228,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 105 | Пер. Учительский | 213,80 | 213,80 | 23,60 | 893,50 | 893,50 | 0,00 | 0,00 | 893,50 | 893,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 893,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 106 | Подъезд к ГСК-10 от пересечения ул. Солнечной и Октябрьского проспекта до въезда в ГСК-10 | 101,90 | 101,90 | 95,40 | 2155,60 | 2051,40 | 104,20 | 0,00 | 2155,60 | 2051,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,20 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2155,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 107 | Подъезд к детской поликлинике | 301,50 | 301,50 | 0,00 | 4087,30 | 3739,30 | 348,00 | 0,00 | 4087,30 | 2862,30 | 0,00 | 877,00 | 0,00 | 0,00 | 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 4087,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 108 | Проезд между ул. Городская и ЖК "Изумрудный" | 114,00 | 114,00 | 331,10 | 1043,40 | 807,10 | 140,30 | 96,00 | 1043,40 | 807,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,30 | 96,00 | 0,00 | 0 | 1043,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 109 | Проезд ул. Комсомольская - ул. Высотная | 127,00 | 127,00 | 0,00 | 861,60 | 597,30 | 0,00 | 264,30 | 861,60 | 597,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264,30 | 0,00 | 0 | 861,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 110 | Проезд ул. Первомайская-ул. Текстильщиков | 139,70 | 139,70 | 0,00 | 1750,00 | 1750,00 | 0,00 | 0,00 | 1750,00 | 1326,40 | 0,00 | 423,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 111 | Ул. Большая Октябрьская (уч-к 2) | 181,00 | 181,00 | 0,00 | 1156,10 | 1156,10 | 0,00 | 0,00 | 1156,10 | 1156,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1156,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 112 | Ул. Зеленая | 355,50 | 355,50 | 0,00 | 2225,40 | 2225,40 | 0,00 | 0,00 | 2225,40 | 2225,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2225,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 113 | ул. Первомайская | 217,20 | 217,20 | 0,00 | 1188,70 | 1188,70 | 0,00 | 0,00 | 1188,70 | 1188,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1188,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 114 | ул. Рабочая | 229,10 | 229,10 | 0,00 | 1222,70 | 1222,70 | 0,00 | 0,00 | 1222,70 | 1222,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1222,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 115 | Ул. 1-я Мичуринская | 276,30 | 276,30 | 0,00 | 1674,60 | 1674,60 | 0,00 | 0,00 | 1674,60 | 1674,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1674,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 116 | ул. 2-я Мичуринская | 280,60 | 280,60 | 25,60 | 1708,00 | 1708,00 | 0,00 | 0,00 | 1708,00 | 1708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| Итого по г.о. | Троицк | 34984,80 | 34984,80 | 50694,40 | 375762,00 | 309549,20 | 47275,00 | 17871,80 | 374696,00 | 286351,20 | 0,00 | 23198,00 | 0,00 | 0,00 | 45944,80 | 17871,80 | 1330,20 | 28,00 | 374696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Приложение 4 к программе

Планируемые результаты реализации подпрограммы 1

| № п/п | Наименование мероприятий | Наименование целевого показателя | Ед.изм. | Плановые значения | Плановые значения | Плановые значения | Плановые значения | Плановые значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Содержание объектов дорожного хозяйства | Количество объектов дорожного хозяйства, соответствующих нормативным требованиям | ед. | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 |
|  |  | Площадь объектов дорожного хозяйства, соответствующих нормативным требованиям | тыс. кв.м. | 375,76 | 375,76 | 375,76 | 375,76 | 375,76 |
| 2. | Приобретение противогололедного материала | Количество противогололедного материала | тонн | 793,04 | 951,00 | 818,00 | 818,00 | 818,00 |
| 3. | Проведение мониторинга характеристик подвижного состава МБУ «ДХБ» на основе технологий спутниковой системы ГЛОНАСС/GPS | Количество подвижного состава | ед. | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 |

Приложение 5 к программе

Паспорт подпрограммы 2

| Наименование подпрограммы 2 | «Ремонт объектов дорожного хозяйства в городском округе Троицк» |
| --- | --- |
| Цель подпрограммы 2 | Обеспечение сохранности объектов дорожного хозяйства. Улучшение качества ремонта объектов дорожного хозяйства. |
| Задачи подпрограммы 2 | Качественное выполнение работ по ремонту объектов дорожного хозяйства. Обеспечение нормативных эксплуатационных свойств покрытий проезжей части. |
| Координатор подпрограммы 2 | Заместитель главы администрации городского округа Троицк в городе Москве Вальков И.В. |
| Разработчик подпрограммы 2 | Отдел благоустройства управления жилищно-коммунального хозяйства |
| Сроки реализации подпрограммы 2 | 2017-2021 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы 2 | Источники финанси-рования | Этапы реализации программы |
|  |  | 2017 | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. |
|  | средства бюджета городского округа Троицк | 17 449 500,00 | 9 397 500,00 | 3 416 700,00 | 7 697 400,00 | 7 697 400,00 |
|  | средства субсидии из бюджета города Москвы | 0,00 | 22 641 800,00 | 82 000 100,00 | 76 916 600,00 | 76 916 600,00 |
|  | ИТОГО: | 17 449 500,00 | 32 039 300,00 | 85 416 800,00 | 84 614 000,00 | 84 614 000,00 |
|  | ВСЕГО: 304 133 600,00 руб. |
| Конечные результаты реализации подпрограммы 2 | Приведение в технически исправное состояние 105 объектов дорожного хозяйства, площадь ремонта которых составляет 244 915,30 кв. м. |

Приложение 6 к программе

| Перечень мероприятий подпрограммы 2 на 2017 год |
| --- |
| № п/п | Наименование и содержание мероприятий | Ответственный исполнитель мероприятий | Сроки исполнения | Объемы финансирования (руб.) | Источники финансирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Ремонт объекта дорожного хозяйства «Проезд к офисному зданию №19 по ул. Полковника милиции Курочкина» | Организации, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством | II-III квартал 2017г. | 807 080,45 | Бюджет городского округа Троицк |
| 2 | Ремонт объекта дорожного хозяйства «ул. Лесная» | Организации, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством | II-III квартал 2017г. | 5 199 414,86 | Бюджет городского округа Троицк |
| 3 | Ул. Школьная | Организации, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством | II-III квартал 2017г. | 422 224,42 | Бюджет городского округа Троицк |
| 4 | Ул. Центральная-41км. | Организации, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством | II-III квартал 2017г. | 3 152 316,71 | Бюджет городского округа Троицк |
| 5 | Проезд к администрации г.о. Троицк | Организации, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством | II-III квартал 2017г. | 143 431,91 | Бюджет городского округа Троицк |
| 6 | Ул. Центральная – ИЯИ (парковка перед храмом) | Организации, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством | II-III квартал 2017г. | 2 261 722,30 | Бюджет городского округа Троицк |
| 7 | Локальный ремонт дорожных покрытий | Организации, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством | II-III квартал 2017г. | 2 039 325,53 | Бюджет городского округа Троицк |
| 8 | Дорога к Центру Молодежного Досуга | Организации, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством | II-III квартал 2017г. | 1 860 943,01 | Бюджет городского округа Троицк |
| 9 | ул. Центральная (тротуар вблизи магазина Алми до автобусной остановки) | Организации, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством | II-III квартал 2017г. | 910 433,93 | Бюджет городского округа Троицк |
| 10 | Тротуар от дома №18 по ул. Центральная до магазина "Магнит" | Организации, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством | II-III квартал 2017г. | 493 065,41 | Бюджет городского округа Троицк |
| 11 | Подходы к пешеходным переходам в г.о. Троицк | Организации, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством | II-III квартал 2017г. | 159 541,47 | Бюджет городского округа Троицк |
|  | Итого: |  |  | 17 449 500,00 | Бюджет городского округа Троицк |
| Перечень мероприятий подпрограммы 2 на 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Дорога от въезда с Октябрьского проспекта в районе жилых домов 3а и 3б Октябрьского проспекта до здания городского Морга на территории больницы РАН | Организации, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством | II-III квартал 2018г. | 4 481 314,35 | Бюджет городского округа Троицк |
| 2 | Проезд пр-кт Октябрьский-ул.Большая Октябрьская (тротуар) | Организации, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством | II-III квартал 2018г. | 822 785,65 | Бюджет городского округа Троицк |
| 3 | От Калужского шоссе через д. Ватутинки-2 до въезда в Детский кардиоревматологический санаторий № 20 "Красная Пахра" | Организации, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством | III-IV квартал 2018г. | 800 000,00 | Бюджет городского округа Троицк |
| 4 | Дорога «Троицк-Пучково» (ремонт проезжей части) | Организации, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством | III-IV квартал 2018г. | 699 698,42 | Бюджет городского округа Троицк |
| 5 | Подъезды к СНТ | Организации, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством | III-IV квартал 2018г. | 344 800,00 | Бюджет городского округа Троицк |
| 6 | Центральная-ИЯИ (буферная зона) | Организации, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством | III-IV квартал 2018г. | 39 771,00 | Бюджет городского округа Троицк |
| 7 | Пересечение Октябрьского проспекта и ул. Солнечной (ремонт АБП) | Организации, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством | III-IV квартал 2018г. | 163 407,50 | Бюджет городского округа Троицк |
| 8 | Богородский переулок (большие карты) | Организации, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством | III-IV квартал 2018г. | 48 775,00 | Бюджет городского округа Троицк |
| 9 | Центральная-ИЯИ (ремонт парковки) | Организации, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством | III-IV квартал 2018г. | 213 844,00 | Бюджет городского округа Троицк |
| 10 | Подъезд к пожарной части | Организации, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством | III-IV квартал 2018г. | 34 674,00 | Бюджет городского округа Троицк |
| 11 | Октябрьский проспект (уширение велодорожки) | Организации, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством | III-IV квартал 2018г. | 82 332,40 | Бюджет городского округа Троицк |
| 12 | Октябрьский проспект (большие карты) | Организации, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством | III-IV квартал 2018г. | 42 468,10 | Бюджет городского округа Троицк |
| 13 | Октябрьский проспект (укладка плитки) | Организации, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством | III-IV квартал 2018г. | 73 916,00 | Бюджет городского округа Троицк |
| 14 | Дорога «Троицк-Пучково» (ремонт парковки) | Организации, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством | III-IV квартал 2018г. | 113 291,60 | Бюджет городского округа Троицк |
| 15 | Ул. Б. Октябрьская (тротуар вдоль частного сектора) | Организации, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством | III-IV квартал 2018г. | 1 021 110,98 | Бюджет городского округа Троицк |
| 16 | Ул. Солнечная (остановочные площадки) | Организации, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством | III-IV квартал 2018г. | 400 000,00 | Бюджет городского округа Троицк |
| 17 | Ул. Солнечная (тротуар от магазина Ашан к магазину Ритуал) | Организации, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством | III-IV квартал 2018г. | 15 311,00 | Бюджет городского округа Троицк |
|  | Итого: |  |  | 9 397 500,00 | Бюджет городского округа Троицк |
| 18 | От Калужского шоссе через д. Ватутинки-2 до въезда в Детский кардиоревматологический санаторий № 20 "Красная Пахра" | Организации, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством | III-IV квартал 2018г. | 7 951 498,99 | Субсидия из бюджета г.Москвы |
| 19 | Дорога с 38 км Калужского шоссе до въезда в МЖК "Сосны" | Организации, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством | III-IV квартал 2018г. | 1 795 211,71 | Субсидия из бюджета г.Москвы |
| 20 | ул. Пляжная | Организации, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством | III-IV квартал 2018г. | 2 244 738,00 | Субсидия из бюджета г.Москвы |
| 21 | Подъезд к зоне отдыха "Заречье" | Организации, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством | III-IV квартал 2018г. | 599 551,30 | Субсидия из бюджета г.Москвы |
| 22 | ул.Лагерная | Организации, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством | IV квартал 2018г. | 909 252,79 | Субсидия из бюджета г.Москвы |
| 23 | пер.Богородский | Организации, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством | IV квартал 2018г. | 682 203,70 | Субсидия из бюджета г.Москвы |
| 24 | пер.1-й Богородский | Организации, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством | IV квартал 2018г. | 606 854,84 | Субсидия из бюджета г.Москвы |
| 25 | ул.Нагорная | Организации, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством | IV квартал 2018г. | 2 686 880,83 | Субсидия из бюджета г.Москвы |
| 26 | ул.Нагибина | Организации, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством | IV квартал 2018г. | 1 556 862,69 | Субсидия из бюджета г.Москвы |
| 27 | Подъезд к СНТ "Отдых" | Организации, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством | IV квартал 2018г. | 1 490 378,38 | Субсидия из бюджета г.Москвы |
| 28 | Проезд между придомовой территорией д.26 по ул.Центральной и Выставочным залом ТРИНИТИ | Организации, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством | IV квартал 2018г. | 576 584,49 | Субсидия из бюджета г.Москвы |
| 29 | Проезд к начальной школе | Организации, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством | IV квартал 2018г. | 469 655,20 | Субсидия из бюджета г.Москвы |
| 30 | Проезд к ж.д. №№15,15а м-н "В" от ул.Полковника мил.Курочкина | Организации, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством | IV квартал 2018г. | 556 713,56 | Субсидия из бюджета г.Москвы |
| 31 | Комсомольский переулок | Организации, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством | IV квартал 2018г. | 515 413,52 | Субсидия из бюджета г.Москвы |
|  | Итого: |  |  | 22 641 800,00 | Субсидия из бюджета г.Москвы |
| Перечень мероприятий подпрограммы 2 на 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | В районе жилых домов В – 18, 19 и станции перекачки в микрорайоне «В» | Организации, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством | II-III квартал 2019г. | 1 238 915,83 | Субсидия из бюджета г.Москвы |
| 2 | Мкр. В, проезд от дома 16 до Общественного центра | Организации, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством | II-III квартал 2019г. | 6 337 457,34 | Субсидия из бюджета г.Москвы |
| 3 | От въезда с Октябрьского проспекта к жилому дому Октябрьский проспект, д. 31 | Организации, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством | II-III квартал 2019г. | 573 403,29 | Субсидия из бюджета г.Москвы |
| 4 | От въезда с Октябрьского проспекта к жилым домам д. 19 и д. 19а Октябрьского проспекта | Организации, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством | II-III квартал 2019г. | 621 907,59 | Субсидия из бюджета г.Москвы |
| 5 | Пер. Парковый | Организации, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством | II-III квартал 2019г. | 2 792 532,12 | Субсидия из бюджета г.Москвы |
| 6 | Подъезд к городской поликлинике | Организации, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством | II-III квартал 2019г. | 2 995 258,41 | Субсидия из бюджета г.Москвы |
| 7 | Подъезд к городской поликлинике уч.2 | Организации, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством | II-III квартал 2019г. | 1 223 869,37 | Субсидия из бюджета г.Москвы |
| 8 | Подъезд к дому 15 по Октябрьскому проспекту | Организации, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством | II-III квартал 2019г. | 2 058 170,10 | Субсидия из бюджета г.Москвы |
| 9 | Подъезд к проходной ТРИНИТИ с ул. Пушковых | Организации, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством | II-III квартал 2019г. | 955 920,32 | Субсидия из бюджета г.Москвы |
| 10 | Проезд к домам 8,9 | Организации, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством | II-III квартал 2019г. | 1 410 539,72 | Субсидия из бюджета г.Москвы |
| 11 | ул.Пушковых | Организации, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством | II-III квартал 2019г. | 2 906 266,82 | Субсидия из бюджета г.Москвы |
| 12 | ул.Школьная | Организации, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством | II-III квартал 2019г. | 9 483 987,60 | Субсидия из бюджета г.Москвы |
| 13 | От конечной остановки автобусов в м -не "В" в р-не ж\дВ-10,14,3 к школе №6 вдоль котельной №13 к ж/д В-9, 52, 54 до КНС за домом В-54 | Организации, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством | II-III квартал 2019г. | 3 555 117,45 | Субсидия из бюджета г.Москвы |
| 14 | пер.Лагерный | Организации, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством | II-III квартал 2019г. | 442 395,54 | Субсидия из бюджета г.Москвы |
| 15 | Подъезд к Водозаборному узлу и к воротам начальной школы от пересечения улиц Пушковых и Центральной | Организации, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством | II-III квартал 2019г. | 768 937,44 | Субсидия из бюджета г.Москвы |
| 16 | Подъезд к ДК-2 | Организации, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством | II-III квартал 2019г. | 1 134 942,29 | Субсидия из бюджета г.Москвы |
| 17 | Подъезд к ДК-3 и ЦТП-17 | Организации, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством | II-III квартал 2019г. | 4 536 595,33 | Субсидия из бюджета г.Москвы |
| 18 | Подъезд к какмвольной фабрике | Организации, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством | II-III квартал 2019г. | 4 165 765,68 | Субсидия из бюджета г.Москвы |
| 19 | туп.Школьный | Организации, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством | II-III квартал 2019г. | 446 608,93 | Субсидия из бюджета г.Москвы |
| 20 | ул.Комсомольская | Организации, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством | II-III квартал 2019г. | 1 359 289,79 | Субсидия из бюджета г.Москвы |
| 21 | Уч-к дороги между рынком "Скид и ж/д В-37 от пл.Торгового центрав м-не"В" жо ул Б.Октябрьская | Организации, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством | II-III квартал 2019г. | 1 730 623,89 | Субсидия из бюджета г.Москвы |
| 22 | пер.Учительский | Организации, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством | II-III квартал 2019г. | 756 039,15 | Субсидия из бюджета г.Москвы |
| 23 | Проезд ул.Комсомльская-Высотная | Организации, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством | II-III квартал 2019г. | 536 349,36 | Субсидия из бюджета г.Москвы |
| 24 | Проезд ул. Первомайская-ул.Текстильщиков | Организации, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством | II-III квартал 2019г. | 1 418 713,46 | Субсидия из бюджета г.Москвы |
| 25 | ул.Зеленая | Организации, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством | II-III квартал 2019г. | 1 804 116,96 | Субсидия из бюджета г.Москвы |
| 26 | ул. 1-ая Мичуринская | Организации, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством | II-III квартал 2019г. | 1 357 587,24 | Субсидия из бюджета г.Москвы |
| 27 | ул.2-ая Мичуринская | Организации, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством | II-III квартал 2019г. | 1 418 962,75 | Субсидия из бюджета г.Москвы |
| 28 | ул. Большая Октябрьская | Организации, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством | II-III квартал 2019г. | 7 698 339,53 | Субсидия из бюджета г.Москвы |
| 29 | Проезд А-101 "Москва-Малоярославец-Рославль"-ул. Центральная | Организации, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством | II-III квартал 2019г. | 2 062 700,72 | Субсидия из бюджета г.Москвы |
| 30 | ул. Спортивная | Организации, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством | II-III квартал 2019г. | 2 201 318,07 | Субсидия из бюджета г.Москвы |
| 31 | ул. Рабочая | Организации, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством | II-III квартал 2019г. | 991 234,97 | Субсидия из бюджета г.Москвы |
| 32 | Въезд с улицы "Полковника милиции Курочкина" к спортивной школе в микрорайоне "В" (в районе жилого дома В - 5) | Организации, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством | II-III квартал 2019г. | 1 593 595,02 | Субсидия из бюджета г.Москвы |
| 33 | Проезд проспект Октябрьский-ул.Б.Октябрьская | Организации, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством | II-III квартал 2019г. | 1 764 778,79 | Субсидия из бюджета г.Москвы |
| 34 | Проезд к рынку и Центральной котельной | Организации, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством | II-III квартал 2019г. | 835 679,95 | Субсидия из бюджета г.Москвы |
| 35 | ул.Большая Октябрьская (автокруг) | Организации, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством | II-III квартал 2019г. | 3 129 955,23 | Субсидия из бюджета г.Москвы |
| 36 | ул.Большая Октябрьская уч.2 | Организации, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством | II-III квартал 2019г. | 937 242,69 | Субсидия из бюджета г.Москвы |
| 37 | Проезд ул.Большая Октябрьская,микрорайон "В",д.37,38,39 | Организации, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством | II-III квартал 2019г. | 1 791 309,70 | Субсидия из бюджета г.Москвы |
| 38 | ул. Первомайская | Организации, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством | II-III квартал 2019г. | 963 671,56 | Субсидия из бюджета г.Москвы |
|  | Итого: |  |  | 82 000 100,00 | Субсидия из бюджета г.Москвы |
| 39 | Подъезд к администрации городского округа Троицк | Организации, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством | II-III квартал 2019г. | 293 772,00 | Бюджет городского округа Троицк |
| 40 | Подъезд к овощной базе Лесной | Организации, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством | II-III квартал 2019г. | 2 335 202,00 | Бюджет городского округа Троицк |
| 41 | Проезд (кольцо),ул.Центральная,д.12а | Организации, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством | II-III квартал 2019г. | 787 726,00 | Бюджет городского округа Троицк |
|  | Итого: |  |  | 3 416 700,00 | Бюджет городского округа Троицк |
| Перечень мероприятий подпрограммы 2 на 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Разворотный автобусный круг в микрорайоне В | Организации, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством | II-III квартал 2020г. | 4 538 488,00 | Субсидия из бюджета г.Москвы |
| 2 | Торговый центр | Организации, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством | II-III квартал 2020г. | 7 623 360,00 | Субсидия из бюджета г.Москвы |
| 3 | Туп. Школьный | Организации, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством | II-III квартал 2020г. | 610 690,00 | Субсидия из бюджета г.Москвы |
| 4 | Ул. Богородская | Организации, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством | II-III квартал 2020г. | 2 740 320,00 | Субсидия из бюджета г.Москвы |
| 5 | ул. Большая Октябрьская | Организации, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством | II-III квартал 2020г. | 6 162 395,86 | Субсидия из бюджета г.Москвы |
| 6 | Ул. Высотная | Организации, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством | II-III квартал 2020г. | 1 262 560,00 | Субсидия из бюджета г.Москвы |
| 7 | Ул. Заречная | Организации, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством | II-III квартал 2020г. | 9 050 134,66 | Субсидия из бюджета г.Москвы |
| 8 | ул. Заречная уч.2 | Организации, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством | II-III квартал 2020г. | 1 873 663,00 | Субсидия из бюджета г.Москвы |
| 9 | ул. Заречная уч.3 | Организации, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством | II-III квартал 2020г. | 971 895,00 | Субсидия из бюджета г.Москвы |
| 10 | Ул. Комсомольская | Организации, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством | II-III квартал 2020г. | 1 475 496,00 | Субсидия из бюджета г.Москвы |
| 11 | Ул. Лагерная | Организации, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством | II-III квартал 2020г. | 1 090 894,46 | Субсидия из бюджета г.Москвы |
| 12 | ул. Спортивная | Организации, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством | II-III квартал 2020г. | 4 462 967,00 | Субсидия из бюджета г.Москвы |
| 13 | ул. Центральная-41 км. | Организации, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством | II-III квартал 2020г. | 14 253 957,00 | Субсидия из бюджета г.Москвы |
| 14 | ул. Школьная | Организации, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством | II-III квартал 2020г. | 14 707 060,00 | Субсидия из бюджета г.Москвы |
| 15 | Участок дороги между рынком «Скид»и ж/д «В» - 37 от площади Торгового центра в Микрорайоне «В» до ул. Б. Октябрьская | Организации, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством | II-III квартал 2020г. | 2 213 286,91 | Субсидия из бюджета г.Москвы |
| 16 | Пер. Учительский | Организации, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством | II-III квартал 2020г. | 844 700,00 | Субсидия из бюджета г.Москвы |
| 17 | Подъезд к ГСК-10 от пересечения ул. Солнечной и Октябрьского проспекта до въезда в ГСК-10 | Организации, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством | II-III квартал 2020г. | 2 400 942,31 | Субсидия из бюджета г.Москвы |
| 18 | Проезд ул. Комсомольская - ул. Высотная | Организации, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством | II-III квартал 2020г. | 633 789,80 | Субсидия из бюджета г.Москвы |
|  | Итого: |  |  | 76 916 600,00 | Субсидия из бюджета г.Москвы |
| 19 | Проезд ул. Первомайская-ул. Текстильщиков | Организации, привлекаемые в соответствии с действующ им законодательством | II-III квартал 2020г. | 1 540 000,00 | Бюджет городского округа Троицк |
| 20 | Ул. Большая Октябрьская (уч-к 2) | Организации, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством | II-III квартал 2020г. | 1 222 360,00 | Бюджет городского округа Троицк |
| 21 | Ул. Зеленая | Организации, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством | II-III квартал 2020г. | 1 958 352,00 | Бюджет городского округа Троицк |
| 22 | Ул. 1-я Мичуринская | Организации, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством | II-III квартал 2020г. | 1 473 648,00 | Бюджет городского округа Троицк |
| 23 | ул. 2-я Мичуринская | Организации, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством | II-III квартал 2020г. | 1 503 040,00 | Бюджет городского округа Троицк |
|  | Итого: |  |  | 7 697 400,00 | Бюджет городского округа Троицк |
| Перечень мероприятий подпрограммы 2 на 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Ул. Комсомольская | Организации, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством | II-III квартал 2021г. | 1 800 000,00 | Субсидия из бюджета г.Москвы |
| 2 | Пер. Учительский | Организации, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством | II-III квартал 2021г. | 1 000 000,00 | Субсидия из бюджета г.Москвы |
| 3 | Проезд ул. Первомайская- ул. Текстильщиков | Организации, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством | II-III квартал 2021г. | 1 700 000,00 | Субсидия из бюджета г.Москвы |
| 4 | Ул. Большая Октябрьская (уч-к 2) | Организации, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством | II-III квартал 2021г. | 1 300 000,00 | Субсидия из бюджета г.Москвы |
| 5 | Ул. Зеленая | Организации, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством | II-III квартал 2021г. | 2 100 000,00 | Субсидия из бюджета г.Москвы |
| 6 | ул. Первомайская | Организации, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством | II-III квартал 2021г. | 1 200 000,00 | Субсидия из бюджета г.Москвы |
| 7 | ул. Рабочая | Организации, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством | II-III квартал 2021г. | 1 200 000,00 | Субсидия из бюджета г.Москвы |
| 8 | Ул. 1-я Мичуринская | Организации, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством | II-III квартал 2021г. | 1 600 000,00 | Субсидия из бюджета г.Москвы |
| 9 | ул. 2-я Мичуринская | Организации, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством | II-III квартал 2021г. | 1 600 000,00 | Субсидия из бюджета г.Москвы |
| 10 | В районе жилых домов В-18, 19 и станции перекачки в микрорайоне "В" | Организации, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством | II-III квартал 2021г. | 1 600 000,00 | Субсидия из бюджета г.Москвы |
| 11 | Въезд между придомовой территорией д.26 по ул.Центральная и Выставочным залом ТРИНИТИ | Организации, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством | II-III квартал 2021г. | 1 400 000,00 | Субсидия из бюджета г.Москвы |
| 12 | пер 1-й.Богородский | Организации, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством | II-III квартал 2021г. | 3 900 000,00 | Субсидия из бюджета г.Москвы |
| 13 | Проезд А-101 "Москва-Малоярославец"_ Рославль" ул.Центральная | Организации, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством | II-III квартал 2021г. | 4 500 000,00 | Субсидия из бюджета г.Москвы |
| 14 | Октябрьский проспект | Организации, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством | II-III квартал 2021г. | 52 016 600,00 | Субсидия из бюджета г.Москвы |
|  | Итого: |  |  | 76 916 600,00 | Субсидия из бюджета г.Москвы |
| 15 | ул.Июльская | Организации, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством | II-III квартал 2021г. | 900 000,00 | Бюджет городского округа Троицк |
| 16 | ул. Центральная | Организации, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством | II-III квартал 2021г. | 6 797 400,00 | Бюджет городского округа Троицк |
|  | Итого: |  |  | 7 697 400,00 | Бюджет городского округа Троицк |
| Всего по подпрограмме 2: |  |  | 304 133 600,00 |  |

Приложение 7 к программе

Титульный список объектов дорожного хозяйства, подлежащих ремонту в  городском округе Троицк в городе Москве

на 2017 год  подпрограммы 2

| № п/п | Наименование объекта | Границы работ | Площадь объекта, кв. м | Площадь ремонта объекта, кв. м | Планируется изготовление проектно-сметной документации | Марка АБС, тип вяжущего | Общая стоимость работ, руб. (за счет средств субсидии из бюджета г.Москвы) | Общая стоимость работ, руб. (за счет средств бюджета г.о.Троицк |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начальная | Конечная | Проезжая часть | Тротуары | Обочины | Общая площадь в границах ОДХ | Проезжая часть | Тротуары | Обочины | Всего |  |  |  |  |
| г.о.Троицк |
| 1 | Проезд к офисному зданию №19 по ул. Полковника милиции Курочкина | 0 | 77 | 1425,50 | 0,00 | 0,00 | 1425,50 | 638,00 | 0,00 | 0,00 | 638,00 | нет | горячая мелкозернистая асфальтобетонная дорожная смесь,марка II, тип В | 0,00 | 807 080,45 |
| 2 | ул. Лесная | 0 | 258 | 1 494,00 | 589,10 | 0,00 | 2 172,20 | 1 966,13 | 417,20 | 0,00 | 2 383,33 | нет | горячая мелкозернистая асфальтобетонная дорожная смесь,марка II, тип В | 0,00 | 5 199 414,86 |
| 3 | Ул. Школьная |  |  | 6047,00 | 2071,00 | 0,00 | 8302,00 | 0,00 | 197,00 | 0,00 | 197,00 | нет | горячая мелкозернистая асфальтобетонная дорожная смесь,марка II, тип В | 0,00 | 422 224,42 |
| 4 | Ул. Центральная-41км. |  |  | 7008,90 | 1054,70 | 0,00 | 8063,60 | 757,00 | 0,00 | 0,00 | 757,00 | нет | горячая мелкозернистая асфальтобетонная дорожная смесь,марка II, тип В | 0,00 | 3 152 316,71 |
| 5 | Проезд к администрации г.о. Троицк |  |  | 441,00 | 144,00 | 0,00 | 585,00 | 53,50 | 0,00 | 0,00 | 53,50 | нет | горячая мелкозернистая асфальтобетонная дорожная смесь,марка II, тип В | 0,00 | 143 431,91 |
| 6 | Ул. Центральная – ИЯИ (парковка перед храмом) |  |  | 7008,90 | 1054,70 | 0,00 | 8063,60 | 693,00 | 0,00 | 0,00 | 693,00 | нет | горячая мелкозернистая асфальтобетонная дорожная смесь,марка II, тип В | 0,00 | 2 261 722,30 |
| 7 | Локальный ремонт дорожных покрытий |  |  |  |  |  |  | 2764,00 | 0,00 | 0,00 | 2764,00 | нет | горячая мелкозернистая асфальтобетонная дорожная смесь,марка II, тип В | 0,00 | 2 039 325,53 |
| 8 | Дорога к Центру Молодежного Досуга |  |  | 1 532,70 | 82,60 | 0,00 | 1 615,30 | 1 676,00 | 0,00 | 0,00 | 1 676,00 | нет | горячая мелкозернистая асфальтобетонная дорожная смесь,марка II, тип В | 0,00 | 1 860 943,01 |
| 9 | ул. Центральная (тротуар вблизи магазина Алми до автобусной остановки) |  |  | 16 949,00 | 5703,00 | 0,00 | 23 112,00 | 0,00 | 171,12 | 0,00 | 171,12 | нет | горячая мелкозернистая асфальтобетонная дорожная смесь,марка II, тип В | 0,00 | 910 433,93 |
| 10 | Тротуар от дома №18 по ул. Центральная до магазина "Магнит" |  |  | 16 949,00 | 5703,00 | 0,00 | 23 112,00 | 0,00 | 323,94 | 0,00 | 323,94 | нет | горячая мелкозернистая асфальтобетонная дорожная смесь,марка II, тип В | 0,00 | 493 065,41 |
| 11 | Подходы к пешеходным переходам в г.о. Троицк |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | нет | горячая мелкозернистая асфальтобетонная дорожная смесь,марка II, тип В | 0,00 | 159 541,47 |
| Итого по г.о.Троицк |  |  |  |  |  |  |  | 9 746,89 |  |  | 0,00 | 17 449 500,00 |

Титульный список объектов дорожного хозяйства, подлежащих ремонту в  городском округе Троицк в городе Москве

на 2018 год  подпрограммы 2

| № п/п | Наименование объекта | Границы работ | Площадь объекта, кв. м | Площадь ремонта объекта/нанесения разметки, кв. м | Планируется изготовление проектно-сметной документации | Марка АБС, тип вяжущего | Общая стоимость работ, руб. (за счет средств субсидии из бюджета г. Москвы) | Общая стоимость работ, руб. (за счет средств бюджета г.о. Троицк |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начальная | Конечная | Проезжая часть | Тротуары | Обочины | Общая площадь в границах ОДХ | Проезжая часть | Тротуары | Обочины | Всего |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт объекта дорожного хозяйства «Дорога от въезда с Октябрьского проспекта в районе жилых домов 3а и 3б Октябрьского проспекта до здания городского Морга на территории больницы РАН» | 0,00 | 366 | 2962,20 | 187,10 | 0,00 | 3 149,30 | 2962,00 | 187,10 | 0,00 | 3149,10 | нет | горячая мелкозернистая асфальтобетонная дорожная смесь,марка II, тип В | 0,00 | 4 481 314,35 |
| 2 | Проезд пр-кт Октябрьский-ул.Большая Октябрьская (тротуар) | 0,00 | 168 | 1368,00 | 533,00 | 0,00 | 1 964,00 | 0,00 | 595,00 | 0,00 | 595,00 | нет | горячая мелкозернистая асфальтобетонная дорожная смесь,марка II, тип В | 0,00 | 822 785,65 |
| 3 | Дорога «Троицк-Пучково» | 0,00 | 85 | 22 663,80 | 4 313,90 | 4 829,00 | 31 806,7 | 867,00 | 0,00 | 0,00 | 867,00 | нет | горячая мелкозернистая асфальтобетонная дорожная смесь,марка I, тип А | 0,00 | 699 698,42 |
| 4 | Локальные мероприятия по ремонту ОДХ г.о. Троицк | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 | 450,00 | 0,00 | 2250,00 | нет | горячая мелкозернистая асфальтобетонная дорожная смесь, тип II | 0,00 | 2 593 701,58 |
| 5 | От Калужского шоссе через д. Ватутинки-2 до въезда в Детский кардиоревматологический санаторий № 20 "Красная Пахра" | 0,00 | 1 059,70 | 8 092,70 | 751,90 | 447,00 | 9 291,60 | 8 322,00 | 0,00 | 0,00 | 8 322,00 | нет | горячая мелкозернистая асфальтобетонная дорожная смесь, тип II | 7 951 498,99 | 800 000,00 |
| 6 | Дорога с 38 км Калужского шоссе до въезда в МЖК "Сосны" | 0,00 | 563,40 | 5 593,60 | 830,20 | 782,70 | 7 206,50 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200,00 | нет | горячая мелкозернистая асфальтобетонная дорожная смесь, тип II | 1 795 211,71 | 0,00 |
| 7 | ул. Пляжная | 0,00 | 452,00 | 2 519,00 | 0,00 | 0,00 | 2 519,00 | 2 519,00 | 0,00 | 0,00 | 2 519,00 | нет | горячая мелкозернистая асфальтобетонная дорожная смесь, тип II | 2 244 738,00 | 0,00 |
| 8 | Подъезд к зоне отдыха "Заречье" | 0,00 | 99,40 | 612,90 | 141,60 | 0,00 | 754,50 | 613,00 | 0,00 | 0,00 | 613,00 | нет | горячая мелкозернистая асфальтобетонная дорожная смесь, тип II | 599 551,30 | 0,00 |
| Итого по г.о.Троицк |  |  | 43812,2 | 6757,7 | 6058,7 | 56691,6 | 17083 | 1082,1 | 0 | 14565,1 |  |  | 12 591 000,00 | 9 397 500,00 |

Титульный список объектов дорожного хозяйства, подлежащих ремонту в  городском округе Троицк в городе Москве

на 2018 год  подпрограммы 2 (дополнительное финансирование)

| № п/п | Наименование объекта | Границы работ | Площадь объекта, кв. м | Площадь ремонта объекта, кв. м | Планируется изготовление проектно-сметной документации | Марка АБС, тип вяжущего | Субсидия из бюджета г. Москвы, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начальная | Конечная | Проезжая часть | Тротуары | Обочины | Общая площадь в границах ОДХ | Проезжая часть | Тротуары | Обочины | Всего |  |  |  |
| 1 | ул.Лагерная | 0,00 | 235,90 | 1 110,80 | 0,00 | 310,00 | 1 420,80 | 1 110,80 | 0,00 | 310,00 | 1 420,80 | нет | Смеси асфальтобетонные дорожные горячие мелкозернистые, марка I, тип Б | 909 252,79 |
| 2 | пер.Богородсикй | 0,00 | 238,50 | 890,00 | 0,00 | 0,00 | 890,00 | 890,00 | 0,00 | 0,00 | 890,00 | нет | Смеси асфальтобетонные дорожные горячие мелкозернистые, марка I, тип Б | 682 203,70 |
| 3 | пер.1-й Богородский | 0,00 | 230,40 | 791,70 | 0,00 | 0,00 | 791,70 | 791,70 | 0,00 | 0,00 | 791,70 | нет | Смеси асфальтобетонные дорожные горячие мелкозернистые, марка I, тип Б | 606 854,84 |
| 4 | ул.Нагорная | 0,00 | 240,20 | 1 888,60 | 431,40 | 0,00 | 2 320,00 | 1 888,60 | 431,40 | 0,00 | 2 320,00 | нет | Смеси асфальтобетонные дорожные горячие мелкозернистые, марка I, тип Б, Смеси асфальтобетонные дорожные горячие песчаные, тип Д, марка III | 2 686 880,83 |
| 5 | ул.Нагибина | 0,00 | 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 588,00 | 0,00 | 588,00 | нет | горячая мелкозернистая асфальтобетонная дорожная смесь, тип II,Смеси асфальтобетонные дорожные горячие песчаные, тип Д, марка III | 1 556 862,69 |
| 6 | Подъезд к СНТ "Отдых" | 0,00 | 256,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 035,00 | 0,00 | 201,60 | 1 236,60 | нет | Смеси асфальтобетонные дорожные горячие мелкозернистые, марка I, тип Б | 1 490 378,38 |
| 7 | Проезд между придомовой территорией д.26 по ул.Центральной и Выставочным залом ТРИНИТИ | 0,00 | 71,00 | 505,30 | 0,00 | 0,00 | 505,30 | 505,30 | 0,00 | 0,00 | 505,30 | нет | Смеси асфальтобетонные дорожные горячие мелкозернистые, марка I, тип А | 576 584,49 |
| 8 | Проезд к начальной школе | 0,00 | 65,00 | 250,60 | 76,90 | 0,00 | 327,50 | 250,60 | 76,90 | 0,00 | 327,50 | нет | Смеси асфальтобетонные дорожные горячие мелкозернистые, марка I, тип Б, Смеси асфальтобетонные дорожные горячие песчаные, тип Д, марка III | 469 655,20 |
| 9 | Проезд к ж.д. №№15,15а м-н "В" от ул.Полковника мил.Курочкина | 0,00 | 86,50 | 545,40 | 222,50 | 0,00 | 767,90 | 545,40 | 222,50 | 0,00 | 767,90 | нет | Смеси асфальтобетонные дорожные горячие мелкозернистые, марка I, тип Б, Смеси асфальтобетонные дорожные горячие песчаные, тип Д, марка III | 556 713,56 |
| 10 | Комсомольский переулок | 0,00 | 157,40 | 641,60 | 0,00 | 0,00 | 641,60 | 642,00 | 0,00 | 125,00 | 767,00 | нет | Смеси асфальтобетонные дорожные горячие мелкозернистые, марка I, тип Б | 515 413,52 |
| ИТОГО |  |  | 6 624,00 | 730,80 | 310,00 | 7 664,80 | 7 659,40 | 1 318,80 | 636,60 | 9 614,80 |  |  | 10 050 800,00 |

Приложение 8 к программе

Титульный список объектов дорожного хозяйства, подлежащих ремонту в  городском округе Троицк в городе Москве

на 2019 год  подпрограммы 2

| № п/п | Наименование объекта | Границы работ | Площадь объекта, кв. м | Площадь ремонта объекта, кв. м | Планируется изготовление проектно-сметной документации | Марка АБС, тип вяжущего | Субсидии г. Москвы, руб. | Субсидии местный бюджет, руб. | Общая стоимость работ, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начальная | Конечная | Проезжая часть | Тротуары | Обочины | Общая площадь в границах ОДХ | Проезжая часть | Тротуары | Обочины | Всего |  |  |  |  |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | В районе жилых домов В – 18, 19 и станции перекачки в микрорайоне «В» | 0 | 179,4 | 1 158,83 | 0 | 0 | 1 158,83 | 1 158,83 | 0 | 0 | 1158,83 | нет | горячая мелкозернистая асфальтобетонная дорожная смесь | 1 238 915,83 | 0,00 | 1 238 915,83 |
| 2 | Мкр. В, проезд от дома 16 до Общественного центра | 0 | 452 | 4 506,40 | 1 202,50 | 0 | 5 708,90 | 4 506,40 | 1 202,50 | 0 | 5708,9 | нет | горячая мелкозернистая асфальтобетонная дорожная смесь, горячая песчаная асфальтобетонная дорожная смесь | 6 337 457,34 | 0,00 | 6 337 457,34 |
| 3 | От въезда с Октябрьского проспекта к жилому дому Октябрьский проспект, д. 31 | 0 | 95 | 707,3 | 0 | 0 | 707,3 | 707,3 | 0 | 0 | 707,3 | нет | горячая мелкозерниста асфальтобетонная дорожная смесь | 573 403,29 | 0,00 | 573 403,29 |
| 4 | От въезда с Октябрьского проспекта к жилым домам д. 19 и д. 19а Октябрьского проспекта | 0 | 94,7 | 376,8 | 0 | 0 | 376,8 | 376,8 | 0 | 0 | 376,8 | нет | горячая мелкозернистая асфальтобетонная дорожная смесь | 621 907,59 | 0,00 | 621 907,59 |
| 5 | Пер. Парковый | 0 | 225,7 | 1981,1 | 205,2 | 0 | 2186,3 | 1 981,10 | 205,2 | 0 | 2186,3 | нет | горячая мелкозернистая асфальтобетонная дорожная смесь, горячая песчаная асфальтобетонная дорожная смесь | 2 792 532,12 | 0,00 | 2 792 532,12 |
| 6 | Подъезд к администрации городского округа Троицк | 0 | 95,6 | 0 | 144 | 0 | 144 | 0 | 144 |  | 144 | нет | горячая мелкозернистая асфальтобетонная дорожная смесь | - | 293 772,00 | 293 772,00 |
| 7 | Подъезд к городской поликлинике | 0 | 202,9 | 1455,1 | 476,6 | 0 | 1931,7 | 1 455 | 476 | 0 | 1931,7 | нет | горячая мелкозернистая асфальтобетонная дорожная смесь, горячая песчаная асфальтобетонная дорожная смесь | 2 995 258,41 | 0,00 | 2 995 258,41 |
| 8 | Подъезд к городской поликлинике уч.2 | 0 | 34 | 297,5 | 0 | 0 | 297,5 | 513,5 | 0 | 0 | 513,5 | нет | горячая мелкозернистая асфальтобетонная дорожная смесь, | 1 223 869,37 | 0,00 | 1 223 869,37 |
| 9 | Подъезд к дому 15 по Октябрьскому проспекту | 0 | 148,5 | 1 769,90 | 165,4 | 0 | 1 935,30 | 1 769,90 | 165,4 | 0 | 1935,3 | нет | горячая мелкозернистая асфальтобетонная дорожная смесь, горячая песчания асфальтобетонная дорожная смесь | 2 058 170,10 | 0,00 | 2 058 170,10 |
| 10 | Подъезд к овощной базе Лесной | 0 | 267 | 2 277,70 | 156,2 | 0 | 2 433,90 | 2 277,70 | 156,2 | 0 | 2433,9 | нет | горячая мелкозернистая асфальтобетонная дорожная смесь, горячая песчания асфальтобетонная дорожная смесь | - | 2 335 202,00 | 2 335 202,00 |
| 11 | Подъезд к проходной ТРИНИТИ с ул. Пушковых | 0 | 45 | 1 029,90 | 0 | 0 | 1 029,90 | 1 029,90 | 0 | 0 | 1029,9 | нет | горячая мелкозернистая асфальтобетонная дорожная смесь, | 955 920,32 | 0,00 | 955 920,32 |
| 12 | Проезд к домам 8,9 | 0 | 224,7 | 1 370,20 | 0 | 0 | 1 370,20 | 1 370,20 | 0 | 0 | 1 370,20 | нет | горячая мелкозернистая асфальтобетонная дорожная смесь, | 1 410 539,72 | 0,00 | 1 410 539,72 |
| 13 | ул.Пушковых | 0 | 224,7 | 1833 | 303 | 0 | 2136 | 1833 | 303 | 0 | 2136 | нет | горячая мелкозернистая асфальтобетонная дорожная смесь, горячая песчания асфальтобетонная дорожная смесь | 2 906 266,82 | 0,00 | 2 906 266,82 |
| 14 | ул.Школьная | 0 | 224,7 | 6047 | 2071 | 0 | 8118 | 6047 | 2071 | 0 | 8118 | нет | горячая мелкозернистая асфальтобетонная дорожная смесь, горячая песчания асфальтобетонная дорожная смесь | 9 483 987,60 | 0,00 | 9 483 987,60 |
| 15 | Проезд (кольцо),ул.Центральная,д.12а | 0 | 224,7 | 706,6 | 35,9 | 0 | 742,5 | 559,8 | 130 | 0 | 689,8 | нет | горячая мелкозернистая асфальтобетонная дорожная смесь, горячая песчания асфальтобетонная дорожная смесь | - | 787 726,00 | 787 726,00 |
| 16 | От конечной остановки автобусов в м -не "В" в р-не ж\дВ-10,14,3 к школе №6 вдоль котельной №13 к ж/д В-9, 52, 54 до КНС за домом В-54 | 0 | 484 | 3034,8 | 404,3 | 0 | 3439,1 | 3034,8 | 0 | 0 | 3034,8 | нет | горячая мелкозернистая асфальтобетонная дорожная смесь | 3 555 117,45 | 0,00 | 3 555 117,45 |
| 17 | пер.Лагерный | 0 | 105,2 | 545,7 | 0 | 0 | 545,7 | 545,7 | 0 | 0 | 545,7 | нет | горячая мелкозернистая асфальтобетонная дорожная смесь | 442 395,54 | 0,00 | 442 395,54 |
| 18 | Подъезд к Водозаборному узлу и к воротам начальной школы от пересечения улиц Пушковых и Центральной | 0 | 78 | 676,4 | 0 | 0 | 676,4 | 676,4 | 0 | 0 | 676,4 | нет | горячая мелкозернистая асфальтобетонная дорожная смесь | 768 937,44 | 0,00 | 768 937,44 |
| 19 | Подъезд к ДК-2 | 0 | 155,1 | 991 | 0 | 0 | 991 | 991 | 0 | 0 | 991 | нет | горячая мелкозернистая асфальтобетонная дорожная смесь | 1 134 942,29 | 0,00 | 1 134 942,29 |
| 20 | Подъезд к ДК-3 и ЦТП-17 | 0 | 439,6 | 3960,9 | 690,8 | 0 | 4651,7 | 3960,9 | 690,8 | 0 | 4651,7 | нет | горячая мелкозернистая асфальтобетонная дорожная смесь, горячая песчания асфальтобетонная дорожная смесь | 4 536 595,33 | 0,00 | 4 536 595,33 |
| 21 | Подъезд к какмвольной фабрике | 0 | 260,9 | 3015,6 | 465,2 | 0 | 3480,8 | 3015,6 | 465,2 | 0 | 3480,8 | нет | горячая мелкозернистая асфальтобетонная дорожная смесь, горячая песчания асфальтобетонная дорожная смесь | 4 165 765,68 | 0,00 | 4 165 765,68 |
| 22 | туп.Школьный | 0 | 69 | 341,5 | 0 | 0 | 341,5 | 341,5 | 0 | 0 | 341,5 | нет | горячая мелкозернистая асфальтобетонная дорожная смесь, | 446 608,93 | 0,00 | 446 608,93 |
| 23 | ул.Комсомольская | 0 | 461,6 | 1676,7 | 0 | 0 | 1676,7 | 1676,7 | 0 | 0 | 1676,7 | нет | горячая мелкозернистая асфальтобетонная дорожная смесь, | 1 359 289,79 | 0,00 | 1 359 289,79 |
| 24 | Уч-к дороги между рынком "Скид и ж/д В-37 от пл.Торгового центрав м-не"В" жо ул Б.Октябрьская | 0 | 122,6 | 1552,4 | 159,5 | 0 | 1711,9 | 1552,4 | 159,2 | 0 | 1711,9 | нет | горячая мелкозернистая асфальтобетонная дорожная смесь, горячая песчания асфальтобетонная дорожная смесь | 1 730 623,89 | 0,00 | 1 730 623,89 |
| 25 | пер.Учительский | 0 | 213,8 | 893,5 | 0 | 0 | 893,5 | 893,5 | 0 | 0 | 893,5 | нет | горячая мелкозернистая асфальтобетонная дорожная смесь, | 756 039,15 | 0,00 | 756 039,15 |
| 26 | Проезд ул.Комсомльская-Высотная | 0 | 127 | 597,3 | 0 | 264,3 | 861,6 | 597,3 | 0 | 264,3 | 861,6 | нет | горячая мелкозернистая асфальтобетонная дорожная смесь, | 536 349,36 | 0,00 | 536 349,36 |
| 27 | Проезд ул. Первомайская-ул.Текстильщиков | 0 | 139,7 | 1750 | 0 | 0 | 1750 | 1750 | 0 | 0 | 1750 | нет | горячая мелкозернистая асфальтобетонная дорожная смесь, | 1 418 713,46 | 0,00 | 1 418 713,46 |
| 28 | ул.Зеленая | 0 | 355,5 | 2225,4 | 0 | 0 | 2225,4 | 2225,4 | 0 | 0 | 2225,4 | нет | горячая мелкозернистая асфальтобетонная дорожная смесь, | 1 804 116,96 | 0,00 | 1 804 116,96 |
| 29 | ул. 1-ая Мичуринская | 0 | 276,3 | 1674,6 | 0 | 0 | 1674,6 | 1674,6 | 0 | 0 | 1674,6 | нет | горячая мелкозернистая асфальтобетонная дорожная смесь, | 1 357 587,24 | 0,00 | 1 357 587,24 |
| 30 | ул.2-ая Мичуринская | 0 | 280,6 | 1708 | 0 | 0 | 1708 | 1708 | 0 | 0 | 1708 | нет | горячая мелкозернистая асфальтобетонная дорожная смесь, | 1 418 962,75 | 0,00 | 1 418 962,75 |
| 31 | ул. Большая Октябрьская | 0 | 614 | 6739,7 | 330.6 | 625 | 8381 | 6853 | 331 | 587 | 7771 | нет | горячая мелкозернистая асфальтобетонная дорожная смесь, а/б песчаная смесь | 7 698 339,53 | 0,00 | 7 698 339,53 |
| 32 | Проезд А-101 "Москва-Малоярославец-Рославль"-ул. Центральная | 0 | 236,9 | 2554,80 | 1006,90 | 0,00 | 3561,7 | 0 | 1052,64 | 0 | 1052,64 | нет | горячая мелкозернистая асфальтобетонная дорожная смесь, а/б песчаная смесь | 2 062 700,72 | 0,00 | 2 062 700,72 |
| 33 | ул. Спортивная | 0 | 169,50 | 1147,40 | 538,00 | 0,00 | 1685,4 | 1147,40 | 538,00 | 0,00 | 1685,40 | нет | горячая мелкозернистая асфальтобетонная дорожная смесь, а/б песчаная смесь | 2 201 318,07 | 0,00 | 2 201 318,07 |
| 34 | ул. Рабочая | 0 | 229,10 | 1222,70 | 0,00 | 0,00 | 1222,70 | 1222,70 | 0,00 | 0,00 | 1222,70 | нет | горячая мелкозернистая асфальтобетонная дорожная смесь | 991 234,97 | 0,00 | 991 234,97 |
| 35 | Въезд с улицы "Полковника милиции Курочкина" к спортивной школе в микрорайоне "В" (в районе жилого дома В - 5) | 0 | 115,00 | 1239,60 | 131,00 | 0,00 | 1370,60 | 1239,60 | 131,00 | 0,00 | 1370,60 | нет | горячая мелкозернистая асфальтобетонная дорожная смесь, а/б песчаная смесь | 1 593 595,02 | 0,00 | 1 593 595,02 |
| 36 | Проезд проспект Октябрьский-ул.Б.Октябрьская | 0 | 167,50 | 1367,70 | 532,50 | 0,00 | 1900,20 | 1714,00 | 0,00 | 505,00 | 2219,00 | нет | горячая мелкозернистая асфальтобетонная дорожная смесь | 1 764 778,79 | 0,00 | 1 764 778,79 |
| 37 | Проезд к рынку и Центральной котельной | 0 | 84,80 | 789,40 | 0,00 | 0,00 | 789,40 | 789,40 | 0,00 | 0,00 | 789,40 | нет | горячая мелкозернистая асфальтобетонная дорожная смесь | 835 679,95 | 0,00 | 835 679,95 |
| 38 | ул.Большая Октябрьская (автокруг) | 0 | 175,00 | 2499,50 | 526,60 | 0,00 | 3026,10 | 2499,50 | 526,60 | 0,00 | 3026,10 | нет | горячая мелкозернистая асфальтобетонная дорожная смесь, а/б песчаная смесь | 3 129 955,23 | 0,00 | 3 129 955,23 |
| 39 | ул.Большая Октябрьская уч.2 | 0 | 181,00 | 1156,10 | 0,00 | 0,00 | 1156,10 | 1156,10 | 0,00 | 0,00 | 1156,10 | нет | горячая мелкозернистая асфальтобетонная дорожная смесь | 937 242,69 | 0,00 | 937 242,69 |
| 40 | Проезд ул.Большая Октябрьская,микрорайон "В",д.37,38,39 | 0 | 174,00 | 1375,80 | 288,40 | 0,00 | 1664,20 | 1375,00 | 288,40 | 0,00 | 1664,20 | нет | горячая мелкозернистая асфальтобетонная дорожная смесь, а/б песчаная смесь | 1 791 309,70 | 0,00 | 1 791 309,70 |
| 41 | ул. Первомайская | 0 | 217,20 | 1188,70 | 0,00 | 0,00 | 1188,7 | 1188,70 | 0,00 | 0,00 | 1188,70 | нет | горячая мелкозернистая асфальтобетонная дорожная смесь | 963 671,56 | 0,00 | 963 671,56 |
|  |  | 0,00 | 8 671,5 | 59 329,6 | 8 300,5 | 889,3 | 69 214,1 | 55 321,6 | 7 833,64 | 1 356,3 | 78439,67 | 0,00 |  | 82 000 100,00 | 3 416 700,00 | 85 416 800,00 |

Приложение 9 к программе

Титульный список объектов дорожного хозяйства, подлежащих ремонту в  городском округе Троицк в городе Москве

на 2020 год  подпрограммы 2

| № п/п | Наименование объекта | Границы работ | Площадь объекта, кв. м | Площадь ремонта объекта, кв. м | Планируется изготовление проектно-сметной документации | Марка АБС, тип вяжущего | Общая стоимость работ, руб. (за счет средств субсидии из бюджета г.Москвы) | Общая стоимость работ, руб. (за счет средств бюджета г.о.Троицк |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начальная | Конечная | Проезжая часть | Тротуары | Обочины | Общая площадь в границах ОДХ | Проезжая часть | Тротуары | Обочины | Всего |  |  |  |  |
| г.о. Троицк |
| 1 | Разворотный автобусный круг в микрорайоне В | 0,00 | 63,50 | 2 885,10 | 431,00 | 0,00 | 3 316,10 | 2 885,10 | 431,00 | 0,00 | 3 316,10 | нет | горячая мелкозернистая асфальтобетонная дорожная смесь,марка II, тип В | 4 538 488,00 |  |
| 2 | Торговый центр | 0,00 | 162,80 | 4 967,00 | 794,70 | 0,00 | 5 761,70 | 4 967,00 | 794,70 | 0,00 | 5 761,70 | нет | горячая мелкозернистая асфальтобетонная дорожная смесь,марка II, тип В | 7 623 360,00 |  |
| 3 | Туп. Школьный | 0,00 | 69,00 | 341,50 | 0,00 | 0,00 | 341,50 | 341,50 | 0,00 | 0,00 | 341,50 | нет | горячая мелкозернистая асфальтобетонная дорожная смесь,марка II, тип В | 610 690,00 |  |
| 4 | Ул. Богородская | 0,00 | 748,00 | 3 114,00 | 0,00 | 774,60 | 3 888,60 | 3 114,00 | 0,00 | 0,00 | 3 114,00 | нет | горячая мелкозернистая асфальтобетонная дорожная смесь,марка II, тип В | 2 740 320,00 |  |
| 5 | ул. Большая Октябрьская | 0,00 | 614,90 | 6 739,70 | 330,60 | 625,00 | 8 381,00 | 2 962,00 | 823,00 | 0,00 | 3 785,00 | нет | горячая мелкозернистая асфальтобетонная дорожная смесь,марка II, тип В | 6 162 395,86 |  |
| 6 | Ул. Высотная | 0,00 | 312,40 | 1 197,00 | 27,00 | 0,00 | 1 224,00 | 1 197,00 | 27,00 | 0,00 | 1 224,00 | нет | горячая мелкозернистая асфальтобетонная дорожная смесь,марка II, тип В | 1 262 560,00 |  |
| 7 | Ул. Заречная | 0,00 | 671,00 | 5 092,00 | 1 064,90 | 0,00 | 6 156,90 | 5 092,00 | 1 064,90 | 0,00 | 6 156,90 | нет | горячая мелкозернистая асфальтобетонная дорожная смесь,марка II, тип В | 9 050 134,66 |  |
| 8 | ул. Заречная уч.2 | 0,00 | 80,50 | 937,60 | 157,60 | 0,00 | 1 095,20 | 937,60 | 157,60 | 0,00 | 1 095,20 | нет | горячая мелкозернистая асфальтобетонная дорожная смесь,марка II, тип В | 1 873 663,00 |  |
| 9 | ул. Заречная уч.3 | 0,00 | 79,00 | 511,00 | 35,10 | 0,00 | 546,10 | 511,00 | 35,10 | 0,00 | 546,10 | нет | горячая мелкозернистая асфальтобетонная дорожная смесь,марка II, тип В | 971 895,00 |  |
| 10 | Ул. Комсомольская | 0,00 | 461,60 | 1 676,70 | 0,00 | 0,00 | 1 815,10 | 1 676,70 | 0,00 | 0,00 | 1 815,10 | нет | горячая мелкозернистая асфальтобетонная дорожная смесь,марка II, тип В | 1 475 496,00 |  |
| 11 | Ул. Лагерная | 0,00 | 235,90 | 1 110,80 | 0,00 | 310,00 | 1 420,80 | 1 110,80 | 0,00 | 0,00 | 1 110,80 | нет | горячая мелкозернистая асфальтобетонная дорожная смесь,марка II, тип В | 1 090 894,46 |  |
| 12 | ул. Спортивная | 0,00 | 169,50 | 1 147,40 | 538,00 | 0,00 | 1 685,40 | 1 147,40 | 538,00 | 0,00 | 1 685,40 | нет | горячая мелкозернистая асфальтобетонная дорожная смесь,марка II, тип В | 4 462 967,00 |  |
| 13 | ул. Центральная-41 км. | 0,00 | 648,50 | 7 008,90 | 1 054,70 | 0,00 | 8 063,60 | 7 008,90 | 1 054,70 | 0,00 | 8 063,60 | нет | горячая мелкозернистая асфальтобетонная дорожная смесь,марка II, тип В | 14 253 957,00 |  |
| 14 | ул. Школьная | 0,00 | 577,00 | 6 047,00 | 2 071,00 | 0,00 | 8 118,00 | 6 047,00 | 2 071,00 | 0,00 | 8 118,00 | нет | горячая мелкозернистая асфальтобетонная дорожная смесь,марка II, тип В | 14 707 060,00 |  |
| 15 | Участок дороги между рынком «Скид»и ж/д «В» - 37 от площади Торгового центра в Микрорайоне «В» до ул. Б. Октябрьская | 0,00 | 122,60 | 1 552,40 | 159,50 | 0,00 | 1 711,90 | 1 552,40 | 159,50 | 0,00 | 1 711,90 | нет | горячая мелкозернистая асфальтобетонная дорожная смесь,марка II, тип В | 2 213 286,91 |  |
| 16 | Пер. Учительский | 0,00 | 213,80 | 893,50 | 0,00 | 0,00 | 893,50 | 893,50 | 0,00 | 0,00 | 893,50 | нет | горячая мелкозернистая асфальтобетонная дорожная смесь,марка II, тип В | 844 700,00 |  |
| 17 | Подъезд к ГСК-10 от пересечения ул. Солнечной и Октябрьского проспекта до въезда в ГСК-10 | 0,00 | 101,90 | 2 051,40 | 104,20 | 0,00 | 2 155,60 | 2 051,40 | 104,20 | 0,00 | 2 155,60 | нет | горячая мелкозернистая асфальтобетонная дорожная смесь,марка II, тип В | 2 400 942,31 |  |
| 18 | Проезд ул. Комсомольская - ул. Высотная | 0,00 | 127,00 | 597,30 | 0,00 | 264,30 | 861,60 | 597,30 | 0,00 | 264,30 | 861,60 | нет | горячая мелкозернистая асфальтобетонная дорожная смесь,марка II, тип В | 633 789,80 |  |
| 19 | Проезд ул. Первомайская-ул. Текстильщиков | 0,00 | 139,70 | 1 750,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750,00 | 1 750,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750,00 | нет | горячая мелкозернистая асфальтобетонная дорожная смесь,марка II, тип В |  | 1 540 000,00 |
| 20 | Ул. Большая Октябрьская (уч-к 2) | 0,00 | 181,00 | 1 156,10 | 0,00 | 0,00 | 1 156,10 | 1 156,10 | 0,00 | 0,00 | 1 156,10 | нет | горячая мелкозернистая асфальтобетонная дорожная смесь,марка II, тип В |  | 1 222 360,00 |
| 21 | Ул. Зеленая | 0,00 | 355,50 | 2 225,40 | 0,00 | 0,00 | 2 225,40 | 2 225,40 | 0,00 | 0,00 | 2 225,40 | нет | горячая мелкозернистая асфальтобетонная дорожная смесь,марка II, тип В |  | 1 958 352,00 |
| 22 | Ул. 1-я Мичуринская | 0,00 | 276,30 | 1 674,60 | 0,00 | 0,00 | 1 674,60 | 1 674,60 | 0,00 | 0,00 | 1 674,60 | нет | горячая мелкозернистая асфальтобетонная дорожная смесь,марка II, тип В |  | 1 473 648,00 |
| 23 | ул. 2-я Мичуринская | 0,00 | 280,60 | 1 708,00 | 0,00 | 0,00 | 1 708,00 | 1 708,00 | 0,00 | 0,00 | 1 708,00 | нет | горячая мелкозернистая асфальтобетонная дорожная смесь,марка II, тип В |  | 1 503 040,00 |
| Итого по г.о.Троицк |  |  | 56 384,40 | 6 768,30 | 1 973,90 | 65 950,70 | 52 606,70 | 7 260,70 | 264,30 | 60 270,10 |  |  | 76 916 600,00 | 7 697 400,00 |

Приложение 10 к программе

Титульный список объектов дорожного хозяйства, подлежащих ремонту в  городском округе Троицк в городе Москве

на 2021 год  подпрограммы 2

| № п/п | Наименование объекта | Площадь объекта, кв. м | Площадь ремонта объекта, кв. м | Планируется изготовление проектно-сметной документации | Марка АБС, тип вяжущего | Субсидии г. Москвы, руб. | Субсидии местный бюджет, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Проезжая часть | Тротуары | Обочины | Общая площадь в границах ОДХ | Проезжая часть | Тротуары | Обочины | Всего |  |  |  |  |
| г.о.Троицк |
| 1 | Ул. Комсомольская | 1 676,70 | 0 | 0 | 1 676,70 | 1 676,70 | 0 | 0 | 1 676,70 | - | марка 1 тип Б | 1 800 000,00 | 0 |
| 2 | Пер. Учительский | 893,5 | 0 | 0 | 893,5 | 893,5 | 0 | 0 | 893,5 | - | марка 1 тип Б | 1 000 000,00 | 0 |
| 3 | Проезд ул. Первомайская- ул. Текстильщиков | 1750 | 0 | 0 | 1 750,00 | 1750 | 0 | 0 | 1 750,00 | - | марка 1 тип Б | 1 700 000,00 | 0 |
| 4 | Ул. Большая Октябрьская (уч-к 2) | 1 156,10 | 0 | 0 | 1 156,10 | 1 156,10 | 0 | 0 | 1 156,10 | - | марка 1 тип Б | 1 300 000,00 | 0 |
| 5 | Ул. Зеленая | 2 225,40 | 0 | 0 | 2 225,40 | 2 225,40 | 0 | 0 | 2 225,40 | - | марка 1 тип Б | 2 100 000,00 | 0 |
| 6 | ул. Первомайская | 1 188,70 | 0 | 0 | 1 188,70 | 1 188,70 | 0 | 0 | 1 188,70 | - | марка 1 тип Б | 1 200 000,00 | 0 |
| 7 | ул. Рабочая | 1 222,70 | 0 | 0 | 1 222,70 | 1 222,70 | 0 | 0 | 1 222,70 | - | марка 1 тип Б | 1 200 000,00 | 0 |
| 8 | Ул. 1-я Мичуринская | 1 674,60 | 0 | 0 | 1 674,60 | 1 674,60 | 0 | 0 | 1 674,60 | - | марка 1 тип Б | 1 600 000,00 | 0 |
| 9 | ул. 2-я Мичуринская | 1 708,00 | 0 | 0 | 1 708,00 | 1 708,00 | 0 | 0 | 1 708,00 | - | марка 1 тип Б | 1 600 000,00 | 0 |
| 10 | В районе жилых домов В-18, 19 и станции перекачки в микрорайоне "В" | 1 158,50 | 0 | 0 | 1 158,50 | 1 158,50 | 0 | 0 | 1 158,50 | - | марка 1 тип Б | 1 600 000,00 | 0 |
| 11 | Въезд между придомовой территорией д.26 по ул.Центральная и Выставочным залом ТРИНИТИ | 505,3 | 98,4 | 0 | 603,7 | 505,3 | 98,4 | 0 | 603,7 | - | марка 1 тип Б | 1 400 000,00 | 0 |
| 12 | пер 1-й.Богородский | 791,7 | 0 | 0 | 791,7 | 791,7 | 0 | 0 | 791,7 | - | марка 1 тип Б | 3 900 000,00 | 0 |
| 13 | Проезд А-101 "Москва-Малоярославец"_ Рославль" ул.Центральная | 0 | 1 256,90 | 0 | 1 256,90 | 0 | 1 256,90 | 0 | 1 256,90 | - | марка 1 тип Б | 4 500 000,00 | 0 |
| 14 | ул.Июльская | 114,3 | 0 | 0 | 114,3 | 114,3 | 0 | 0 | 114,3 | - | марка 1 тип Б | 0 | 800 000,00 |
| 15 | Ул. Центральная |  |  |  |  | 16948,50 | 12204,00 |  | 29152,5 |  | марка 1 тип Б | 0 | 6 797 400,00 |
| 16 | Октябрьский проспект |  |  |  |  | 32907,90 | 5703,30 |  | 38611,2 |  | марка 1 тип Б | 52 016 600,00 |  |
| Итого |  | 16 065,50 | 1 355,30 | 0 | 17 420,80 | 65 921,90 | 19 262,60 | 0,00 | 85 184,50 |  |  | 76 974 000,00 | 7 697 400,00 |

Приложение 11 к программе

Планируемые результаты реализации подпрограммы 2 на 2017-2021 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановые значения | Плановые значения | Плановые значения | Плановые значения | Плановые значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Субсидия из бюджета г.Москвы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт объектов дорожного хозяйства | Площадь ОДХ, на которой произведен ремонт | кв.м. | 0,00 | 23 268,80 | 65 893,70 | 51 756,00 | 55 917,70 |
| 2 | Ремонт объектов дорожного хозяйства | Количество ОДХ, на которых произведен ремонт | ед. | 0 | 14 | 38 | 18 | 14 |
|  | Средства Дорожного фонда |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ремонт объектов дорожного хозяйства | Площадь ОДХ, на которой произведен ремонт | кв.м. | - | 3 744,10 | - | - | - |
| 4 | Ремонт объектов дорожного хозяйства | Количество ОДХ, на которых произведен ремонт | ед. | - | 2 | - | - | - |
|  | Бюджет г.о.Троицк |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ремонт объектов дорожного хозяйства | Площадь ОДХ, на которой произведен ремонт | кв.м. | 9 746,89 | 3 117,00 | 3 320,40 | 8 514,10 | 29 266,80 |
| 6 | Ремонт объектов дорожного хозяйства | Количество ОДХ, на которых произведен ремонт | ед. | 11 | 11 | 3 | 5 | 2 |

Приложение 12 к программе

Паспорт подпрограммы 3

| Наименование муниципальной подпрограммы 3 | муниципальная Программа «Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на территории городского округа Троицк» |
| --- | --- |
| Цели муниципальной подпрограммы 3 | Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа за счет выполнения комплекса организационных и технических мероприятий. Совершенствование организации дорожного движения на территории городского округа. Гарантии законных прав граждан на безопасные условия движения по автодорогам. |
| Задачи муниципальной подпрограммы 3 | Улучшение условий дорожного движения. Разработка и применение эффективных методов и схем организации дорожного движения. |
| Координатор муниципальной подпрограммы 3 | Управление ЖКХ администрации городского округа Троицк |
| Разработчик муниципальной подпрограммы 3 | Управление ЖКХ администрации городского округа Троицк |
| Сроки реализации муниципальной подпрограммы 3 | 2017-2021 годы |
| Объемы и источники финансирования муниципальной подпрограммы 3 | Источники финанси-рования | Этапы реализации программы |
|  |  | 2017г. | 2018 | 2019г. | 2020г. | 2021г. |
|  | Средства бюджета городского округа Троицк | 2 355 300,00 | 2 399 500,00 | 4 061 000,00 | 3 924 300,00 | 3 924 300,00 |
|  | Средства субсидии из бюджета города Москвы | 6 000 000,00 | 5 621 400,00 | 4 539 000,00 | 4 675 700,00 | 4 675 700,00 |
|  | ИТОГО: | 8 355 300,00 | 8 020 900,00 | 8 600 000,00 | 8 600 000,00 | 8 600 000,00 |
|  | ВСЕГО: 42 176 200,00 руб. |
| Конечные результаты реализации муниципальной программы | Реализация Программы создает объективные условия для сокращения количества дорожно-транспортных происшествий, уменьшения числа пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях людей, повышения уровня безопасности на дорогах. |

Приложение 13 к программе

Перечень мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на территории городского округа Троицк на 2017-2021  годы.

| Мероприятия по совершенствованию организации дорожного движения транспортных средств и пешеходов на 2017 год |
| --- |
| 1 | Приобретение и установка ограждающих столбиков для исключения парковки машин на тротуарах. | МБУ «Дорожное хозяйство и благоустройство» | Май - июль 2017 | 337 248,40 | Бюджет городского округа Троицк |
| 2 | Содержание дорожных знаков для обеспечения безопасности движения транспортных средств и пешеходов. | МБУ «Дорожное хозяйство и благоустройство» | До 31.12.2017 | 116 751,60 | Бюджет городского округа Троицк |
| 3 | Нанесение разметки пластическими материалами на объектах дорожного хозяйства для обеспечения безопасности движения транспортных средств и пешеходов (софинансирование субсидии из бюджета г. Москвы). | Организации, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством. | До 01.09.2017 | 1 901 300,00 | Бюджет городского округа Троицк |
| 4 | Нанесение разметки пластическими материалами на объектах дорожного хозяйства для обеспечения безопасности движения транспортных средств и пешеходов. | Организации, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством. | До 01.09.2017 | 6 000 000,00 | Субсидия из бюджета г.Москвы |
|  | ИТОГО: |  |  | 8 355 300,00 |  |
| Мероприятия по совершенствованию организации дорожного движения транспортных средств и пешеходов на 2018 год |
| 1 | Нанесение разметки пластическими материалами на объектах дорожного хозяйства для обеспечения безопасности движения транспортных средств и пешеходов (софинансирование субсидии из бюджета г. Москвы). | Организации, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством. | До 01.09.2018 | 1 857 127,96 | Бюджет городского округа Троицк |
| 2 | Проведение экспертизы выполненных работ по разметке объектов дорожного хозяйства | Организации, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством. | До 01.09.2018 | 197 972,04 | Бюджет городского округа Троицк |
| 3 | Приобретение и установка колесоотбойников | МБУ «Дорожное хозяйство и благоустройство» | Май - июль 2017 | 130 000,00 | Бюджет городского округа Троицк |
| 4 | ул. Парковая (организация пешеходного перехода) | Организации, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством. | III квартал 2018г. | 214 400,00 | Бюджет городского округа Троицк |
| 5 | Нанесение разметки пластическими материалами на объектах дорожного хозяйства для обеспечения безопасности движения транспортных средств и пешеходов. | Организации, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством. | До 01.09.2018 | 5 621 400,00 | Субсидия из бюджета г.Москвы |
|  | ИТОГО: |  |  | 8 020 900,00 |
| Мероприятия по совершенствованию организации дорожного движения транспортных средств и пешеходов на 2019 год |
| 1 | Нанесение разметки пластическими материалами на объектах дорожного хозяйства для обеспечения безопасности движения транспортных средств и пешеходов (софинансирование субсидии из бюджета г. Москвы). | Организации, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством. | До 01.09.2019 | 4 061 000,00 | Бюджет городского округа Троицк |
| 2 | Нанесение разметки пластическими материалами на объектах дорожного хозяйства для обеспечения безопасности движения транспортных средств и пешеходов. | Организации, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством. | До 01.09.2019 | 4 539 000,00 | Субсидия из бюджета г.Москвы |
|  | ИТОГО: |  |  | 8 600 000,00 |
| Мероприятия по совершенствованию организации дорожного движения транспортных средств и пешеходов на 2020 год |
| 1 | Нанесение разметки пластическими материалами на объектах дорожного хозяйства для обеспечения безопасности движения транспортных средств и пешеходов (софинансирование субсидии из бюджета г. Москвы). | Организации, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством. | До 01.09.2020 | 3 924 300,00 | Бюджет городского округа Троицк |
| 2 | Нанесение разметки пластическими материалами на объектах дорожного хозяйства для обеспечения безопасности движения транспортных средств и пешеходов. | Организации, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством. | До 01.09.2020 | 4 675 700,00 | Субсидия из бюджета г.Москвы |
|  | ИТОГО: |  |  | 8 600 000,00 |
| Мероприятия по совершенствованию организации дорожного движения транспортных средств и пешеходов на 2021 год |
| 1 | Нанесение разметки пластическими материалами на объектах дорожного хозяйства для обеспечения безопасности движения транспортных средств и пешеходов (софинансирование субсидии из бюджета г. Москвы). | Организации, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством. | До 01.09.2020 | 3 924 300,00 | Бюджет городского округа Троицк |
| 2 | Нанесение разметки пластическими материалами на объектах дорожного хозяйства для обеспечения безопасности движения транспортных средств и пешеходов. | Организации, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством. | До 01.09.2020 | 4 675 700,00 | Субсидия из бюджета г.Москвы |
|  | ИТОГО: |  |  | 8 600 000,00 |
|  | Всего по подпрограмме 3 |  |  | 42 176 200,00 |

Приложение 14 к программе

ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК

объектов дорожного хозяйства, подлежащих разметке пластичными материалами в 2017 году

по городскому округу Троицк в городе Москве (субсидия из бюджета г. Москвы)

| № п/п | Муниципальное образование | Наименование объекта | Протяженность объекта по оси (п.м) |  | Линии продольной разметки сплошная линия | Линии продольной разметки пунктир | Пешеходные переходы | Остановки общественного транспорта (разметка 1.17) | Желтая разметка сплошная (разметка 1.4) | Островки безопасности | Стоп-линия | Стрелы | Дублирование дорожных знаков | Обозначения стоянок автотранспорта инвалидов | Парковки | ИН (шашки) | Финансирование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СМР | ПСД (за субсидию) | ПСД (за собственные средства) |
|  |  |  |  | п.м | кв.м | кв.м | шт. | кв.м | шт. | кв.м | п.м | кв.м | п.м | кв.м | шт. | кв.м | шт. | кв.м | шт. | кв.м | шт. | п.м | м/м | кв.м | шт. | кв.м | рублей |
| 1 | г.о. Троицк | Разворотный автобусный круг в микрорайоне "В" | 64,00 |  |  |  |  |  | 2,00 | 6,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 572,44 | 0 | 0 |
| 2 | г.о. Троицк | Подъезд к ДК-3 и ЦТП-17 | 440,00 |  |  |  | 3,00 | 43,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,46 |  |  | 67 318,43 | 0 | 0 |
| 3 | г.о. Троицк | Дорога "ул. Центральная - ИЯИ" | 763,00 | 1724,88 | 114,08 | 55,93 | 1,00 | 11,20 | 2,00 | 4,35 |  |  |  |  | 2,00 | 3,60 |  |  |  |  |  |  |  | 34,32 |  |  | 281 186,83 | 0 | 0 |
| 4 | г.о. Троицк | Подъезд к химчистке | 167,00 |  |  |  | 2,00 | 32,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,02 |  |  | 54 108,57 | 0 | 0 |
| 5 | г.о. Троицк | Дорога от въезда с Октябрьского проспекта к жилым домам №7,9,11 Октябрьского проспекта до дома №7 октябрьского проспекта | 193,00 |  |  |  | 1,00 | 11,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 934,98 | 0 | 0 |
| 6 | г.о. Троицк | Проезд А-101 "Москва - Малоярославец-Рославль -ул. Центральная" | 237,00 | 388,80 | 23,94 | 9,41 | 5,00 | 75,20 | 1,00 | 7,52 |  |  |  |  | 1,00 | 1,82 | 4,00 | 2,52 |  |  |  |  |  |  |  |  | 216 303,57 | 0 | 0 |
| 7 | г.о. Троицк | ул. Центральная | 1543,00 | 1431,19 | 125,27 | 9,81 | 11,00 | 204,8/28,8 | 7,00 | 47,88 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,00 | 2,10 |  |  |  |  | 2,00 | 14,24 | 833 161,77 | 0 | 0 |
| 8 | г.о. Троицк | ул. Пушковых | 254,00 | 257,00 | 22,15 | 1,63 | 3,00 | 44,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109 491,83 | 0 | 0 |
| 9 | г.о. Троицк | ул. Школьная | 577,00 | 558,98 | 23,65 | 34,04 | 4,00 | 46,4/30,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 1,40 | 2,00 | 1,40 |  | 85,80 | 2,00 | 9,60 | 290 786,63 | 0 | 0 |
| 10 | г.о. Троицк | ул. Юбилейная | 588,00 | 408,25 | 32,46 | 4,59 | 4,00 | 50,8/26,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41,18 |  |  | 181 428,72 | 0 | 0 |
| 11 | г.о. Троицк | Подъезд к начальной школе | 65,00 |  |  |  | 1,00 | 7,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 418,66 | 0 | 0 |
| 12 | г.о. Троицк | Подъезд к городской поликлинике | 203,00 |  |  |  | 1,00 | 25,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,60 |  |  | 43 158,17 | 0 | 0 |
| 13 | г.о. Троицк | Центральная - 41км | 649,00 | 507,20 | 46,86 | 4,47 | 4,00 | 60,80 | 1,00 | 4,79 |  |  |  |  | 2,00 | 4,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 192 678,74 | 0 | 0 |
| 14 | г.о. Троицк | ул. Солнечная | 612,00 | 787,63 | 62,15 | 9,47 | 6,00 | 83,20 | 2,00 | 17,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 8,64 | 340 472,44 | 0 | 0 |
| 15 | г.о. Троицк | улица Октябрьский проспект | 1853,00 | 4751,23 | 472,30 | 119,83 | 10,00 | 270,4/22,4 | 9,00 | 42,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62,67 | 10,00 | 117,92 | 2 070 195,22 | 0 | 0 |
| 16 | г.о. Троицк | Дорога на деревню Пучково | 3079,00 | 2626,62 | 131,28 | 65,57 | 10,00 | 153,60 |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 1,82 |  |  |  |  |  |  |  | 33,50 | 5,00 | 30,40 | 668 409,61 | 0 | 0 |
| 17 | г.о. Троицк | ул.Большая Октябрьская | 616,00 | 594,48 | 52,08 | 6,65 | 4,00 | 44,80 |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 1,80 |  |  |  |  |  |  |  | 42,90 | 2,00 | 9,60 | 198 221,33 | 0 | 0 |
| 18 | г.о. Троицк | Проезд пр-т Октябрьский - ул. Большая Октябрьская | 168,00 | 156,00 | 17,60 |  | 2,00 | 29,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77 699,36 | 0 | 0 |
| 19 | г.о. Троицк | Дорога от конечной остановки автобусов в мкр. "В", в районе жилых домов В-10, 14,3 к школе №6, вдоль котельной , к жилым домам В-9, 52,54 до КНС за домом В-54 | 484,00 | 82,82 | 7,54 | 1,57 | 3,00 | 32/14,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,16 | 1,00 | 5,44 | 110 643,58 | 0 | 0 |
| 20 | г.о. Троицк | Дорога "Торговый центр" | 163,00 | 172,54 | 4,23 | 7,63 | 3,00 | 49,60 | 1,00 | 6,41 | 22,00 | 2,42 |  |  |  |  | 12,00 | 15,86 |  |  |  |  |  | 48,76 |  |  | 206 809,12 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 1135,59 | 330,60 |  | 672,48 |  | 137,18 |  | 2,42 |  |  |  | 13,84 |  | 18,38 |  | 3,50 |  | 1,40 |  | 450,37 |  | 195,84 | 6 000 000,00 | 0 | 0 |

ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК

объектов дорожного хозяйства, подлежащих разметке пластичными материалами в 2017 году

по городскому округу Троицк в городе Москве (бюджет г.о. Троицк)

| № п/п | Муниципальное образование | Наименование объекта | Протяженность объекта по оси (п.м) |  | Линии продольной разметки сплошная линия | Линии продольной разметки пунктир | Пешеходные переходы | Остановки общественного транспорта (разметка 1.17) | Желтая разметка сплошная (разметка 1.4) | Островки безопасности | Стоп-линия | Стрелы | Дублирование дорожных знаков | Обозначения стоянок автотранспорта инвалидов | Парковки | ИН (шашки) | Финансирование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СМР | ПСД (за субсидию) | ПСД (за собственные средства) |
|  |  |  |  | п.м | кв.м | кв.м | шт. | кв.м | шт. | кв.м | п.м | кв.м | п.м | кв.м | шт. | кв.м | шт. | кв.м | шт. | кв.м | шт. | п.м | м/м | кв.м | шт. | кв.м | рублей |
| 1 | г.о. Троицк | ул. Дальняя | 283,00 | 61,43 | 5,16 | 0,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,96 |  |  | 9030,91 |  |  |
| 2 | г.о. Троицк | Проезд к рынку и центральной котельной | 85,00 |  |  |  | 1,00 | 6,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,46 |  |  | 12315,38 |  |  |
| 3 | г.о. Троицк | Дорога от въезда с Октябрьского проспекта в районе жилых домов 3а и 3б Октябрьского проспекта до здания городского Морга на территории больницы РАН | 366,00 |  |  |  | 1,00 | 9,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,60 |  |  | 18594,76 |  |  |
| 4 | г.о. Троицк | Подъезд к очистным сооружениям | 1681,00 | 1370,66 | 140,92 | 4,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 216222,54 |  |  |
| 5 | г.о. Троицк | Подъезд к кладбищу | 915,00 | 1163,13 | 64,71 | 27,74 |  |  | 1,00 | 2,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,45 |  |  | 222594,02 |  |  |
| 6 | г.о. Троицк | ул. Лесная | 258,00 |  |  |  | 1,00 | 17,6/14,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 0,70 |  |  |  | 10,40 | 2,00 | 6,40 | 120342,89 |  |  |
| 7 | г.о. Троицк | ул. Спортивная | 170,00 |  |  |  | 1,00 | 8,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,00 |  |  | 19132,68 |  |  |
| 8 | г.о. Троицк | Проезд к д.16 - общественный центр м-на "В" | 452,00 | 452,00 | 27,32 | 8,94 | 3,00 | 65,6/36,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 12,16 | 277471,23 |  |  |
| 9 | г.о. Троицк | Дорога от Калужского шоссе через д. Ватутинки -2 до въезда в детский кардиоревматологический санаторий №20 "Красная пахра" | 1060,00 |  |  | 0,63 | 1,00 | 8,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22247,35 |  |  |
| 10 | г.о. Троицк | ул. Лесхозная | 373,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,48 |  |  |  |  |  |
| 11 | г.о. Троицк | ул. Парковая | 581,00 | 343,20 | 34,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 8,00 | 112378,91 |  |  |
| 12 | г.о. Троицк | ул. Промышленная | 636 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 9,6 | 47272,88 |  |  |
| 13 | г.о. Троицк | ул.Заречная | 874,00 |  |  |  | 2,00 | 16,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 6,56 | 74420,22 |  |  |
| 14 | г.о. Троицк | Подъезд к камвольной фабрике | 78,00 |  |  |  | 1,00 | 30,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 5,68 | 79722,33 |  |  |
|  | г.о. Троицк | разметка парковок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 669553,90 |  |  |
|  | ИТОГО | 1 901 300,00 |  |  |

ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК

объектов дорожного хозяйства, подлежащих разметке пластичными материалами в 2018 году

по городскому округу Троицк в городе Москве

| № п/п | Наименование объекта | Протяженность объекта по оси (п.м) | Линии продольной разметки | Пунктир | Пешеходные переходы | Остановки общественного транспорта | Желтая разметка (стоянка запрещена) | Островки безопасности | Стоп-линия | Стрелы | Дублирование дорожных знаков | Обозначения стоянок автотранспорта инвалидов | Парковки | ИН (шашки) | Стоимость работ отчетного года, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Субсидии г.Москвы | Бюджет г.о.Троицк (справочно) |
|  |  |  | п.м | кв.м |  | шт. | кв.м | шт. | кв.м | п.м | кв.м | п.м | кв.м | шт. | кв.м | шт. | кв.м | шт. | кв.м | шт. | кв.м. | м/м | кв.м | шт. | кв.м |  |  |
| 1 | Разворотный автобусный круг в микрорайоне В | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 6,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 979,64 | 0,00 |
| 2 | Дорога ул. Дальняя | 283,00 | 61,43 | 5,16 | 0,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,96 | 24,96 | 0,00 | 0,00 | 40 689,42 | 0,00 |
| 3 | Проезд к рынку и Центральной котельной | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 6,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,46 | 27,46 | 0,00 | 0,00 | 45 127,51 | 0,00 |
| 4 | Подъезд к ДК-3 и ЦТП-17 | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 43,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,46 | 27,46 | 0,00 | 0,00 | 100 399,14 | 0,00 |
| 5 | От въезда с Октябрьского проспекта в районе жилых домов 3а и 3б Октябрьского проспекта до здания городского Морга на территории больницы РАН | 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 9,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,60 | 17,60 | 0,00 | 0,00 | 37 267,66 | 0,00 |
| 6 | ул. Центральная - ИЯИ | 763,00 | 1 724,88 | 114,08 | 55,93 | 4,00 | 25,20 | 2,00 | 4,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 3,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,32 | 34,32 | 0,00 | 0,00 | 362 879,55 | 0,00 |
| 7 | Подъезд к очистным сооружениям | 1 681,00 | 1 370,66 | 140,92 | 4,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203 579,37 | 0,00 |
| 8 | Подъезд к кладбищу | 915,00 | 1 163,13 | 64,71 | 27,74 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,45 | 27,45 | 0,00 | 0,00 | 170 584,78 | 0,00 |
| 9 | Подъезд к химчистке | 167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,02 | 24,02 | 0,00 | 0,00 | 77 980,15 | 0,00 |
| 10 | От въезда с Октябрьского проспекта к жилым домам №7,9,11 Октябрьского проспекта до д. 7 Октябрьского проспекта | 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 11,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 905,89 |
| 11 | Проезд А-101 "Москва - Малоярославец-Рославль" -ул. Центральная | 237,00 | 388,80 | 23,94 | 9,41 | 5,00 | 75,20 | 1,00 | 7,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,82 | 4,00 | 2,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 502,31 | 0,00 |
| 12 | ул. Центральная | 1 543,00 | 1 431,19 | 125,27 | 9,81 | 11,00 | 233,60 | 7,00 | 47,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 2,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 14,24 | 645 889,49 | 0,00 |
| 13 | ул. Пушковых | 254,00 | 257,00 | 22,15 | 1,63 | 3,00 | 44,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 190,24 | 0,00 |
| 14 | ул. Лесная | 258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 10,40 | 10,40 | 2,00 | 6,40 | 0,00 | 153 964,28 |
| 15 | ул. Школьная | 577,00 | 558,98 | 23,65 | 34,04 | 4,00 | 76,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1,40 | 2,00 | 1,40 | 85,80 | 85,80 | 2,00 | 9,60 | 352 297,84 | 0,00 |
| 16 | ул. Юбилейная | 588,00 | 408,25 | 32,46 | 4,59 | 4,00 | 77,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,18 | 41,18 | 0,00 | 0,00 | 241 690,69 | 0,00 |
| 17 | Проезд к начальной школе | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 7,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 625,41 | 0,00 |
| 18 | ул. Спортивная | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 27 946,93 | 0,00 |
| 19 | Подъезд к городской поликлинике | 203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 25,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,60 | 32,60 | 0,00 | 0,00 | 80 182,71 | 0,00 |
| 20 | ул. Центральная - 41км | 649,00 | 507,20 | 46,86 | 4,47 | 4,00 | 60,80 | 1,00 | 4,79 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 54,40 | 2,00 | 4,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229 926,03 | 0,00 |
| 21 | ул. Солнечная | 612,00 | 2 294,73 | 358,35 | 180,87 | 10,00 | 127,20 | 2,00 | 17,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 55,60 | 0,00 | 0,00 | 43,43 | 0,00 | 1,00 | 8,64 | 723 694,06 | 0,00 |
| 22 | Октябрьский пр-т | 1 853,00 | 4 751,23 | 472,30 | 119,83 | 10,00 | 292,80 | 9,00 | 42,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,67 | 62,67 | 10,00 | 117,92 | 1 382 070,43 | 0,00 |
| 23 | г. Троицк-Пучково | 3 079,00 | 2 626,62 | 131,28 | 65,57 | 10,00 | 153,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,50 | 33,50 | 5,00 | 30,40 | 604 896,57 | 0,00 |
| 24 | ул.Большая Октябрьская | 616,00 | 594,48 | 52,08 | 6,65 | 4,00 | 44,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,90 | 42,90 | 2,00 | 9,60 | 0,00 | 348 169,17 |
| 25 | Проезд пр-кт Октябрьский - ул. Большая Октябрьская | 168,00 | 156,00 | 17,60 | 0,00 | 2,00 | 29,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 270,40 |
| 26 | Мкр. В, проезд от дома 16 до Общественного центра | 452,00 | 452,00 | 27,32 | 8,94 | 3,00 | 102,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 12,16 | 0,00 | 339 912,17 |
| 27 | От конечной остановки автобусов в микрорайоне "В", в районе жилых домов В-10, 14,3 к школе №6, вдоль котельной №13, к жилым домам В-9, 52,54 до КНС за домом В-54 | 484,00 | 82,82 | 7,54 | 1,57 | 3,00 | 46,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,16 | 17,16 | 1,00 | 5,44 | 0,00 | 186 178,23 |
| 28 | От Калужского шоссе через д. Ватутинки -2 до въезда в Детский кардиоревматологический санаторий №20 "Красная пахра" | 1 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,63 | 3,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 551,48 |
| 29 | Торговый центр | 163,00 | 172,54 | 4,23 | 7,63 | 3,00 | 49,60 | 1,00 | 6,41 | 22,00 | 2,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 15,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,76 | 48,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242 515,30 |
| 30 | ул. Лесхозная | 373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,48 | 12,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 685,43 |
| 31 | ул.Заречная | 874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 41,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 6,56 | 0,00 | 184 875,10 |
| 32 | Подъезд к камвольной фабрике | 78,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 30,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 5,68 | 0,00 | 83 906,85 |
| 33 | ул. Парковая | 581,00 | 343,20 | 34,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 8,00 | 0,00 | 89 455,76 |
| 34 | ул. Промышленная | 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 9,60 | 0,00 | 45 737,89 |
| Итого:34 объекта | 20 530,00 | 19 345,14 | 1 704,22 | 545,02 | 101,00 | 1 713,08 | 26,00 | 139,58 | 22,00 | 2,42 | 1,50 | 54,40 | 7,00 | 13,84 | 16,00 | 18,38 | 18,00 | 59,80 | 2,00 | 1,40 | 627,15 | 583,72 | 33,00 | 244,24 | 5 621 399,94 | 1 857 127,96 |

ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК

объектов дорожного хозяйства, подлежащих разметке пластичными материалами в 2019 году

по городскому округу Троицк в городе Москве (субсидия из бюджета г. Москвы)

| № п/п | Наименование объекта | Протяженность объекта по оси (п.м) | Линии продольной разметки | Пунктир | Пешеходные переходы | Остановки общественного транспорта | Желтая разметка (стоянка запрещена) | Островки безопасности | Стоп-линия | Стрелы | Дублирование дорожных знаков | Обозначения стоянок автотранспорта инвалидов | Парковки | ИН (шашки) | Стоимость работ отчетного года, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Субсидии г.Москвы | Бюджет г.о.Троицк |
|  |  |  | п.м | кв.м |  | шт. | кв.м | шт. | кв.м | п.м | кв.м | п.м | кв.м | шт. | кв.м | шт. | кв.м | шт. | кв.м | шт. | кв.м. | м/м | кв.м | шт. | кв.м |  |  |
| 1 | Разворотный автобусный круг в микрорайоне В | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 6,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 595,43 | 0,00 |
| 2 | Дорога ул. Дальняя | 283,00 | 61,43 | 5,16 | 0,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,96 | 24,96 | 0,00 | 0,00 | 12 409,01 | 0,00 |
| 3 | Проезд к рынку и Центральной котельной | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 6,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,46 | 27,46 | 0,00 | 0,00 | 15 924,77 | 0,00 |
| 4 | Подъезд к ДК-3 и ЦТП-17 | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 43,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,46 | 27,46 | 0,00 | 0,00 | 57 529,63 | 0,00 |
| 5 | От въезда с Октябрьского проспекта в районе жилых домов 3а и 3б Октябрьского проспекта до здания городского Морга на территории больницы РАН | 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 9,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,60 | 21,60 | 0,00 | 0,00 | 17 688,30 | 0,00 |
| 6 | ул. Центральная - ИЯИ | 763,00 | 1 724,88 | 114,08 | 55,93 | 4,00 | 25,20 | 2,00 | 4,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 3,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,32 | 34,32 | 0,00 | 0,00 | 198 444,00 | 0,00 |
| 7 | Подъезд к очистным сооружениям | 1 681,00 | 1 370,66 | 140,92 | 4,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 972,98 | 0,00 |
| 8 | Подъезд к кладбищу | 915,00 | 1 163,13 | 64,71 | 27,74 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,45 | 27,45 | 0,00 | 0,00 | 91 397,98 | 0,00 |
| 9 | Подъезд к химчистке | 167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,02 | 24,02 | 0,00 | 0,00 | 43 778,77 | 0,00 |
| 10 | От въезда с Октябрьского проспекта к жилым домам №7,9,11 Октябрьского проспекта до д. 7 Октябрьского проспекта | 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 11,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 662,34 | 0,00 |
| 11 | Проезд А-101 "Москва - Малоярославец-Рославль" -ул. Центральная | 237,00 | 388,80 | 23,94 | 9,41 | 5,00 | 75,20 | 1,00 | 7,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,82 | 4,00 | 2,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 221,98 | 0,00 |
| 12 | ул. Центральная | 1 543,00 | 1 431,19 | 125,27 | 9,81 | 11,00 | 233,60 | 7,00 | 47,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 2,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 14,24 | 515 328,31 | 0,00 |
| 13 | ул. Пушковых | 254,00 | 257,00 | 22,15 | 1,63 | 3,00 | 44,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 875,01 | 0,00 |
| 14 | ул. Лесная | 258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 10,40 | 10,40 | 2,00 | 6,40 | 67 851,30 | 0,00 |
| 15 | ул. Школьная | 577,00 | 558,98 | 23,65 | 34,04 | 4,00 | 76,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1,40 | 2,00 | 1,40 | 85,80 | 85,80 | 2,00 | 9,60 | 220 502,72 | 0,00 |
| 16 | ул. Юбилейная | 588,00 | 408,25 | 32,46 | 4,59 | 4,00 | 77,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,18 | 41,18 | 0,00 | 0,00 | 139 029,58 | 0,00 |
| 17 | Проезд к начальной школе | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 7,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 320,99 | 0,00 |
| 18 | ул. Спортивная | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 158,10 |
| 19 | Подъезд к городской поликлинике | 203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 25,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,60 | 32,60 | 0,00 | 0,00 | 38 665,10 | 0,00 |
| 20 | ул. Центральная - 41км | 649,00 | 507,20 | 46,86 | 4,47 | 4,00 | 60,80 | 1,00 | 4,79 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 54,40 | 2,00 | 4,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176 217,70 | 0,00 |
| 21 | ул. Солнечная | 612,00 | 2 294,73 | 358,35 | 180,87 | 10,00 | 127,20 | 4,00 | 34,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 55,60 | 0,00 | 0,00 | 43,43 | 43,43 | 1,00 | 8,64 | 854 901,73 | 22 204,66 |
| 22 | Октябрьский пр-т | 1 853,00 | 4 751,23 | 472,30 | 119,83 | 10,00 | 292,80 | 9,00 | 42,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,67 | 62,67 | 10,00 | 117,92 | 1 254 130,02 | 0,00 |
| 23 | г. Троицк-Пучково | 3 079,00 | 2 626,62 | 131,28 | 65,57 | 10,00 | 153,60 | 6,00 | 28,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,50 | 33,50 | 5,00 | 30,40 | 495 552,35 | 0,00 |
| 24 | ул.Большая Октябрьская | 616,00 | 594,48 | 52,08 | 6,65 | 4,00 | 44,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,90 | 42,90 | 2,00 | 9,60 | 0,00 | 139 794,32 |
| 25 | Проезд пр-кт Октябрьский - ул. Большая Октябрьская | 168,00 | 156,00 | 17,60 | 0,00 | 2,00 | 29,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 941,11 |
| 26 | Мкр. В, проезд от дома 16 до Общественного центра | 452,00 | 452,00 | 27,32 | 8,94 | 3,00 | 102,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 12,16 | 0,00 | 183 947,76 |
| 27 | От конечной остановки автобусов в микрорайоне "В", в районе жилых домов В-10, 14,3 к школе №6, вдоль котельной №13, к жилым домам В-9, 52,54 до КНС за домом В-54 | 484,00 | 82,82 | 7,54 | 1,57 | 3,00 | 46,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,16 | 17,16 | 1,00 | 5,44 | 0,00 | 82 216,08 |
| 28 | От Калужского шоссе через д. Ватутинки -2 до въезда в Детский кардиоревматологический санаторий №20 "Красная пахра" | 1 060,00 | 0,00 | 0,00 | 1,63 | 3,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 866,732 |
| 29 | Торговый центр | 163,00 | 172,54 | 4,23 | 7,63 | 3,00 | 49,60 | 1,00 | 6,41 | 22,00 | 2,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 15,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,76 | 48,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 642,91 |
| 30 | ул. Лесхозная | 373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,48 | 12,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 949,03 |
| 31 | ул.Заречная | 874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 41,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 6,56 | 0,00 | 67 132,51 |
| 32 | Подъезд к камвольной фабрике | 78,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 30,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 5,68 | 0,00 | 52 163,46 |
| 33 | ул. Парковая | 581,00 | 343,20 | 34,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 8,00 | 0,00 | 48 963,95 |
| 34 | ул. Промышленная | 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 32,80 | 6,00 | 28,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 19,20 | 0,00 | 151 014,41 |
|  | Демаркировка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 3 061 004,98 |
| Итого:34 объекта | 20 530,00 | 19 345,14 | 1 704,22 | 546,02 | 105,00 | 1 745,88 | 40,00 | 213,82 | 22,00 | 2,42 | 1,50 | 54,40 | 7,00 | 13,84 | 16,00 | 18,38 | 18,00 | 59,80 | 2,00 | 1,40 | 661,15 | 661,15 | 35,00 | 253,84 | 4 539 000,00 | 4 061 000,00 |

ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК

объектов дорожного хозяйства, подлежащих разметке пластичными материалами в 2020 году

по городскому округу Троицк в городе Москве (субсидия из бюджета г. Москвы)

| № п/п | Наименование объекта | Протяженность объекта по оси (п.м) | Линии продольной разметки | Пунктир | Пешеходные переходы | Остановки общественного транспорта | Желтая разметка (стоянка запрещена) | Островки безопасности | Стоп-линия | Стрелы | Дублирование дорожных знаков | Обозначения стоянок автотранспорта инвалидов | Парковки | ИН (шашки) | Стоимость работ отчетного года, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Субсидии г.Москвы | Бюджет г.о.Троицк (справочно) |
|  |  |  | п.м | кв.м |  | шт. | кв.м | шт. | кв.м | п.м | кв.м | п.м | кв.м | шт. | кв.м | шт. | кв.м | шт. | кв.м | шт. | кв.м. | м/м | кв.м | шт. | кв.м |  |  |
| 1 | Разворотный автобусный круг в микрорайоне В | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 6,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 595,43 | 0 |
| 2 | Дорога ул. Дальняя | 283,00 | 61,43 | 5,16 | 0,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,96 | 24,96 | 0,00 | 0,00 | 12 409,01 | 0 |
| 3 | Проезд к рынку и Центральной котельной | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 6,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,46 | 27,46 | 0,00 | 0,00 | 15 924,77 | 0 |
| 4 | Подъезд к ДК-3 и ЦТП-17 | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 43,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,46 | 27,46 | 0,00 | 0,00 | 57 529,63 | 0 |
| 5 | От въезда с Октябрьского проспекта в районе жилых домов 3а и 3б Октябрьского проспекта до здания городского Морга на территории больницы РАН | 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 9,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,60 | 17,60 | 0,00 | 0,00 | 17 688,30 | 0 |
| 6 | ул. Центральная - ИЯИ | 763,00 | 1 724,88 | 114,08 | 55,93 | 4,00 | 25,20 | 2,00 | 4,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 3,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,32 | 34,32 | 0,00 | 0,00 | 198 444,00 | 0 |
| 7 | Подъезд к очистным сооружениям | 1 681,00 | 1 370,66 | 140,92 | 4,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 972,98 | 0 |
| 8 | Подъезд к кладбищу | 915,00 | 1 163,13 | 64,71 | 27,74 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,45 | 27,45 | 0,00 | 0,00 | 91 397,98 | 0 |
| 9 | Подъезд к химчистке | 167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,02 | 24,02 | 0,00 | 0,00 | 43 778,77 | 0 |
| 10 | От въезда с Октябрьского проспекта к жилым домам №7,9,11 Октябрьского проспекта до д. 7 Октябрьского проспекта | 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 11,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 662,34 | 0 |
| 11 | Проезд А-101 "Москва - Малоярославец-Рославль" -ул. Центральная | 237,00 | 388,80 | 23,94 | 9,41 | 5,00 | 75,20 | 1,00 | 7,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,82 | 4,00 | 2,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 221,98 | 0 |
| 12 | ул. Центральная | 1 543,00 | 1 431,19 | 125,27 | 9,81 | 11,00 | 233,60 | 7,00 | 47,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 2,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 14,24 | 515 328,31 | 0 |
| 13 | ул. Пушковых | 254,00 | 257,00 | 22,15 | 1,63 | 3,00 | 44,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 875,01 | 0 |
| 14 | ул. Лесная | 258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 10,40 | 10,40 | 2,00 | 6,40 | 67 851,30 | 0 |
| 15 | ул. Школьная | 577,00 | 558,98 | 23,65 | 34,04 | 4,00 | 76,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1,40 | 2,00 | 1,40 | 85,80 | 85,80 | 2,00 | 9,60 | 220 502,72 | 0 |
| 16 | ул. Юбилейная | 588,00 | 408,25 | 32,46 | 4,59 | 4,00 | 77,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,18 | 41,18 | 0,00 | 0,00 | 139 029,58 | 0 |
| 17 | Проезд к начальной школе | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 7,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 320,99 | 0 |
| 18 | ул. Спортивная | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 13 158,10 |
| 19 | Подъезд к городской поликлинике | 203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 25,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,60 | 32,60 | 0,00 | 0,00 | 38 665,10 | 0 |
| 20 | ул. Центральная - 41км | 649,00 | 507,20 | 46,86 | 4,47 | 4,00 | 60,80 | 1,00 | 4,79 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 54,40 | 2,00 | 4,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176 217,70 | 0 |
| 21 | ул. Солнечная | 612,00 | 2 294,73 | 358,35 | 180,87 | 10,00 | 127,20 | 2,00 | 17,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 55,60 | 0,00 | 0,00 | 43,43 | 0,00 | 1,00 | 8,64 | 854 901,73 | 22 204,66 |
| 22 | Октябрьский пр-т | 1 853,00 | 4 751,23 | 472,30 | 119,83 | 10,00 | 292,80 | 9,00 | 42,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,67 | 62,67 | 10,00 | 117,92 | 1 254 130,02 | 0 |
| 23 | г. Троицк-Пучково | 3 079,00 | 2 626,62 | 131,28 | 65,57 | 10,00 | 153,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,50 | 33,50 | 5,00 | 30,40 | 495 552,35 | 0 |
| 24 | ул.Большая Октябрьская | 616,00 | 594,48 | 52,08 | 6,65 | 4,00 | 44,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,90 | 42,90 | 2,00 | 9,60 | 0 | 139 794,32 |
| 25 | Проезд пр-кт Октябрьский - ул. Большая Октябрьская | 168,00 | 156,00 | 17,60 | 0,00 | 2,00 | 29,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 45 941,11 |
| 26 | Мкр. В, проезд от дома 16 до Общественного центра | 452,00 | 452,00 | 27,32 | 8,94 | 3,00 | 102,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 12,16 | 0 | 183 947,76 |
| 27 | От конечной остановки автобусов в микрорайоне "В", в районе жилых домов В-10, 14,3 к школе №6, вдоль котельной №13, к жилым домам В-9, 52,54 до КНС за домом В-54 | 484,00 | 82,82 | 7,54 | 1,57 | 3,00 | 46,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,16 | 17,16 | 1,00 | 5,44 | 0 | 82 216,08 |
| 28 | От Калужского шоссе через д. Ватутинки -2 до въезда в Детский кардиоревматологический санаторий №20 "Красная пахра" | 1 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,63 | 3,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 40 866,72 |
| 29 | Торговый центр | 163,00 | 172,54 | 4,23 | 7,63 | 3,00 | 49,60 | 1,00 | 6,41 | 22,00 | 2,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 15,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,76 | 48,76 | 0,00 | 0,00 | 0 | 148 642,91 |
| 30 | ул. Лесхозная | 373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,48 | 12,48 | 0,00 | 0,00 | 0 | 3 949,03 |
| 31 | ул.Заречная | 874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 41,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 6,56 | 0 | 67 132,51 |
| 32 | Подъезд к камвольной фабрике | 78,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 30,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 5,68 | 0 | 52 163,46 |
| 33 | ул. Парковая | 581,00 | 343,20 | 34,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 8,00 | 0 | 48 963,95 |
| 34 | ул. Промышленная | 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 9,60 | 0 | 151 014,41 |
| 35 | Демаркировка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 136 700,00 | 2 924 304,98 |
| Итого:34 объекта | 20 530,00 | 19 345,14 | 1 704,22 | 545,02 | 101,00 | 1 713,08 | 26,00 | 139,58 | 22,00 | 2,42 | 1,50 | 54,40 | 7,00 | 13,84 | 16,00 | 18,38 | 18,00 | 59,80 | 2,00 | 1,40 | 627,15 | 583,72 | 33,00 | 244,24 | 4 675 700,00 | 3 924 300,00 |

ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК

объектов дорожного хозяйства, подлежащих разметке пластичными материалами в 2021 году

по городскому округу Троицк в городе Москве (субсидия из бюджета г. Москвы)

| № п/п | Наименование объекта | Протяженность объекта по оси (п.м) | Линии продольной разметки | Пунктир | Пешеходные переходы | Остановки общественного транспорта | Желтая разметка (стоянка запрещена) | Островки безопасности | Стоп-линия | Стрелы | Дублирование дорожных знаков | Обозначения стоянок автотранспорта инвалидов | Парковки | ИН (шашки) | Стоимость работ отчетного года, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Субсидии г.Москвы | Бюджет г.о.Троицк (справочно) |
|  |  |  | п.м | кв.м |  | шт. | кв.м | шт. | кв.м | п.м | кв.м | п.м | кв.м | шт. | кв.м | шт. | кв.м | шт. | кв.м | шт. | кв.м. | м/м | кв.м | шт. | кв.м |  |  |
| 1 | Разворотный автобусный круг в микрорайоне В | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 6,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 595,43 | 0 |
| 2 | Дорога ул. Дальняя | 283,00 | 61,43 | 5,16 | 0,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,96 | 24,96 | 0,00 | 0,00 | 12 409,01 | 0 |
| 3 | Проезд к рынку и Центральной котельной | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 6,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,46 | 27,46 | 0,00 | 0,00 | 15 924,77 | 0 |
| 4 | Подъезд к ДК-3 и ЦТП-17 | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 43,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,46 | 27,46 | 0,00 | 0,00 | 57 529,63 | 0 |
| 5 | От въезда с Октябрьского проспекта в районе жилых домов 3а и 3б Октябрьского проспекта до здания городского Морга на территории больницы РАН | 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 9,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,60 | 17,60 | 0,00 | 0,00 | 17 688,30 | 0 |
| 6 | ул. Центральная - ИЯИ | 763,00 | 1 724,88 | 114,08 | 55,93 | 4,00 | 25,20 | 2,00 | 4,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 3,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,32 | 34,32 | 0,00 | 0,00 | 198 444,00 | 0 |
| 7 | Подъезд к очистным сооружениям | 1 681,00 | 1 370,66 | 140,92 | 4,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 972,98 | 0 |
| 8 | Подъезд к кладбищу | 915,00 | 1 163,13 | 64,71 | 27,74 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,45 | 27,45 | 0,00 | 0,00 | 91 397,98 | 0 |
| 9 | Подъезд к химчистке | 167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,02 | 24,02 | 0,00 | 0,00 | 43 778,77 | 0 |
| 10 | От въезда с Октябрьского проспекта к жилым домам №7,9,11 Октябрьского проспекта до д. 7 Октябрьского проспекта | 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 11,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 662,34 | 0 |
| 11 | Проезд А-101 "Москва - Малоярославец-Рославль" -ул. Центральная | 237,00 | 388,80 | 23,94 | 9,41 | 5,00 | 75,20 | 1,00 | 7,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,82 | 4,00 | 2,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 221,98 | 0 |
| 12 | ул. Центральная | 1 543,00 | 1 431,19 | 125,27 | 9,81 | 11,00 | 233,60 | 7,00 | 47,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 2,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 14,24 | 515 328,31 | 0 |
| 13 | ул. Пушковых | 254,00 | 257,00 | 22,15 | 1,63 | 3,00 | 44,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 875,01 | 0 |
| 14 | ул. Лесная | 258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 10,40 | 10,40 | 2,00 | 6,40 | 67 851,30 | 0 |
| 15 | ул. Школьная | 577,00 | 558,98 | 23,65 | 34,04 | 4,00 | 76,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1,40 | 2,00 | 1,40 | 85,80 | 85,80 | 2,00 | 9,60 | 220 502,72 | 0 |
| 16 | ул. Юбилейная | 588,00 | 408,25 | 32,46 | 4,59 | 4,00 | 77,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,18 | 41,18 | 0,00 | 0,00 | 139 029,58 | 0 |
| 17 | Проезд к начальной школе | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 7,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 320,99 | 0 |
| 18 | ул. Спортивная | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 13 158,10 |
| 19 | Подъезд к городской поликлинике | 203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 25,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,60 | 32,60 | 0,00 | 0,00 | 38 665,10 | 0 |
| 20 | ул. Центральная - 41км | 649,00 | 507,20 | 46,86 | 4,47 | 4,00 | 60,80 | 1,00 | 4,79 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 54,40 | 2,00 | 4,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176 217,70 | 0 |
| 21 | ул. Солнечная | 612,00 | 2 294,73 | 358,35 | 180,87 | 10,00 | 127,20 | 2,00 | 17,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 55,60 | 0,00 | 0,00 | 43,43 | 0,00 | 1,00 | 8,64 | 854 901,73 | 22 204,66 |
| 22 | Октябрьский пр-т | 1 853,00 | 4 751,23 | 472,30 | 119,83 | 10,00 | 292,80 | 9,00 | 42,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,67 | 62,67 | 10,00 | 117,92 | 1 254 130,02 | 0 |
| 23 | г. Троицк-Пучково | 3 079,00 | 2 626,62 | 131,28 | 65,57 | 10,00 | 153,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,50 | 33,50 | 5,00 | 30,40 | 495 552,35 | 0 |
| 24 | ул.Большая Октябрьская | 616,00 | 594,48 | 52,08 | 6,65 | 4,00 | 44,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,90 | 42,90 | 2,00 | 9,60 | 0 | 139 794,32 |
| 25 | Проезд пр-кт Октябрьский - ул. Большая Октябрьская | 168,00 | 156,00 | 17,60 | 0,00 | 2,00 | 29,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 45 941,11 |
| 26 | Мкр. В, проезд от дома 16 до Общественного центра | 452,00 | 452,00 | 27,32 | 8,94 | 3,00 | 102,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 12,16 | 0 | 183 947,76 |
| 27 | От конечной остановки автобусов в микрорайоне "В", в районе жилых домов В-10, 14,3 к школе №6, вдоль котельной №13, к жилым домам В-9, 52,54 до КНС за домом В-54 | 484,00 | 82,82 | 7,54 | 1,57 | 3,00 | 46,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,16 | 17,16 | 1,00 | 5,44 | 0 | 82 216,08 |
| 28 | От Калужского шоссе через д. Ватутинки -2 до въезда в Детский кардиоревматологический санаторий №20 "Красная пахра" | 1 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,63 | 3,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 40 866,72 |
| 29 | Торговый центр | 163,00 | 172,54 | 4,23 | 7,63 | 3,00 | 49,60 | 1,00 | 6,41 | 22,00 | 2,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 15,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,76 | 48,76 | 0,00 | 0,00 | 0 | 148 642,91 |
| 30 | ул. Лесхозная | 373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,48 | 12,48 | 0,00 | 0,00 | 0 | 3 949,03 |
| 31 | ул.Заречная | 874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 41,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 6,56 | 0 | 67 132,51 |
| 32 | Подъезд к камвольной фабрике | 78,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 30,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 5,68 | 0 | 52 163,46 |
| 33 | ул. Парковая | 581,00 | 343,20 | 34,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 8,00 | 0 | 48 963,95 |
| 34 | ул. Промышленная | 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 9,60 | 0 | 151 014,41 |
| 35 | Демаркировка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 136 700,00 | 2 924 304,98 |
| Итого:34 объекта | 20 530,00 | 19 345,14 | 1 704,22 | 545,02 | 101,00 | 1 713,08 | 26,00 | 139,58 | 22,00 | 2,42 | 1,50 | 54,40 | 7,00 | 13,84 | 16,00 | 18,38 | 18,00 | 59,80 | 2,00 | 1,40 | 627,15 | 583,72 | 33,00 | 244,24 | 4 675 700,00 | 3 924 300,00 |

Приложение 15 к программе

Планируемые результаты реализации подпрограммы 3

| № п/п | Наименование мероприятий | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановые значения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Субсидия из бюджета г. Москвы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Нанесение разметки пластическими материалами на объектах дорожного хозяйства для обеспечения безопасности движения транспортных средств и пешеходов. | Количество ОДХ, на которых нанесена разметка | шт. | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 |
|  | Бюджет г.о. Троицк |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приобретение и установка ограждающих столбиков для исключения парковки машин на тротуарах. | Количество приобретенных и установленных ограждающих столбиков | шт. | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Приобретение и установка колесоотбойников | Количество приобретенных и установленных колесоотбойников | шт. | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Содержание дорожных знаков для обеспечения безопасности движения транспортных средств и пешеходов. | Количество покрашенных стоек дорожных знаков | шт. | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Нанесение разметки пластическими материалами на объектах дорожного хозяйства для обеспечения безопасности движения транспортных средств и пешеходов (софинансирование субсидии из бюджета г. Москвы). | Количество ОДХ, на которых нанесена разметка | шт. | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 4 | Установка и приобретение дорожных знаков для обеспечения безопасности движения транспортных средств и пешеходов. | Количество приобретённых дорожных знаков | шт. | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Проведение экспертизы выполненных работ по разметке объектов дорожного хозяйства | Количество ОДХ, на которых нанесена разметка, подлежащих экспертизе | шт. | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ул. Парковая (организация пешеходного перехода) | Количество переходов | шт. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |