Информация

о результатах проведенного контрольного мероприятия за достоверностью отчётов о реализации муниципальной программы  «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов в городском округе Троицк» за 2022 год

Контрольное мероприятие по проверке полноты и достоверности отчётности о реализации муниципальной программы городского округа Троицк «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов в городском округе Троицк» за 2022 год проведено органом муниципального внутреннего  финансового контроля, в соответствии с полномочиями, определёнными статьёй 269.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 года № 145-ФЗ (далее – БК РФ), а также с Планом контрольных мероприятий по осуществлению полномочий финансового контроля в городском округе Троицк в городе Москве на  2023 год (п.2), утвержденным распоряжением администрации  городского округ Троицк от 16.12.2022 №67, распоряжением администрации городского округа Троицк  от 03.02.2023 №4 «О проведении проверки достоверности отчетов о реализации муниципальной программы за 2022 год»	Проверка достоверности отчетности о реализации муниципальной программы за 2022 год проведена в отношении администрации городского округа Троицк – Управления ЖКХ администрации городского округа Троицк по основным вопросам:

- соблюдение бюджетного законодательства при осуществлении бюджетного процесса;

- установление степени полноты и достоверности представления бюджетной отчетности по реализации муниципальной программы;

- оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы;

- выполнение бюджетополучателем полноты реализации направления муниципальной программы «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов в городском округе Троицк».

По результатам контрольных мероприятий установлено следующее.

1. Проверка правильности разработки и формирования муниципальной программы

К проверке отчетности за 2022 год была представлена муниципальная программа, которая утверждена постановлением администрацией городского округа Троицк от 08.11.2017г. №933 (в редакции постановлений администрации городского округа Троицк от 29.12.2018  № 1139, от 14.10.2019 №1171, от 03.02.2020 №84, от 15.10.2020  №674, от 10.11.2020 №841, от 30.12.2020 №1147, от 15.10.2021 №759,от 24.02.2022 №106) «Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов в городском округе Троицк».

*Установлено, что муниципальная программа актуализирована несвоевременно.

Финансирование программы осуществлено в соответствии с решением Совета депутатов городского округа Троицк в городе Москве от 09.12.2021 №461/93 «О бюджете городского округа Троицк в городе Москве на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (с изменениями от 16.06. 2022 №534/104).

В соответствии с решением Совета депутатов городского округа Троицк в городе Москве от 09.12.2021 №461/93 объем финансирования на муниципальную программу был предусмотрен за счет средств местного бюджета в размере- 600,00 тыс. руб.

Управлением жилищно-коммунального хозяйства были представлены пояснения на внесенные изменения в муниципальную программу.

В течение 2022 года в муниципальную программу было внесено 1 изменение согласно:

## - решению Совета депутатов от 16.06.2022 №534/104 «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Троицк в городе Москве от 09.12.2021г.  №461/93 «О бюджете городского округа Троицк в городе Москве на 2022г. и плановый период 2023 и 2024годов» объем финансирования на муниципальную программу за счет средств местного бюджета составил 135,90 тыс. руб.

1.1. Согласно представленной Управлением ЖКХ аналитической записки в ходе реализации муниципальной программой конечные результаты не были достигнуты.

В связи с тем, что с 2022 года мероприятия по замене газового оборудования в муниципальных жилых помещениях стали носить заявительный характер, - снизилась эффективность ее реализации.

В 2022г. в Управление ЖКХ не поступило ни одной заявки на выполнение указанных работ.

2. Проверка отчетности о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы.

В соответствии с приложением № 6 муниципальной программы оценка эффективности и результативности осуществляется посредством сопоставления фактически достигнутых значений натуральных показателей программы и планируемых значений данных показателей. Оценка эффективности муниципальной программы производится на основе использования целевых индикаторов.

По итогам 2022 года финансирование программных мероприятий в размере 135,9 тыс. руб. освоено не было, в связи с отсутствием заявок от нанимателей муниципальных жилых помещений о необходимости проведения работ по замене газового оборудования.

Учитывая вышеизложенное, муниципальная программа «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов в городском округе Троицк» в 2022 году закрыта.

Начальник отдела муниципального

внутреннего финансового контроля                                                                  И.В. Кириченко

Отчет получил (а):

Начальник управления ЖКХ                                                                              Т.А. Сиднева